**Anexo 3: Acciones, programas y proyectos ejecutados. AÑO 2016**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del programa o proyecto** | **Objetivo** | **Población a beneficiar** | **Población beneficiada** | **Tiempo de ejecución planificado** | **Tiempo de ejecución real** | **Acciones planificadas para alcanzar el objetivo** | **Acciones realizadas** | **Monto planificado** | **Monto final invertido** |
|
| PAVIMENTACIÓN DE PASAJE VEHICULAR No. 1, EN CANTÓN SAN JERÓNIMO, MUNICIPIO DE GUAZAPA | Mejorar la vía pública del pasaje vehicular N. 1 en Cantón San Jerónimo municipio de Guazapa | 20 Familias  Aproximado | 20 Familias  Aproximado |  | 21 días | 1. Reunión con la directiva de la comunidad  2. Contratación de personal  3. Preparación y compactación del suelo  4. Recepción de ofertas para el suministro, compactación y colocación de asfalto  5. Adjudicación de oferta seleccionada  6. Contratación con la empresa adjudicada  7. Recarpeteo de calle a asfaltar  8. Inauguración del proyecto  9. Entrega del proyecto a la comunidad | 1. Reunión con la directiva de la comunidad  2. Contratación de personal  3. Preparación y compactación del suelo  4. Recepción de ofertas para el suministro, compactación y colocación de asfalto  5. Adjudicación de oferta seleccionada  6. Contratación con la empresa adjudicada  7. Recarpeteo de calle a asfaltar  8. Inauguración del proyecto  9. Entrega del proyecto a la comunidad | $ 19,893.26 | $ 13,591.82 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del programa o proyecto** | **Objetivo** | **Población a beneficiar** | **Población beneficiada** | **Tiempo de ejecución planificado** | **Tiempo de ejecución real** | **Acciones planificadas para alcanzar el objetivo** | **Acciones realizadas** | **Monto planificado** | **Monto final invertido** |
|
| ASFALTADO DE TRAMO DE CALLE EN CANTÓN SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO DE GUAZAPA | Mejorar la vía pública del tramo de calle en Cantón San Cristóbal municipio de Guazapa | 60 Familias Aproximado | 60 Familias  Aproximado |  | 21 días | 1. Reunión con la directiva de la comunidad  2. Contratación de personal  3. Preparación y compactación del suelo  4. Recepción de ofertas para el suministro, compactación y colocación de asfalto  5. Adjudicación de oferta seleccionada  6. Contratación con la empresa adjudicada  7. Recarpeteo de calle a asfaltar  8. Inauguración del proyecto  9. Entrega del proyecto a la comunidad | 1. Reunión con la directiva de la comunidad  2. Contratación de personal  3. Preparación y compactación del suelo  4. Recepción de ofertas para el suministro, compactación y colocación de asfalto  5. Adjudicación de oferta seleccionada  6. Contratación con la empresa adjudicada  7. Recarpeteo de calle a asfaltar  8. Inauguración del proyecto  9. Entrega del proyecto a la comunidad | $ 12,089.00 | $ 9,346.15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del programa o proyecto** | **Objetivo** | **Población a beneficiar** | **Población beneficiada** | **Tiempo de ejecución planificado** | **Tiempo de ejecución real** | **Acciones planificadas para alcanzar el objetivo** | **Acciones realizadas** | **Monto planificado** | **Monto final invertido** |
|
| ASFALTADO DE TRAMO DE CALLE AVENIDA CENTRAL SUR, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE GUAZAPA | Mejorar la vía pública del tramo de calle avenida central sur, casco urbano, municipio de Guazapa |  |  |  | 3 días | 1. Contratación de personal  2. Preparación del suelo  3. Recepción de ofertas para el suministro, compactación y colocación de asfalto  4. Adjudicación de oferta seleccionada  5. Contratación con la empresa adjudicada  6. Recarpeteo de calle a asfaltar | 1. Contratación de personal  2. Preparación del suelo  3. Recepción de ofertas para el suministro, compactación y colocación de asfalto  4. Adjudicación de oferta seleccionada  5. Contratación con la empresa adjudicada  6. Recarpeteo de calle a asfaltar | $ 37,789.29 | $ 31,954.26 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del programa o proyecto** | **Objetivo** | **Población a beneficiar** | **Población beneficiada** | **Tiempo de ejecución planificado** | **Tiempo de ejecución real** | **Acciones planificadas para alcanzar el objetivo** | **Acciones realizadas** | **Monto planificado** | **Monto final invertido** |
|
| ASFALTADO EN PASAJE EN CANTÓN SAN JERÓNIMO, MUNICIPIO DE GUAZAPA | Mejorar la vía pública del pasaje en Cantón San Jerónimo, municipio de Guazapa |  |  |  | 21 días | 1. Reunión con la directiva de la comunidad  2. Contratación de personal  3. Preparación y compactación del suelo  4. Recepción de ofertas para el suministro, compactación y colocación de asfalto  5. Adjudicación de oferta seleccionada  6. Contratación con la empresa adjudicada  7. Recarpeteo de calle a asfaltar  8. Inauguración del proyecto  9. Entrega del proyecto a la comunidad | 1. Reunión con la directiva de la comunidad  2. Contratación de personal  3. Preparación y compactación del suelo  4. Recepción de ofertas para el suministro, compactación y colocación de asfalto  5. Adjudicación de oferta seleccionada  6. Contratación con la empresa adjudicada  7. Recarpeteo de calle a asfaltar  8. Inauguración del proyecto  9. Entrega del proyecto a la comunidad | $ 8,628.32 | $ 7,095.39 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del programa o proyecto** | **Objetivo** | **Población a beneficiar** | **Población beneficiada** | **Tiempo de ejecución planificado** | **Tiempo de ejecución real** | **Acciones planificadas para alcanzar el objetivo** | **Acciones realizadas** | **Monto planificado** | **Monto final invertido** |
|
| REPARACIÓN DE CALLE A COLONIA NUEVA ESPERANZA Y BOSQUES DEL RÍO DEL MUNICIPIO DE GUAZAPA | Mejorar la vía pública de la Calle a Colonia Nueva Esperanza y Bosques del Río, municipio de Guazapa |  |  |  | 97 días | 1. Reunión con la directiva de la comunidad  2. Contratación de personal  3. Preparación y compactación del suelo  4. Recepción de ofertas para el suministro de mezcla asfáltica  5. Adjudicación de oferta seleccionada  6. Contratación con la empresa adjudicada  7. Recarpeteo de calle a asfaltar-convenio con el Ministerio de Obras Públicas  8. Inauguración del proyecto  9. Entrega del proyecto a la comunidad | 1. Reunión con la directiva de la comunidad  2. Contratación de personal  3. Preparación y compactación del suelo  4. Recepción de ofertas para el suministro de mezcla asfáltica  5. Adjudicación de oferta seleccionada  6. Contratación con la empresa adjudicada  7. Recarpeteo de calle a asfaltar-convenio con el Ministerio de Obras Públicas  8. Inauguración del proyecto  9. Entrega del proyecto a la comunidad | $ 59,663.41 | $ 49,749.89 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del programa o proyecto** | **Objetivo** | **Población a beneficiar** | **Población beneficiada** | **Tiempo de ejecución planificado** | **Tiempo de ejecución real** | **Acciones planificadas para alcanzar el objetivo** | **Acciones realizadas** | **Monto planificado** | **Monto final invertido** |
|
| REPARACIÓN DE CALLE DE TRAMO EN CANTÓN CALLE NUEVA, MUNICIPIO DE GUAZAPA | Mejorar la vía pública de la Calle en Cantón Calle Nueva, municipio de Guazapa |  |  |  | 83 días | 1. Reunión con la directiva de la comunidad  2. Contratación de personal  3. Preparación y compactación del suelo  4. Recepción de ofertas para el suministro de mezcla asfáltica  5. Adjudicación de oferta seleccionada  6. Contratación con la empresa adjudicada  7. Recarpeteo de calle a asfaltar-convenio con el Ministerio de Obras Públicas  8. Inauguración del proyecto  9. Entrega del proyecto a la comunidad | 1. Reunión con la directiva de la comunidad  2. Contratación de personal  3. Preparación y compactación del suelo  4. Recepción de ofertas para el suministro de mezcla asfáltica  5. Adjudicación de oferta seleccionada  6. Contratación con la empresa adjudicada  7. Recarpeteo de calle a asfaltar-convenio con el Ministerio de Obras Públicas  8. Inauguración del proyecto  9. Entrega del proyecto a la comunidad | $ 52,287.42 | $ 47,535.71 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del programa o proyecto** | **Objetivo** | **Población a beneficiar** | **Población beneficiada** | **Tiempo de ejecución planificado** | **Tiempo de ejecución real** | **Acciones planificadas para alcanzar el objetivo** | **Acciones realizadas** | **Monto planificado** | **Monto final invertido** |
|
| REMODELACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE GUAZAPA | Remodelar el parque central del municipio de guazapa para brindar un ambiente moderno a los habitantes y turistas. |  |  | 3 Meses | 1. días | 1-Reunión con las encargadas de los chalets.  2. Recepción de ofertas para la Contratación de la remodelación  3. Adjudicación de oferta seleccionada.  4. Contratación con la empresa adjudicada.  5. Ejecución de la remodelación del parque.  6. Inauguración del proyecto.  7. Entrega de los chalets a las encargadas. | 1-Reunión con las encargadas de los chalets.  2. Recepción de ofertas para la Contratación de la remodelación  3. Adjudicación de oferta seleccionada.  4. Contratación con la empresa adjudicada.  5. Ejecución de la remodelación del parque.  6. Inauguración del proyecto.  7. Entrega de los chalets a las encargadas. | $ 43,622.70 | $ 41,011.40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del programa o proyecto** | **Objetivo** | **Población a beneficiar** | **Población beneficiada** | **Tiempo de ejecución planificado** | **Tiempo de ejecución real** | **Acciones planificadas para alcanzar el objetivo** | **Acciones realizadas** | **Monto planificado** | **Monto final invertido** |
|
| ASFALTADO DE CALLE EN TRAMO EN COLONIA LOLITA, MUNICIPIO DE GUAZAPA | Mejorar la vía pública de la calle en Colonia Lolita, municipio de Guazapa | 70 familias  Aproximado | 70 familias  Aproximado |  | 52 días | 1. Reunión con la directiva de la comunidad  2. Contratación de personal  3. Preparación y compactación del suelo  4. Recepción de ofertas para el suministro, compactación y colocación de asfalto  5. Adjudicación de oferta seleccionada  6. Contratación con la empresa adjudicada  7. Recarpeteo de calle a asfaltar  8. Inauguración del proyecto  9. Entrega del proyecto a la comunidad | 1. Reunión con la directiva de la comunidad  2. Contratación de personal  3. Preparación y compactación del suelo  4. Recepción de ofertas para el suministro, compactación y colocación de asfalto  5. Adjudicación de oferta seleccionada  6. Contratación con la empresa adjudicada  7. Recarpeteo de calle a asfaltar  8. Inauguración del proyecto  9. Entrega del proyecto a la comunidad | $ 33,976.65 | $ 31,432.48 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del programa o proyecto** | **Objetivo** | **Población a beneficiar** | **Población beneficiada** | **Tiempo de ejecución planificado** | **Tiempo de ejecución real** | **Acciones planificadas para alcanzar el objetivo** | **Acciones realizadas** | **Monto planificado** | **Monto final invertido** |
|
| **ASFALTADO DE TRAMO DE CALLE EN COLONIA BEATRIZ, MUNICIPIO DE GUAZAPA** | Mejorar la vía pública del tramo de calle en colonia Beatriz. | 50 familias  Aproximado | 50 familias  Aproximado |  | 8 días | 1. Reunión con la directiva de la comunidad  2. Contratación de personal.  3. Preparación y compactación del suelo.  4. Recepción de ofertas para el suministro, colocación y compactación de asfalto.  5. Adjudicación de oferta seleccionada.  6. Contratación con la empresa adjudicada.  7. Recarpeteo de tramo a asfaltar.  8. Inauguración del proyecto  9. Entrega del proyecto a la comunidad | 1. Reunión con la directiva de la comunidad  2. Contratación de personal.  3. Preparación y compactación del suelo.  4. Recepción de ofertas para el suministro, colocación y compactación de asfalto.  5. Adjudicación de oferta seleccionada.  6. Contratación con la empresa adjudicada.  7. Recarpeteo de tramo a asfaltar.  8. Inauguración del proyecto  9. Entrega del proyecto a la comunidad | $ 15,444.02 | $ 12,452.27 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del programa o proyecto** | **Objetivo** | **Población a beneficiar** | **Población beneficiada** | **Tiempo de ejecución planificado** | **Tiempo de ejecución real** | **Acciones planificadas para alcanzar el objetivo** | **Acciones realizadas** | **Monto planificado** | **Monto final invertido** |
|
| **ASFALTADO 1ra. AVENIDA SUR, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE GUAZAPA** | Mejorar la vía pública del tramo de calle en el centro urbano del municipio |  |  |  | 12 días | 1. Contratación de personal.  2. Preparación y compactación del suelo.  3. Recepción de ofertas para el suministro, colocación y compactación de asfalto.  4. Adjudicación de oferta seleccionada.  5. Contratación con la empresa adjudicada.  6. Recarpeteo de tramo a asfaltar. | 1. Contratación de personal.  2. Preparación y compactación del suelo.  3. Recepción de ofertas para el suministro, colocación y compactación de asfalto.  4. Adjudicación de oferta seleccionada.  5. Contratación con la empresa adjudicada.  6. Recarpeteo de tramo a asfaltar. | $ 12,984,77 | $ 8,730.12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del programa o proyecto** | **Objetivo** | **Población a beneficiar** | **Población beneficiada** | **Tiempo de ejecución planificado** | **Tiempo de ejecución real** | **Acciones planificadas para alcanzar el objetivo** | **Acciones realizadas** | **Monto planificado** | **Monto final invertido** |
|
| **ASFALTADO DE TRAMO DE CALLE EN COLONIA SAN ANTONIO No. 1, MUNICIPIO DE GUAZAPA** | Mejorar la vía pública del tramo de calle de la colonia San Antonio No. 1 | 120 familias  aproximado | 120 familias  aproximado |  | 16 días | 1. Reunión con la directiva de la comunidad  2. Contratación de personal.  3. Preparación y compactación del suelo.  4. Recepción de ofertas para el suministro, colocación y compactación de asfalto.  5. Adjudicación de oferta seleccionada.  6. Contratación con la empresa adjudicada.  7. Recarpeteo de tramo a asfaltar.  8. Inauguración del proyecto  9. Entrega del proyecto a la comunidad | 1. Reunión con la directiva de la comunidad  2. Contratación de personal.  3. Preparación y compactación del suelo.  4. Recepción de ofertas para el suministro, colocación y compactación de asfalto.  5. Adjudicación de oferta seleccionada.  6. Contratación con la empresa adjudicada.  7. Recarpeteo de tramo a asfaltar.  8. Inauguración del proyecto  9. Entrega del proyecto a la comunidad | $ 32,001.19 | $ 29,551.70 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del programa o proyecto** | **Objetivo** | **Población a beneficiar** | **Población beneficiada** | **Tiempo de ejecución planificado** | **Tiempo de ejecución real** | **Acciones planificadas para alcanzar el objetivo** | **Acciones realizadas** | **Monto planificado** | **Monto final invertido** |
|
| **ASFALTADO EN TRAMO DE CALLE, COLONIA EL MILAGRO No. 2, MUNICIPIO DE GUAZAPA** | Mejorar la vía pública del tramo de calle de la colonia El Milagro No. 2 |  |  |  | 10 días | 1. Reunión con la directiva de la comunidad  2. Contratación de personal.  3. Preparación y compactación del suelo.  4. Recepción de ofertas para el suministro, colocación y compactación de asfalto.  5. Adjudicación de oferta seleccionada.  6. Contratación con la empresa adjudicada.  7. Recarpeteo de tramo a asfaltar.  8. Inauguración del proyecto  9. Entrega del proyecto a la comunidad | 1. Reunión con la directiva de la comunidad  2. Contratación de personal.  3. Preparación y compactación del suelo.  4. Recepción de ofertas para el suministro, colocación y compactación de asfalto.  5. Adjudicación de oferta seleccionada.  6. Contratación con la empresa adjudicada.  7. Recarpeteo de tramo a asfaltar.  8. Inauguración del proyecto  9. Entrega del proyecto a la comunidad | $ 23,656.42 | $ 23,284.75 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del programa o proyecto** | **Objetivo** | **Población a beneficiar** | **Población beneficiada** | **Tiempo de ejecución planificado** | **Tiempo de ejecución real** | **Acciones planificadas para alcanzar el objetivo** | **Acciones realizadas** | **Monto planificado** | **Monto final invertido** |
|
| **ASFALTADO DE 335.50 METROS EN CASERÍO SANTA TERESA, CANTÓN SAN JERÓNIMO, MUNICIPIO DE GUAZAPA** | Mejorar la vía pública de un tramo de 335.50 metros en caserío Santa Teresa, cantón San Jerónimo. |  |  |  | 23 días | 1. Reunión con la directiva de la comunidad  2. Contratación de personal.  3. Preparación y compactación del suelo.  4. Recepción de ofertas para el suministro, colocación y compactación de asfalto.  5. Adjudicación de oferta seleccionada.  6. Contratación con la empresa adjudicada.  7. Recarpeteo de tramo a asfaltar.  8. Inauguración y entrega del proyecto a la comunidad | 1. Reunión con la directiva de la comunidad  2. Contratación de personal.  3. Preparación y compactación del suelo.  4. Recepción de ofertas para el suministro, colocación y compactación de asfalto.  5. Adjudicación de oferta seleccionada.  6. Contratación con la empresa adjudicada.  7. Recarpeteo de tramo a asfaltar.  8. Inauguración y entrega del proyecto a la comunidad | $ 25,720.16 | $ 23,447.55 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del programa o proyecto** | **Objetivo** | **Población a beneficiar** | **Población beneficiada** | **Tiempo de ejecución planificado** | **Tiempo de ejecución real** | **Acciones planificadas para alcanzar el objetivo** | **Acciones realizadas** | **Monto planificado** | **Monto final invertido** |
|
| **ASFALTADO DE TRAMO DE CALLE EN COLONIA BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE GUAZAPA** | Mejorar la vía pública de un tramo de calle en colonia Buenos Aires |  |  |  | 43 días | 1. Reunión con la directiva de la comunidad  2. Contratación de personal.  3. Preparación y compactación del suelo.  4. Recepción de ofertas para el suministro, colocación y compactación de asfalto.  5. Adjudicación de oferta seleccionada.  6. Contratación con la empresa adjudicada.  7. Recarpeteo de tramo a asfaltar.  8. Inauguración y entrega del proyecto a la comunidad | 1. Reunión con la directiva de la comunidad  2. Contratación de personal.  3. Preparación y compactación del suelo.  4. Recepción de ofertas para el suministro, colocación y compactación de asfalto.  5. Adjudicación de oferta seleccionada.  6. Contratación con la empresa adjudicada.  7. Recarpeteo de tramo a asfaltar.  8. Inauguración y entrega del proyecto a la comunidad | $ 40,459.66 | $ 41,878.84 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del programa o proyecto** | **Objetivo** | **Población a beneficiar** | **Población beneficiada** | **Tiempo de ejecución planificado** | **Tiempo de ejecución real** | **Acciones planificadas para alcanzar el objetivo** | **Acciones realizadas** | **Monto planificado** | **Monto final invertido** |
|
| **ASFALTADO EN PASAJE EL RECODO, COLONIA EL MILAGRO No. 2, MUNICIPIO DE GUAZAPA** | Mejorar la vía pública de un tramo de calle en pasaje El Recodo de la colonia El Milagro No. 2 | 60 familias aproximado | 60 familias aproximado |  | 44 días | 1. Reunión con la directiva de la comunidad  2. Contratación de personal.  3. Preparación y compactación del suelo.  4. Recepción de ofertas para el suministro, colocación y compactación de asfalto.  5. Adjudicación de oferta seleccionada.  6. Contratación con la empresa adjudicada.  7. Recarpeteo de tramo a asfaltar.  8. Inauguración y entrega del proyecto a la comunidad | 1. Reunión con la directiva de la comunidad  2. Contratación de personal.  3. Preparación y compactación del suelo.  4. Recepción de ofertas para el suministro, colocación y compactación de asfalto.  5. Adjudicación de oferta seleccionada.  6. Contratación con la empresa adjudicada.  7. Recarpeteo de tramo a asfaltar.  8. Inauguración y entrega del proyecto a la comunidad | $ 19,509.38 | $ 16,241.35 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del programa o proyecto** | **Objetivo** | **Población a beneficiar** | **Población beneficiada** | **Tiempo de ejecución planificado** | **Tiempo de ejecución real** | **Acciones planificadas para alcanzar el objetivo** | **Acciones realizadas** | **Monto planificado** | **Monto final invertido** |
|
| **EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE CONCRETEADA EN TRAMO DE CALLE A CASERÍO LA FINCONA, CANTÓN CALLE NUEVA, MUNICIPIO DE GUAZAPA** | Mejorar la vía pública de un tramo de calle a caserío La Fincona del cantón Calle Nueva. |  |  |  | 48 días | 1. Reunión con la directiva de la comunidad  2. Contratación de personal.  3. Empedrado y fraguado de concreto.  4. Compra de suministros para mejora de la calle. | 1. Reunión con la directiva de la comunidad  2. Contratación de personal.  3. Empedrado y fraguado de concreto.  4. Compra de suministros para mejora de la calle. | $ 14,776.89 | $ 6,623.87 |

**Anexo 4: Acciones, programas y proyectos no ejecutados. AÑO 2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Acciones, programas y proyectos no ejecutados** | **Acciones reprogramadas** | **Razones** |
|  | No aplica |  |  |