***ACTA NUMERO OCHO.-*** En la Sala de Reuniones ubicada en El Edificio de la Alcaldía Municipal de la ciudad de El Congo, departamento de Santa Ana, a las nueve horas del día seis de Marzo del año dos mil dieciocho, se instala la presente ***SESIÓN ORDINARIA***, la cual fue convocada; y una vez verificada la asistencia de los miembros del Concejo Municipal en funciones, la cual es presidida por el señor Juan Carlos Flores Barillas, en su calidad de Alcalde Municipal Interino, juntamente con la presencia del Sindico Municipal Interino señor Carlos Roberto Mendoza Moran, y los Regidores Propietarios señores(as): Marlene Orquídea Hernández de Estrada, José Dimas Aguilar Ramírez, Jorge Alberto Moran Méndez, Yanira Rosibel Sánchez de Ortiz, Denis Iván Martínez, Milton Lombardo Escobar Guerrero, y Roberto de Jesús Portillo Linares; asimismo se cuenta con la presencia del Secretario Municipal Licenciado Wilberto Rodolfo Arriaga Godoy; y comprobado que ha sido el quórum, de conformidad al Artículo 41 del Código Municipal, el señor Alcalde Municipal ***DECLARA ABIERTA*** la presente sesión; Asimismo se le da lectura a la ***AGENDA*** a desarrollarse, siendo la siguiente: ***1.-*** *Comprobación del Quórum,* ***2.-*** *Apertura de Reunión,* ***3.-*** *Lectura de los Puntos de Agenda,* ***4.-*** *Lectura y Ratificación de Acta Anterior,* ***5.-*** *Lectura de Correspondencia,* ***6.-*** *Autorización de Compra de Papelería y material de Oficina e Informático,* ***7.-*** *Informe del Jurídico sobre el Proyecto denominado:* ***RECARPETEO DE CALLES DE ASFALTO EN COLONIA LOS CERRITOS, EL CONGO, SANTA ANA, 8.-*** *Contratación de Empresa para el estudio de suelo del proyecto denominado:* ***“PRIMERA ETAPA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 170 METROS, EN CALLE SECTOR EL RODEO, EL CONGO, SANTA ANA.”. 9.-*** *Rectificación de Acuerdo Municipal,* ***10.-*** *Análisis de Pagos de Fondo Municipal,* ***11.-*** *Puntos Varios,* ***12.-*** *Cierre.-* La cual ratifican en todas y cada una de sus partes, sin ninguna modificación.- Posteriormente se procede al ***DESARROLLO DE LA REUNION*,** con la lectura y ratificación del Acta Anterior, asimismo se le da lectura a la correspondencia recibida hasta la fecha, de la cual tiene que tener conocimiento esta corporación municipal, habiéndose pronunciado el Concejo dando respuesta a cada una de ella en la forma siguiente: ***UNO.-*** Jefe de la Unidad de la Niñez solicita autorización para realizar la construcción de la cerca perimetral en la cancha Santa Elenita, manifestando que en el proyecto de Prevención de la Violencia y Rescate de Jóvenes a través del Deporte cuenta con disponibilidad presupuestaria para realizar dicho gasto el cual tendría un total de $7,915.25.- ***RESOLUCION:*** Aprobado, presentar diseño de la obra en el cual se muestre como quedarían los desvestidores y baños de mujeres y hombres, presentar tres ofertas.- ***DOS.-*** Jefe de la Unidad de la Niñez solicita la aprobación para realizar las reparaciones de la cancha de la Colonia La Esmeralda el cual implicaría un total de $7,512.55 manifestando que se encuentra presupuestado dentro del proyecto de Prevención de la Violencia y Rescate de Jóvenes a través del Deporte.- ***RESOLUCION:*** Aprobado, presentar diseño de la obra, 3 ofertas, así mismo el presupuesto de gasto en base a lo presupuestado dentro de la carpeta.- ***TRES.-*** Jefe de la Unidad de la Niñez solicita autorización para realizar la compra de trofeos y medallas para la competencia de Bici montaña el cual tendría un monto de $227.50, y para la competencia de Futbol y Natación tendría un monto de $215.00 ambas actividades se desarrollarán en el festival EL TABUDO, a realizarse el día 10 y 11 de Marzo, manifestando que en el proyecto de Fomento al Turismo dentro de la partida otras actividades culturales cuenta con $1,000.00 para realizar dicha compra.- ***RESOLUCION:*** Aprobado.- ***CUATRO.-*** Jefa de Informática informa que solicito la disponibilidad presupuestaria para gastos de equipo y materiales informáticos a cada unidad, así mismo presenta el listado de los empleados que tienen las nuevas computadoras e informa que las que tenían en uso todavía se encuentran a cargo de cada empleado ya que están cargadas al inventario de cada unidad actualmente no se han asignado a ninguna área ya que se encuentran en mal estado.- ***RESOLUCION:*** Verificar el presupuesto de la carpeta del proyecto de remodelación y equipamiento de la Municipalidad, si se cuenta con disponibilidad para la compra de los repuestos de las computadoras en mal estado.- ***CINCO.-*** Jefe de Proyección Social informa que los días 10 y 11 de Marzo se estará realizando el primer festival denominado EL TABUDO, en el lugar denominado: El Bajadero La Bendición, para lo cual solicita 5 galones de combustible para Comandos de Salvamento y 5 para La Cruz Verde, manifestando que en ninguna carpeta se cuenta con disponibilidad presupuestaria para cubrir dicho gasto, de caso ser aprobado se erogaría de Fondo Municipal, así mismo solicita transporte para los empleados de las diferentes unidades que asistirán al evento.- ***RESOLUCION:*** Aprobado.- ***SEIS.-*** Jefe de Servicios Municipales informa que realizó inspección en la cancha ubicada en la Colonia Anglicana manifestando que es factible colocarle las 60 yardas de maya ciclón que están solicitando.- ***RESOLUCION:*** Presentar presupuesto de gasto, disponibilidad presupuestaria y financiera, así mismo presentar el informe de la inspección en el cual anexe fotografías.- ***SIETE.-*** Jefe de Servicios Municipales solicita aprobación para la compra de material eléctrico el cual sería por un monto de $446.61 para continuar con el proyecto de Ampliación de Alumbrado Público dicho gasto se erogará de la carpeta de Alumbrado Público 2018.- ***RESOLUCION:*** Aprobado, erogar del proyecto de Mantenimiento de Calles.- ***OCHO.-*** Coordinadora de la Unidad de la Mujer solicita asignación de fondos con un total de $1,176.00 para realizar el evento del día Internacional de la Mujer para el día 30 de los corrientes, así también solicita se giren instrucciones a las áreas competentes para el apoyo necesario el día del evento.- ***RESOLUCION:*** Jefa de la UACI presentar cotizaciones de los gastos a realizar dentro del presupuesto aprobado con el objeto de conocer que cantidades de insumos a utilizar en el evento de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer.- ***NUEVE.-*** Jefa de Recursos Humanos informa de inspección realizada por parte del Instituto Salvadoreño del Seguro Social en la que se recibió notificación de cotizaciones en mora ya que determinaron que la Municipalidad tiene empleados que han sido contratados por la modalidad de servicios profesionales como el caso del personal del CAI y que según el personal del Seguro la modalidad utilizada para contratarlas no es la correcta ya que cumple con todas las obligaciones que los empleados permanentes, solicitando que el caso sea remitido al Asesor Jurídico para que verifique y evalúe el caso.- ***RESOLUCION:*** Jefa de Recursos Humanos darle seguimiento al caso expuesto y remitirlo al Asesor Jurídico para que coordine reunión con ISNA y Ayuda en Acción, así mismo se apersone al ISSS para buscar los medios y arreglar el problema en mención.- ***DIEZ.-*** Jefa de la UACI remite cotización de la empresa RAMATER para la reparación del mini cargador el cual sería cancelado dentro del proyecto de Mantenimiento y Reparación de Caminos Vecinales por un monto de $900.00.- ***RESOLUCION:*** Aprobado, como recomendación para el motorista responsable del mini cargador le dé un buen uso a la maquinaria.- ***ONCE.-*** Jefa de la UACI remite oferta para la adquisición de 25 lámparas ahorrativas completas para ser instaladas en El Caserío Los Osorio, así mismo el material para darles mantenimiento del alumbrado público en la zona urbana y rural por un monto de $1,373.74 el cual sería cubierto dentro del proyecto de Mejoramiento y Mantenimiento de Alumbrado y Espacios Públicos 2018.- ***RESOLUCION:*** Aprobado.- ***DOCE.-*** Jefa de la UACI remite cotizaciones para realizar la compra de herramientas eléctricas que serían utilizadas por el Eléctrico Municipal por un monto de $210.20 manifestando que sería cubierto dentro del proyecto de Mejoramiento y Mantenimiento de Alumbrado y Espacios Públicos.- ***RESOLUCION:*** Aprobado.- ***TRECE.-*** Jefa Administrativa remite respuesta relacionada a las observaciones hechas en el informe de Auditoría Externa ejercicio 2016, a lo cual a la nota presentada le anexa los reportes que fueron trabajados con apoyo de auditoría interna para tratar de desvanecer las observaciones encontradas.- ***RESOLUCION:*** Tiene conocimiento el Concejo del informe presentado así mismo se solicita se le dé seguimiento hasta su total cumplimiento.- ***CATORCE.-*** Jefa Administrativa informa que se está teniendo inconvenientes para sacar copia del expediente de documento de Presupuesto Municipal para el ejercicio 2018 debido a que no se cuenta con fotocopiadoras, por lo que solicita se realice el arrendamiento de fotocopiadoras por un lapso de tres meses.- ***RESOLUCION:*** Pendiente el Arrendamiento y se giran instrucciones para que se realice la compra de la fotocopiadora y proporcionar otra copia del presupuesto 2018 y que se nombre una persona para que sea la responsable de sacar las copias.- ***QUINCE.-*** Jefa Administrativa remite los siguientes casos: ***1.-*** Referente a lo proyectado para el consumo de combustible durante el ejercicio 2018 informa que ayudó al Jefe de Servicios Municipales sobre cómo podía realizar dicho informe, así mismo referente a la ayuda que se solicitó a Servicios Municipales para supervisar la limpieza de las ordenanzas de la Municipalidad manifiesta que será el Alcalde quién coordine el control con las empleadas en mención, 2.- Solicita que el archivo sea ubicado en el área donde se encuentra la bodega de la UACI y que la documentación de la UACI quede bajo la responsabilidad de la persona encargada de archivo, la Jefa de la UACI se traslade dónde actualmente está Medio ambiente y el Jefe de la Unidad en mención se traslade en conjunto al Oficial de Acceso a la Información a la UACI.- ***RESOLUCION:*** 1.- Darle seguimiento para que se presente lo requerido de forma urgente, 2.- Aprobado, realizar los traslados tal y como fueron sugeridos de manera urgente.- ***DIECISEIS.-*** Representante de UDP ARMOL CONSULTING remite informe de labores realizadas durante el mes de Febrero.- ***RESOLUCION:*** Tiene conocimiento el Concejo.- ***DIECISIETE.-*** Escrito presentado por el Secretario notificador del Departamento de Inspección de Industria y Comercio de la Dirección General de Inspección de Trabajo en el cual admiten el recurso de apelación interpuesto por el apoderado legal de la Municipalidad.- ***RESOLUCION:*** Remitir al Asesor Legal para que haga uso de su derecho.- ***DIECIOCHO.-*** Roberto Enrique Minero Arana, Representante del Álamo Futbol Club solicita 16 uniformes incluido para el portero, una pelota MIKASA #4 y un par de guantes talla grande para participar en el torneo organizado por la Casa de la Cultura.- ***RESOLUCION:*** Aprobado.- ***DIECINUEVE.-*** Presidenta de la ADESCO y Coordinador de la Comunidad San José Las Flores solicitan pólvora china, flores, 2 docenas y media de cohetes, insumos para shuco, show de payaso, piñatas y dulces, ya que los días 18 y 19 de Marzo estarán celebrando de las Fiestas Patronales de la comunidad.- ***RESOLUCION:*** Aprobado, erogar del proyecto de Rescate de Valores Cívicos y Culturales.- ***VEINTE.-*** Jóvenes integrantes del Equipo Paris, de la Comunidad Altos del Lago solicitan dos porterías de hierro con sus redes, un uniforme completo y un balón de futbol, así mismo piden la culminación de la cancha El Manguito.- ***RESOLUCION:*** Aprobados los implementos deportivos, respecto a la culminación de la cancha se deja pendiente.- ***VEINTIUNO.-*** ADESCOER El Rodeo a través de su Presidente, José Julián Rodríguez solicita la instalación de dos lámparas, dos postes galvanizados, cable conexión y aisladores.- ***RESOLUCION:*** Realizar inspección e informar al Concejo.- ***VEINTIDOS.-*** Habitantes del Cantón El Rodeo solicitan que las porterías que fueron entregadas para la cancha de la Comunidad sean instaladas de forma permanente ya que manifiestan tener inconvenientes a la hora de jugar tienen que estar solicitando que las presten por ello solicitan tenerlas en la cancha de manera permanente.- ***RESOLUCION:*** Aprobado.- ***VEINTITRES.-*** Coordinadora de ISDEMU Santa Ana, Ana Elizabeth Rodríguez, solicita que se delegue a la Coordinadora de la Unidad de la Mujer para que asista a la capacitación relacionado a la Atención Integral Especializada a Mujeres que enfrentan Violencia por su Condición de Género a realizarse el día 8 de Marzo.- ***RESOLUCION:*** Aprobado.- ***A continuación se discutió la agenda aprobada y se emitieron los siguientes Puntos y Acuerdos: ACUERDO NÚMERO UNO.-*** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal vigente; y ***CONSIDERANDO: I)*** Teniendo a la vista escrito presentado por la ***JEFA DE LA UACI****,* donde anexa ofertas y cuadro comparativo de ofertas para la adquisición de ***Papelería y Material de Oficina e Informático*** para el uso administrativo de las diferentes unidades de la Municipalidad.- ***II)*** Tomando en cuenta lo regulado en el Artículo 40 de la LACAP, que establece los montos para determinar las formas de contratar, siendo este caso ***LIBRE GESTION (No Recurrente),*** y habiéndose recibido dos ofertas, según ***CUADRO COMPARATIVO***, las cuales se relacionan en el orden siguiente: ***OFERTA NUMERO UNO: LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORES DIVERSOS****,* oferta por la cantidad de *TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($3,255.85),* ***OFERTA NUMERO DOS: DIGITAL SOLUTIONS,*** oferta por la cantidad de *CINCO MIL OCHENTA Y OCHO DÓLARES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($5,088.76).-* ***III)*** Analizando y discutiendo cada uno de los miembros del Concejo las ofertas anteriormente relacionadas y tomando en cuenta que la oferta presentada por ***Librería y Distribuidores Diversos***, presenta la mejor oferta económica en comparación con la otra oferta.- ***IV)*** ***POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO RESUELVE***: De conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Articulo 30 Numerales 4, 9 y 14, Artículos 34 y 35 del Código Municipal, por unanimidad ***ACUERDA***: ***I)*** *ADJUDICAR* a ***LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORES DIVERSOS,*** *la compra de* ***Papelería y Material de Oficina e Informático****;* por la cantidad de *TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($3,255.85).-* En consecuencia le giran instrucciones a la Jefa de la UACI, para que inicie con el proceso de compra con ***LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORES DIVERSOS***.- ***II)*** De conformidad al Artículo 91 del Código Municipal, ***AUTORIZAN*** al Tesorero Municipal para que realice la erogación de *FONDO MUNICIPAL* por la cantidad de *TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($3,255.85),* bajo las cifras Presupuestarias números 54105, 54114 y 54115.- Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.-***ACUERDO NÚMERO DOS.-*** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal vigente; y ***CONSIDERANDO:* *I)*** Según Acuerdo número ***NUEVE,*** Acta numero ***VEINTIOCHO***, de fecha diecinueve de Septiembre del año dos mil diecisiete, se Acordó por el Concejo *PRIORIZAR* el Proyecto Denominado: ***CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE COLONIA LOS CERRITOS, EL CONGO, SANTA ANA.- II)*** Según Acuerdo número ***DIECISIETE,*** Acta numero ***TREINTA***, de fecha cinco de Octubre del año dos mil diecisiete, se Acordó por el Concejo, *CAMBIAR DE MATERIAL PARA EJECUTAR EL PROYECTO EN MENCION CON MEZCLA ASFÁLTICA Y NO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON EL NOMBRE SIGUIENTE:*

|  |
| --- |
| ***NOMBRE DEL PROYECTO.-*** |
| ***RECARPETEO DE CALLE DE ASFALTO EN COLONIA LOS CERRITOS, EL CONGO, SANTA ANA.-*** |

***III)*** Según Acuerdo número ***CINCO,*** Acta numero ***TREINTA Y UNO***, de fecha dieciocho de Octubre del año dos mil diecisiete, se Acordó por el Concejo, Dar por ***APROBADA LA CARPETA TÉCNICA*** del Proyecto Denominado: ***“RECARPETEO DE CALLES DE ASFALTO EN COLONIA LOS CERRITOS, EL CONGO, SANTA ANA.”;*** por un monto total de ***TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($34,967.52)*.-** El gasto se efectuara del FODES 75%; y se ejecutara por la modalidad de ***LIBRE GESTION***.- ***IV)*** Según Acuerdo número ***SIETE,*** Acta numero ***TREINTA Y UNO***, de fecha dieciocho de Octubre del año dos mil diecisiete, se Acordó por el Concejo, *NOMBRAR* como ***ADMINISTRADOR DE CONTRATOS***, al Licenciado ***MILTON LOMBARDO ESCOBAR GUERRERO*** *(Séptimo Regidor Propietario);*dentro del proyecto denominado: ***“RECARPETEO DE CALLES DE ASFALTO EN COLONIA LOS CERRITOS, EL CONGO, SANTA ANA.”.- V)*** Según Acuerdo número ***UNO,*** Acta numero ***TREINTA Y SEIS***, de fecha veinte de Noviembre del año dos mil diecisiete, se Acordó por el Concejo, *ADJUDICAR Y CONTRATAR* a ***EDIFICACIONES MEDINA, S. A. de C. V.****;* por el monto ofertado de ***TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($33,580.00)*** precio incluye IVA, para que realice ***LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO***denominado: ***“RECARPETEO DE CALLES DE ASFALTO EN COLONIA LOS CERRITOS, EL CONGO, SANTA ANA.”.- VI)*** Según Acuerdo número ***DOS,*** Acta numero ***TREINTA Y SEIS***, de fecha veinte de Noviembre del año dos mil diecisiete, se Acordó por el Concejo, *ADJUDICAR Y CONTRATAR* a ***INVERSIONES QUINTANILLA ROBLES, S. A. de C. V.;*** por la cantidad de ***NOVECIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES CON SESENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ($933.60);*** precio incluye IVA*.* ***LA SUPERVISION*** del proyecto denominado: ***“RECARPETEO DE CALLES DE ASFALTO EN COLONIA LOS CERRITOS, EL CONGO, SANTA ANA.”*.- *VII)*** El ***ADMINISTRADOR DE CONTRATO*** del proyecto denominado: ***“RECARPETEO DE CALLES DE ASFALTO EN COLONIA LOS CERRITOS, EL CONGO, SANTA ANA.”*,** presento informo, tal como consta en punto de Acta numero ***CUARENTA***, de fecha veinte de Diciembre del año dos mil diecisiete, el cual dice: Que a la fecha no cuenta con la documentación necesaria para realizar su labor en dicha obra a pesar de haberla solicitado con anticipación a través de la Secretaria Municipal. Firmo nota de inicio el 5 de Diciembre para contratista y supervisor ya con cuatro días de atraso y este mismo día se realizo reunión con personas beneficiadas, Alcalde, Jefa de UACI, Supervisor y Ejecutor, donde no fui invitado a pesar de encontrarme laborando ese mismo día y hora en la Secretaria Municipal, visito el proyecto el día 14 de Diciembre del presente año, a las 12.25 pm, y verifico que tenían excavado el área a cubrir con mezcla asfáltica, pero aun faltaba, profundidad en los cortes, así mismo se verifico maquinaria lista para distribuir tierra blanca en el sector. Se dialogo con maestro de obra, y no cuenta con ninguna documentación para evaluar espesor del corte y se midió en varios sectores y las medidas fueron de ocho a doce centímetros de corte les manifestó que informaran al constructor de la visita y que ese trabajo no cumplía con la obra a desarrollar. Ayer a las 9.00 horas visite de nuevo el proyecto y el maestro de obra le confirmo que ya habían trabajado en un nuevo corte pero al medir nuevamente se verifico que aun no se había profundizado lo necesario. Ayer a las 2.45 pm aproximadamente se realizo reunión con un representante de la empresa constructora a quien se les informo sobre los hallazgos y que no se habían cumplido las etapas según cronograma de actividades. Manifestando que ya se había trabajado en diferentes áreas donde se habían hecho las observaciones. Se le informo que se espera ver las fotografías con el informe del supervisor ya que no se pueden desarrollar dos etapas del proceso al mismo tiempo y que en todo caso se podría pedir un análisis de suelo de diferentes áreas para verificar si se cumple con lo contratado. Es importante señalar que el trabajo ejecutado a la fecha no es el indicado y a un no se cumplen con lo recomendado en hacer el trabajo de excavación según contrato. ***NOTA IMPORTANTE:*** Se sugiere hacer una evaluación técnica a la carpeta ya que presenta muchas irregularidades en cuanto a los montos de las partidas y hay más de $1,004.00 dólares en costo total. Sugiero hacer un paro técnico de ser posible.- ***VIII)*** El ***ADMINISTRADOR DE CONTRATO*** del proyecto antes relacionado Licenciado *MILTON LOMBARDO ESCOBAR GUERRERO*, presento informe en reunión de Concejo, tal como consta en punto de Acta número ***UNO,*** de fecha tres de Enero del presente año, el cual dice: Como ***ADMINISTRADOR DE CONTRATO DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE COLONIA LOS CERRITOS*** a ustedes informo sobre dos actividades desarrolladas con Contratista, Supervisor, Alcalde, miembros del Concejo Municipal, y miembros de la Directiva de dicha Colonia. La primera Reunión fue desarrollada en el despacho del señor Alcalde, donde se trato sobre el incumplimiento por parte de la empresa constructora en relación a la excavación y base de suelo cemento. La supervisión y empresa constructora ratifican el fiel cumplimiento del 100% de dichas obras y el Administrador de Contrato sostiene que no han cumplido. Como Administrador de Contrato se presentaron fotografías de diferentes sectores, y se verifico que no se cumplía con la excavación de 15 centímetros. Así mismo se informo que los trabajadores informaron al Administrador de Contrato que ellos solo habían colocado 99 bolsas de cemento en la base suelo cemento 150 bolsas que llevo vehículo de una ferretería de esta ciudad se acordó hacer una excavación en el área de trabajo para verificar espesor y calidad de base. En la segunda reunión realizada en el área de Trabajo se desarrollo la excavación respectiva en dos sectores de la calle intervenida y la primera excavación presenta aun inconsistencias y la segunda pasa la prueba. La Empresa constructora y supervisión mantienen que ambas pruebas cumplen con lo necesario para continuar con la pavimentación. Acordando juntamente con el señor Alcalde, miembros del Concejo y miembros de la comunidad que la empresa constructora continuara los trabajos de pavimentación este fin de semana y posteriormente se hará la evaluación con un laboratorio para salir de la problemática. Como administrador de contrato informa que no firmara las cuatros bitácoras presentadas por la empresa constructora y supervisor; ya que presentan inconsistencia en su contenido en cuanto a la excavación ejecutada y base suelo cemento. ***En consecuencia solicita se contrate a una empresa para que realice un estudio de suelo para el proyecto en referencia, lo cual es aprobado por el Concejo y se le gira instrucciones a la Jefa de la UACI, para que realice la gestiones administrativas y legales para que presente oferta para contratar a una empresa para que realice el estudio de suelo en el proyecto mencionado.- IX)*** Según Acuerdo numero ***TREINTA Y NUEVE***, Acta número ***CUATRO***, de fecha treinta de Enero del presente año, el Concejo Municipal acordó *CONTRATAR* a la Empresa ***SUELOS Y MATERIALES*** para que preste los Servicios Profesionales para la Extracción de Núcleos de 4 o 2 de Diámetros en Base y Superficie de Pavimento de Mezcla Asfáltica, dentro del proyecto denominado: ***“RECARPETEO DE CALLES DE ASFALTO EN COLONIA LOS CERRITOS, EL CONGO, SANTA ANA.*** ***X)*** En vista del Informe remitido por la ***JEFA DE LA UACI***, de la Empresa ***SUELOS Y MATERIALES***, donde dan a conocer el informe de Resultados de Espesores de Pavimento, donde se realizo la Extracción de Núcleos de 4 o 2 de Diámetros en Base y Superficie de Pavimento de Mezcla Asfáltica, para verificación de espesores, correspondientes al proyecto ***“RECARPETEO DE CALLES DE ASFALTO EN COLONIA LOS CERRITOS, EL CONGO, SANTA ANA.”,*** y presentan los resultados obtenidos en las pruebas realizadas concernientes a los Espesores Núcleos Mezcla Asfáltica y Espesor Núcleos Suelo Cemento, lo cual está plenamente detallado en el Informe de resultados, por lo tanto el Concejo acordó girar instrucciones a ***UDP-ARMOL CONSULTING***, para que presenten un informe legal tomando como base el informe de resultados presentado por la Empresa ***SUELOS Y MATERIALES***, y emitan la recomendación al Concejo Municipal para determinar responsabilidades dentro proyecto denominado: ***“RECARPETEO DE CALLES DE ASFALTO EN COLONIA LOS CERRITOS, EL CONGO, SANTA ANA.”,*** tal como consta en Acuerdo numero ***DOS***, Acta número ***SIETE***, de fecha veintisiete de Febrero del presente año.- ***XI)*** Teniendo a la vista Informe presentado por el Licenciado ***PEDRO EDMUNDO MOLINA BLANCO***, Representante Legal de ***UDP ARMOL CONSULTING***, donde da a conocer los aspectos técnico legales de lo ocurrido en el proyecto denominado: ***“RECARPETEO DE CALLES DE ASFALTO EN COLONIA LOS CERRITOS, EL CONGO, SANTA ANA.”,*** en relación a su contrato de obra y su contrato de supervisión, a la luz del informe remitido por la Jefa UACI de la *Empresa SUELOS Y MATERIALES*, originado por el informe presentado por el Administrador del Contrato sobre las irregularidades relativas al espesor del pavimento en dicho proyecto, se procedió a solicitar la carpeta del mismo a la UACI, de donde para el análisis jurídico fueron tomados copias simples de Términos de Referencia de los contratos de obra y de supervisión, así como los contratos suscritos por cada una de las empresas ganadoras, junto con la garantía de cumplimiento de obra, teniendo además los documentos mencionados con anterioridad como serían los informes del Administrador del Contrato y el resultado de la empresa encargada de dar un resultado de espesores de pavimento, donde se realizó la extracción de Núcleos de 4 o 2 Diámetros en Base y Superficie de Pavimento de Mezcla asfáltica. Con dichos elementos se procedió a realizar el análisis solicitado, señalando como puntos medulares a tomar en cuenta los siguientes: a) Del informe remitido por la empresa *SUELOS Y MATERIALES*, en sus comentarios finales que son congruentes con los gráficos expuestos en el mismo y que nos ayudan a visualizar dicho informe, de manera clara señala “…los valores obtenidos de la medición del espesor de mezcla asfáltica en caliente varia de 4.9 cm a 6.4 cm teniendo en promedio un espesor de 5. 7 cm; para el caso al base de suelo cemento, se observa espesor muy variable, el espesor de la base se encuentra ente 1.0 cm a 7.7 cm por lo que no es posible considerar un valor promedio…”; b) Que al observar los términos de referencia tanto en contrato de obra como de supervisión, se puede ver que claramente se establecen los valores de mezcla asfáltica que se requería para la obra, es decir por lo que fueron contratados los oferentes, así mismo estos menciona la aplicación de las garantías en caso de incumplimiento en el contrato; c) Se pidieron los contratos de obra y de supervisión de dicho proyecto en donde contractualmente las empresas ganadoras se comprometieron en sus cláusulas de SANCIONES y MARCO LEGAL, a someterse en todo a la LACAP y RELACAP, Constitución de la República y en forma subsidiaria a las demás leyes de la República aplicables, así mismo a las sanciones que la LACAP establezca en caso de incumplimientos. De ahí que al tener todos estos elementos técnicos y legales a la mano, al igual que los cuerpos legales a aplicar podemos mencionar que se puede apreciar en la parte técnica que existe un incumplimiento en cuanto a los términos de referencia aceptados y por los que fueron contratadas la empresa ejecutora de la obra ***EDIFICACIONES MEDINA, S. A. de C. V.****,* y de Supervisión ***INVERSIONES QUINTANILLA ROBLES, S. A. de C. V.;*** procediendo con ello la parte contractual, es decir aplicando como marco legal la LACAP y RELACAP, de donde podemos estimar que en primera fase debe de realizarse lo señalado en el Artículo 35 de la LACAP, para el ***EJECUTOR DE LA OBRA***, es decir, la *Garantía de Cumplimiento de Contrato,* ***el cual Literalmente dice:*** *Articulo 35.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por Garantía de Cumplimiento de Contrato, aquella que se otorga a favor de la institución contratante, para asegurarle que el contratista cumpla con todas las cláusulas establecidas en el contrato y que la obra, el bien o el servicio contratado, sea entregado y recibido a entera satisfacción. Esta garantía se incrementará en la misma proporción en que el valor del contrato llegare a aumentar, en su caso. Cuando se trate de obras, esta garantía permanecerá vigente hasta que la institución contratante haya verificado la inexistencia de fallas o desperfectos en la construcción o que éstas no sean imputables al contratista, sin lo cual no se podrá otorgar el respectivo finiquito. Si el costo de reparación de las fallas o desperfectos resultare mayor al valor de la garantía de cumplimiento de contrato, el contratista responderá por los costos correspondientes. El plazo de esta garantía se incorporará al contrato respectivo. En el caso de obras, el monto de la misma no podrá ser menor del diez por ciento, y en el de bienes y servicios será de hasta el veinte por ciento. En las bases de licitación o de concurso se establecerá el plazo y momento de presentación de esta garantía.* Por tal razón se debería llamar a la empresa que incumplió la obra y pedirle que haga la reparación de las fallas detectadas, todo ello para dar cumplimiento a la obra, de lo contrario se seguiría lo señalado en los Artículos 121 y 122 de la LACAP, todo conforme con el contrato suscrito por los mismos.- ***XII)*** ***POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO RESUELVE***: De conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Artículo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34 y 35 del Código Municipal, Articulo 35 de la LACAP, por unanimidad ***ACUERDA:*** *GIRAR INSTRUCCIONES* a la ***JEFA DE LA UACI,*** para que notifique al ejecutor ***EDIFICACIONES MEDINA, S. A. de C. V.****,* el incumplimiento de la obra del Proyecto denominado: ***“RECARPETEO DE CALLES DE ASFALTO EN COLONIA LOS CERRITOS, EL CONGO, SANTA ANA.”,*** y se presente a las Instalaciones de la Alcaldía Municipal en un plazo de cinco días contados a partir de la notificación, con el objeto de sostener una reunión para llegar a acuerdos entre la empresa Ejecutora y la Municipalidad referente a la reparación de las fallas detectadas según informes y resultados de estudios técnicos realizados a la obra ejecutada y darle cumplimiento al contrato suscrito. De lo contrario se aplicaría el procedimiento señalado en los Artículos 121 y 122 de la LACAP.- En consecuencia se nombra la comisión especial integrada por:

|  |  |
| --- | --- |
| ***N.*** | ***COMISION ESPECIAL*** |
| ***1*** | ***MILTON LOMBARDO ESCOBAR GUERRERO (Administrador de Contrato del Proyecto).-*** |
| ***2*** | ***CARLOS ROBERTO MENDOZA MORAN (Sindico Municipal).-*** |
| ***3*** | ***ROXANA YANIRA RIVAS VARELA (Jefa de la UACI).-*** |
| ***4*** | ***INGENIERO RAFAEL ENRIQUE MOLINA (Técnico en el Area).-*** |
| ***5*** | ***ANA MIRIAM PAYES DE ROMAN (Jefa Administrativa).-*** |

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.-***ACUERDO NÚMERO TRES.-*** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal vigente; y ***CONSIDERANDO:* *I)*** Según Acuerdo número ***NUEVE,*** Acta numero ***VEINTIOCHO***, de fecha diecinueve de Septiembre del año dos mil diecisiete, se Acordó por el Concejo *PRIORIZAR* el Proyecto Denominado: ***CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE COLONIA LOS CERRITOS, EL CONGO, SANTA ANA.- II)*** Según Acuerdo número ***DIECISIETE,*** Acta numero ***TREINTA***, de fecha cinco de Octubre del año dos mil diecisiete, se Acordó por el Concejo, *CAMBIAR DE MATERIAL PARA EJECUTAR EL PROYECTO EN MENCION CON MEZCLA ASFÁLTICA Y NO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON EL NOMBRE SIGUIENTE:*

|  |
| --- |
| ***NOMBRE DEL PROYECTO.-*** |
| ***RECARPETEO DE CALLE DE ASFALTO EN COLONIA LOS CERRITOS, EL CONGO, SANTA ANA.-*** |

***III)*** Según Acuerdo número ***CINCO,*** Acta numero ***TREINTA Y UNO***, de fecha dieciocho de Octubre del año dos mil diecisiete, se Acordó por el Concejo, Dar por ***APROBADA LA CARPETA TÉCNICA*** del Proyecto Denominado: ***“RECARPETEO DE CALLES DE ASFALTO EN COLONIA LOS CERRITOS, EL CONGO, SANTA ANA.”;*** por un monto total de ***TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($34,967.52)*.-** El gasto se efectuara del FODES 75%; y se ejecutara por la modalidad de ***LIBRE GESTION***.- ***IV)*** Según Acuerdo número ***SIETE,*** Acta numero ***TREINTA Y UNO***, de fecha dieciocho de Octubre del año dos mil diecisiete, se Acordó por el Concejo, *NOMBRAR* como ***ADMINISTRADOR DE CONTRATOS***, al Licenciado ***MILTON LOMBARDO ESCOBAR GUERRERO*** *(Séptimo Regidor Propietario);*dentro del proyecto denominado: ***“RECARPETEO DE CALLES DE ASFALTO EN COLONIA LOS CERRITOS, EL CONGO, SANTA ANA.”.- V)*** Según Acuerdo número ***UNO,*** Acta numero ***TREINTA Y SEIS***, de fecha veinte de Noviembre del año dos mil diecisiete, se Acordó por el Concejo, *ADJUDICAR Y CONTRATAR* a ***EDIFICACIONES MEDINA, S. A. de C. V.****;* por el monto ofertado de ***TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($33,580.00)*** precio incluye IVA, para que realice ***LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO***denominado: ***“RECARPETEO DE CALLES DE ASFALTO EN COLONIA LOS CERRITOS, EL CONGO, SANTA ANA.”.- VI)*** Según Acuerdo número ***DOS,*** Acta numero ***TREINTA Y SEIS***, de fecha veinte de Noviembre del año dos mil diecisiete, se Acordó por el Concejo, *ADJUDICAR Y CONTRATAR* a ***INVERSIONES QUINTANILLA ROBLES, S. A. de C. V.;*** por la cantidad de ***NOVECIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES CON SESENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ($933.60);*** precio incluye IVA*.* ***LA SUPERVISION*** del proyecto denominado: ***“RECARPETEO DE CALLES DE ASFALTO EN COLONIA LOS CERRITOS, EL CONGO, SANTA ANA.”*.- *VII)*** El ***ADMINISTRADOR DE CONTRATO*** del proyecto denominado: ***“RECARPETEO DE CALLES DE ASFALTO EN COLONIA LOS CERRITOS, EL CONGO, SANTA ANA.”*,** presento informo, tal como consta en punto de Acta numero ***CUARENTA***, de fecha veinte de Diciembre del año dos mil diecisiete, el cual dice: Que a la fecha no cuenta con la documentación necesaria para realizar su labor en dicha obra a pesar de haberla solicitado con anticipación a través de la Secretaria Municipal. Firmo nota de inicio el 5 de Diciembre para contratista y supervisor ya con cuatro días de atraso y este mismo día se realizo reunión con personas beneficiadas, Alcalde, Jefa de UACI, Supervisor y Ejecutor, donde no fui invitado a pesar de encontrarme laborando ese mismo día y hora en la Secretaria Municipal, visito el proyecto el día 14 de Diciembre del presente año, a las 12.25 pm, y verifico que tenían excavado el área a cubrir con mezcla asfáltica, pero aun faltaba, profundidad en los cortes, así mismo se verifico maquinaria lista para distribuir tierra blanca en el sector. Se dialogo con maestro de obra, y no cuenta con ninguna documentación para evaluar espesor del corte y se midió en varios sectores y las medidas fueron de ocho a doce centímetros de corte les manifestó que informaran al constructor de la visita y que ese trabajo no cumplía con la obra a desarrollar. Ayer a las 9.00 horas visite de nuevo el proyecto y el maestro de obra le confirmo que ya habían trabajado en un nuevo corte pero al medir nuevamente se verifico que aun no se había profundizado lo necesario. Ayer a las 2.45 pm aproximadamente se realizo reunión con un representante de la empresa constructora a quien se les informo sobre los hallazgos y que no se habían cumplido las etapas según cronograma de actividades. Manifestando que ya se había trabajado en diferentes áreas donde se habían hecho las observaciones. Se le informo que se espera ver las fotografías con el informe del supervisor ya que no se pueden desarrollar dos etapas del proceso al mismo tiempo y que en todo caso se podría pedir un análisis de suelo de diferentes áreas para verificar si se cumple con lo contratado. Es importante señalar que el trabajo ejecutado a la fecha no es el indicado y a un no se cumplen con lo recomendado en hacer el trabajo de excavación según contrato. ***NOTA IMPORTANTE:*** Se sugiere hacer una evaluación técnica a la carpeta ya que presenta muchas irregularidades en cuanto a los montos de las partidas y hay más de $1,004.00 dólares en costo total. Sugiero hacer un paro técnico de ser posible.- ***VIII)*** El ***ADMINISTRADOR DE CONTRATO*** del proyecto antes relacionado Licenciado *MILTON LOMBARDO ESCOBAR GUERRERO*, presento informe en reunión de Concejo, tal como consta en punto de Acta número ***UNO,*** de fecha tres de Enero del presente año, el cual dice: Como ***ADMINISTRADOR DE CONTRATO DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE COLONIA LOS CERRITOS*** a ustedes informo sobre dos actividades desarrolladas con Contratista, Supervisor, Alcalde, miembros del Concejo Municipal, y miembros de la Directiva de dicha Colonia. La primera Reunión fue desarrollada en el despacho del señor Alcalde, donde se trato sobre el incumplimiento por parte de la empresa constructora en relación a la excavación y base de suelo cemento. La supervisión y empresa constructora ratifican el fiel cumplimiento del 100% de dichas obras y el Administrador de Contrato sostiene que no han cumplido. Como Administrador de Contrato se presentaron fotografías de diferentes sectores, y se verifico que no se cumplía con la excavación de 15 centímetros. Así mismo se informo que los trabajadores informaron al Administrador de Contrato que ellos solo habían colocado 99 bolsas de cemento en la base suelo cemento 150 bolsas que llevo vehículo de una ferretería de esta ciudad se acordó hacer una excavación en el área de trabajo para verificar espesor y calidad de base. En la segunda reunión realizada en el área de Trabajo se desarrollo la excavación respectiva en dos sectores de la calle intervenida y la primera excavación presenta aun inconsistencias y la segunda pasa la prueba. La Empresa constructora y supervisión mantienen que ambas pruebas cumplen con lo necesario para continuar con la pavimentación. Acordando juntamente con el señor Alcalde, miembros del Concejo y miembros de la comunidad que la empresa constructora continuara los trabajos de pavimentación este fin de semana y posteriormente se hará la evaluación con un laboratorio para salir de la problemática. Como administrador de contrato informa que no firmara las cuatros bitácoras presentadas por la empresa constructora y supervisor; ya que presentan inconsistencia en su contenido en cuanto a la excavación ejecutada y base suelo cemento. ***En consecuencia solicita se contrate a una empresa para que realice un estudio de suelo para el proyecto en referencia, lo cual es aprobado por el Concejo y se le gira instrucciones a la Jefa de la UACI, para que realice la gestiones administrativas y legales para que presente oferta para contratar a una empresa para que realice el estudio de suelo en el proyecto mencionado.- IX)*** Según Acuerdo numero ***TREINTA Y NUEVE***, Acta número ***CUATRO***, de fecha treinta de Enero del presente año, el Concejo Municipal acordó *CONTRATAR* a la Empresa ***SUELOS Y MATERIALES*** para que preste los Servicios Profesionales para la Extracción de Núcleos de 4 o 2 de Diámetros en Base y Superficie de Pavimento de Mezcla Asfáltica, dentro del proyecto denominado: ***“RECARPETEO DE CALLES DE ASFALTO EN COLONIA LOS CERRITOS, EL CONGO, SANTA ANA.*** ***X)*** En vista del Informe remitido por la ***JEFA DE LA UACI***, de la Empresa ***SUELOS Y MATERIALES***, donde dan a conocer el informe de Resultados de Espesores de Pavimento, donde se realizo la Extracción de Núcleos de 4 o 2 de Diámetros en Base y Superficie de Pavimento de Mezcla Asfáltica, para verificación de espesores, correspondientes al proyecto ***“RECARPETEO DE CALLES DE ASFALTO EN COLONIA LOS CERRITOS, EL CONGO, SANTA ANA.”,*** y presentan los resultados obtenidos en las pruebas realizadas concernientes a los Espesores Núcleos Mezcla Asfáltica y Espesor Núcleos Suelo Cemento, lo cual está plenamente detallado en el Informe de resultados, por lo tanto el Concejo acordó girar instrucciones a ***UDP-ARMOL CONSULTING***, para que presenten un informe legal tomando como base el informe de resultados presentado por la Empresa ***SUELOS Y MATERIALES***, y emitan la recomendación al Concejo Municipal para determinar responsabilidades dentro proyecto denominado: ***“RECARPETEO DE CALLES DE ASFALTO EN COLONIA LOS CERRITOS, EL CONGO, SANTA ANA.”,*** tal como consta en Acuerdo numero ***DOS***, Acta número ***SIETE***, de fecha veintisiete de Febrero del presente año.- ***XI)*** Teniendo a la vista Informe presentado por el Licenciado ***PEDRO EDMUNDO MOLINA BLANCO***, Representante Legal de ***UDP ARMOL CONSULTING***, donde da a conocer los aspectos técnico legales de lo ocurrido en el proyecto denominado: ***“RECARPETEO DE CALLES DE ASFALTO EN COLONIA LOS CERRITOS, EL CONGO, SANTA ANA.”,*** en relación a su contrato de obra y su contrato de supervisión, a la luz del informe remitido por la Jefa UACI de la *Empresa SUELOS Y MATERIALES*, originado por el informe presentado por el Administrador del Contrato sobre las irregularidades relativas al espesor del pavimento en dicho proyecto, se procedió a solicitar la carpeta del mismo a la UACI, de donde para el análisis jurídico fueron tomados copias simples de Términos de Referencia de los contratos de obra y de supervisión, así como los contratos suscritos por cada una de las empresas ganadoras, junto con la garantía de cumplimiento de obra, teniendo además los documentos mencionados con anterioridad como serían los informes del Administrador del Contrato y el resultado de la empresa encargada de dar un resultado de espesores de pavimento, donde se realizó la extracción de Núcleos de 4 o 2 Diámetros en Base y Superficie de Pavimento de Mezcla asfáltica. Con dichos elementos se procedió a realizar el análisis solicitado, señalando como puntos medulares a tomar en cuenta los siguientes: a) Del informe remitido por la empresa *SUELOS Y MATERIALES*, en sus comentarios finales que son congruentes con los gráficos expuestos en el mismo y que nos ayudan a visualizar dicho informe, de manera clara señala “…los valores obtenidos de la medición del espesor de mezcla asfáltica en caliente varia de 4.9 cm a 6.4 cm teniendo en promedio un espesor de 5. 7 cm; para el caso al base de suelo cemento, se observa espesor muy variable, el espesor de la base se encuentra ente 1.0 cm a 7.7 cm por lo que no es posible considerar un valor promedio…”; b) Que al observar los términos de referencia tanto en contrato de obra como de supervisión, se puede ver que claramente se establecen los valores de mezcla asfáltica que se requería para la obra, es decir por lo que fueron contratados los oferentes, así mismo estos menciona la aplicación de las garantías en caso de incumplimiento en el contrato; c) Se pidieron los contratos de obra y de supervisión de dicho proyecto en donde contractualmente las empresas ganadoras se comprometieron en sus cláusulas de SANCIONES y MARCO LEGAL, a someterse en todo a la LACAP y RELACAP, Constitución de la República y en forma subsidiaria a las demás leyes de la República aplicables, así mismo a las sanciones que la LACAP establezca en caso de incumplimientos. De ahí que al tener todos estos elementos técnicos y legales a la mano, al igual que los cuerpos legales a aplicar podemos mencionar que se puede apreciar en la parte técnica que existe un incumplimiento en cuanto a los términos de referencia aceptados y por los que fueron contratadas la empresa ejecutora de la obra ***EDIFICACIONES MEDINA, S. A. de C. V.****,* y de Supervisión ***INVERSIONES QUINTANILLA ROBLES, S. A. de C. V.;*** procediendo con ello la parte contractual, es decir aplicando como marco legal la LACAP y RELACAP, de donde podemos estimar que se debe de realizarse lo señalado en los Artículos 121 y 122 de la LACAP, para el ***SUPERVISOR DE LA OBRA***, por ***Incumplimiento de Contrato***, es decir, siguiendo para el caso el procedimiento descrito en los Artículos 147 y 147-BIS, por lo señalado en el Literal b) del Artículo 152 del mismo cuerpo normativo, el cual dice literalmente: ***“Infracciones Graves”.*** *Artículo 152.- Se considerarán infracciones graves las siguientes: a) Reincidir en alguna de las infracciones de las tipificadas en el artículo anterior, después de haber sido sancionado;* ***b) Recibir o dar por recibidas obras, bienes o servicios que no se ajusten a lo pactado o contratado, o que no se hubieren ejecutado;*** *c) Recomendar la contratación con una persona natural o jurídica comprendida en el régimen de las prohibiciones para contratar, siempre que haya conocido esta circunstancia antes de la recomendación; d) Recibir el diseño de obras que su ejecución resulte material o jurídicamente inviable; e) Retrasar injustificadamente el trámite de pagos que deba cubrir la institución a sus proveedores o contratistas; f) Retrasar injustificadamente la recepción de obras, bienes y servicios.* ***Procediendo para la imposición de las mismas conforme al procedimiento descrito en los Artículos 154, 155 y 156 de la LACAP****.-* ***XII)*** ***POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO RESUELVE***: De conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Artículo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34 y 35 del Código Municipal, Artículos 121,122, 147, 147 BIS, 152 Literal B), 154, 155, y 156 de la LACAP, por unanimidad ***ACUERDA:*** *APLICAR EL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO,* tal como establecen los Artículos 154, 155, y 156 de la LACAP, a ***INVERSIONES QUINTANILLA ROBLES, S. A. de C. V.****,* por Incumplimiento del Contrato suscrito con la Municipalidad para ejecutar la Supervisión dentro del Proyecto denominado: ***“RECARPETEO DE CALLES DE ASFALTO EN COLONIA LOS CERRITOS, EL CONGO, SANTA ANA.”.*** En consecuencia se nombra la comisión especial integrada por:

|  |  |
| --- | --- |
| ***N.*** | ***COMISION ESPECIAL*** |
| ***1*** | ***MILTON LOMBARDO ESCOBAR GUERRERO (Administrador de Contrato del Proyecto).-*** |
| ***2*** | ***CARLOS ROBERTO MENDOZA MORAN (Sindico Municipal).-*** |
| ***3*** | ***ROXANA YANIRA RIVAS VARELA (Jefa de la UACI).-*** |
| ***4*** | ***INGENIERO RAFAEL ENRIQUE MOLINA (Técnico en el Área).-*** |
| ***5*** | ***ANA MIRIAM PAYES DE ROMAN (Jefa Administrativa).-*** |

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.-***ACUERDO NÚMERO CUATRO.-*** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal vigente; y ***CONSIDERANDO:* *I)*** Se ejecuto el Proyecto Denominado: ***“PRIMERA ETAPA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 170 METROS, EN CALLE SECTOR EL RODEO, EL CONGO, SANTA ANA.”.-******II)*** El ***ADMINISTRADOR DE CONTRATO*** del proyecto antes relacionado señor ***JORGE ALBERTO MORAN MÉNDEZ*** *(Cuarto Regidor Propietario),*presento informe en reunión de Concejo, celebrada el día veintisiete de Febrero del presente año, el cual dice: *El día veintitrés de Febrero del presente año, visitó el proyecto de pavimentación que se ejecutó en Cantón El Rodeo y donde se comprobó lo siguiente:* ***1.-*** *Aún se encuentra tapadera de agua sin dejar nivel de calle.* ***2.-*** *Se comprobó cumplimiento de Juntas de Dilatación a 2.5 cada una dentro de los 170 metros lineales.* ***3.-*** *Las Juntas de Dilatación en cuanto a su sello presenta poco espesor en cada Junta.* ***4.-*** *No hay regularidad en la construcción de ancho del rodaje, construcción de cordón, construcción de cordón cuneta (dificulta hacer sumatoria global de dichos rumbos).* ***5.-*** *El largo de la calle construida por concreto HIDRAULICO dio 168.85 ml.* ***6.-*** *El pavimento presenta problemas prematuros en la construcción del concreto y con lluvias incrementa la problemática.* ***7.-*** *Por testimonio de algunos pobladores dicen que la construcción tiene vicios ocultos como: Suelo cemento y compactación no adecuada por la falta de cemento y agua.- Aprovecho la oportunidad para enviarles esta información para hacer lo necesario para superar dichas dificultades encontradas*.- ***III)*** En atenciónal informe presentado por el Administrador de Contrato del proyecto, este Concejo acordó *GIRAR INSTRUCCIONES* a la ***JEFA DE LA UACI***, para que realice el proceso correspondiente bajo los parámetros de la LACAP, para que presente oferta para la contratación de una Empresa para que preste los Servicios Profesionales para la Extracción de Núcleos de 4 o 2 de Diámetros en Base y Superficie de Pavimento de Concreto Hidráulico, dentro del proyecto denominado: ***“PRIMERA ETAPA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 170 METROS, EN CALLE SECTOR EL RODEO, EL CONGO, SANTA ANA.”.-*** tal como consta en Acuerdo número ***CINCO,*** Acta número ***SIETE,*** de fecha veintisiete de Febrero del presente año.- ***IV)*** Teniendo a la vista Oferta de la ***Empresa SUELOS Y MATERIALES***, presentada por la ***JEFA DE LA UACI***, para la Extracción de Núcleos de 4 de diámetros en Base y Losa de Concreto Hidráulico para realizarse en el proyecto denominado: ***“PRIMERA ETAPA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 170 METROS, EN CALLE SECTOR EL RODEO, EL CONGO, SANTA ANA.”,*** por un monto ***$514.15.-*** ***V)*** ***POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO RESUELVE***: De conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Artículo 30 Numerales 4, 9 y 14, Artículos 34 y 35 del Código Municipal, por unanimidad ***ACUERDA:*** *CONTRATAR* a la Empresa ***SUELOS Y MATERIALES*** para que preste los Servicios Profesionales para la Extracción y Compresión de Núcleos de 4 de Diámetros en Base y Losa de Pavimento de Concreto Hidráulico, dentro del proyecto denominado: ***“PRIMERA ETAPA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 170 METROS, EN CALLE SECTOR EL RODEO, EL CONGO, SANTA ANA.”,*** por la cantidad de ***QUINIENTOS CATORCE DOLARES CON QUINCE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($514.15).-*** Para lo cual se ***REFORMA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL***, con el objeto de incrementar la cifra presupuestaria numero *54599.-* Asimismo ***AUTORIZAN*** al Contador Municipal para que realice la respectiva reforma presupuestaria al presupuesto municipal vigente.- Delegan y Autorizan al señor ***TESORERO MUNICIPAL*** para cancele a ***SUELOS Y MATERIALES*** los Servicios Profesionales antes contratados. ***Cifras a erogar de FONDO MUNICIPAL***, bajo cifra presupuestaria numero *54599*, por ultimo autorizan a la Jefa de la UACI*,* para que inicie el proceso de contratación bajo los parámetros de la LACAP*.-* Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.-***ACUERDO NÚMERO CINCO*.-** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal vigente; y ***CONSIDERANDO:* *I)*** Se ejecuto el proyecto denominado: ***“RECARPETEO DE CALLES DE ASFALTO EN ENTRADA DE CALLE AL LAGO A LA COLONIA SANTA ELENITA, BARRIO EL TRANSITO, EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.”.- II)*** Según Acuerdo número ***TRES***, Acta número ***VEINTINUEVE,*** de fecha veintinueve de Septiembre del año dos mil diecisiete, se acordó por el Concejo, ***APROBAR LA ORDEN DE CAMBIO POR INCREMIENTO DE OBRA*,** dentro del Proyecto denominado: ***“RECARPETEO DE CALLES DE ASFALTO EN ENTRADA DE CALLE AL LAGO A LA COLONIA SANTA ELENITA, BARRIO EL TRANSITO, EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.”;*** por un monto de ***TRES MIL NOVECIENTOS OCHO DOLARES CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($3,908.54),*** Tal como se detalla a continuación:

***7.0 CONSTRUCCION DE REMATE DE PIEDRA.-***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***DESCRIPCION*** | ***ESTACION*** | ***UNIDAD*** | ***CANTIDAD*** |
| *CALLE 1* | *0+102.50* | *MT* | *6.80* |
| *CALLE 2* | *0+86.50* | *MT* | *6.00* |
| *CALLE 3* | *0+118.00* | *MT* | *7.80* |
| *CALLE 4* | *0+103.00* | *MT* | *6.80* |
| ***TOTAL*** |  |  | ***27.40*** |

***8.0 CONSTRUCCION DE BADEM DE PIEDRA.-***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***DESCRIPCION*** | ***ESTACION*** | ***UNIDAD*** | ***CANTIDAD*** |
| *CALLE 1* | *0+0.60* | *MT* | *15.60* |
| ***TOTAL*** |  |  | ***15.60*** |

Dicha ***OBRA ADICIONAL*** fue ejecutada por la ***Sociedad ALMACO, S. A. de C. V.***- ***III)*** En vista que por un error involuntario en el acuerdo antes relacionado las partidas relacionadas para ejecutar la Obra Adicional se tomaron del informe de supervisión, lo cual es incorrecto, siendo lo correcto que las partidas que se debieron consignar para la Obra Adicional son de la oferta técnica presentada por el ejecutor de la obra, por tal razón la Jefa de la UACI solicita rectificar el Acuerdo relacionado en el *Considerando II.-* ***IV) POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO RESUELVE***: Con ***siete votos a favor***; y de conformidad al Artículo 45 del Código Municipal, ***hay dos votos salvados*** de los señores(as): Juan Carlos Flores Barillas (Primer Regidor Propietario), y Yanira Rosibel Sánchez de Ortiz (Quinta Regidora Propietaria), quienes manifiestan de forma conjunta las siguientes causas: Porque desconocen cuáles son los procesos que se han realizado dentro de la ejecución del proyecto; y de conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Articulo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34 y 35 del Código Municipal, ***ACUERDA:*** *RECTIFICAR* el Acuerdo número ***TRES***, Acta número ***VEINTINUEVE,*** de fecha veintinueve de Septiembre del año dos mil diecisiete; en el sentido que las partidas asignadas para ejecutar la ***OBRA ADICIONAL*** dentro del Proyecto denominado: ***“RECARPETEO DE CALLES DE ASFALTO EN ENTRADA DE CALLE AL LAGO A LA COLONIA SANTA ELENITA, BARRIO EL TRANSITO, EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.”,*** son las que se detallan a continuación:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DESCRIPCION DE PARTIDA*** | ***CANTIDAD*** | ***UNIDAD DE MEDIDA*** | ***PRECIO UNITARIO*** | ***TOTAL*** |
| ***ASFALTO*** | *1.88* | *M3* | *$336.21* | *$632.07* |
| ***REMATE DE PIEDRA DE 30\* 40M*** | *24.80* | *ML* | *$22.18* | *$550.06* |
| ***COSNTRUCCION DE BADEM DE CONCRETO FC 210KG/CM E=10CM*** | *30.95* | *M2* | *$32.00* | *$990.40* |
| ***RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO*** | *124.00* | *M3* | *$14.00* | *$1,736.00* |
| ***COSTO DE TOTAL*** |  | | | ***$3,908.54*** |

Y no como erróneamente se consigno en el Acuerdo relacionado.- En consecuencia *RATIFICAN* en todas y cada unas de sus partes, lo demás estipulado en el Acuerdo rectificado.- Certifíquese el presente acuerdo y notifíquese a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.- ***ACUERDO NÚMERO SEIS.-*** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal vigente; y ***CONSIDERANDO:*** ***I)*** Teniendo a la vista Memorándum presentado por la Jefa de Recursos Humanos donde remite Incapacidad del Empleado Municipal señor *JUAN CARLOS PINEDA* (Auxiliar del Proyecto de Mantenimiento de Caminos Vecinales y Calles Urbanas del Municipio de El Congo 2018), por cinco días, emitida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social de la ciudad de Santa Ana.- ***II)*** Con el objeto de cancelarle al Empleado antes mencionado ***EL VEINTICINCO POR CIENTO DE INCAPACIDAD*** que le corresponde a la Municipalidad por Ministerio de Ley.- ***III) POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO RESUELVE***: De conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Articulo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34, 35 y 91 del Código Municipal, y Artículo 48 de las Disposiciones Generales del Presupuesto, relacionado con el Articulo 74 de la Ley del ISSS; y Artículos 24 y 27 del Reglamento de Aplicación de la Ley del ISSS, por unanimidad ***ACUERDA:*** *AUTORIZAR* al Tesorero Municipal señor ***RAUL ANTONIO GARCIA***; para que ***CANCELE*** al Empleado Municipal señor *JUAN CARLOS PINEDA* (Auxiliar del Proyecto de Mantenimiento de Caminos Vecinales y Calles Urbanas del Municipio de El Congo 2018), la cantidad de ***CINCO DOLARES CON DIECISIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($5.17);*** *con los descuentos de Ley,*en concepto de pago por ***INCAPACIDAD CORRESPONDIENTE AL VEINTICINCO POR CIENTO***, erogación se realizara del ***FONDO MUNICIPAL,*** bajo la cifra Presupuestaria *51101*.- Certifíquese el presente Acuerdo y notifíquese a donde corresponde para efectos legales correspondientes.- ***ACUERDO NUMERO SIETE.-*** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal vigente; y ***CONSIDERANDO***: ***I)*** Teniendo a la vista factura numero 0633 presentado por Máster Equipo, S. A. DE C. V., por el servicio de emisión de copias y mantenimiento full de 2 fotocopiadoras propiedad de la Municipalidad correspondiente al mes de Febrero del presente año; dicha erogación se tiene que realizar de ***Fondos Propios,*** para el que hacer municipal.- ***II)*** Lo anterior es analizado, evaluado y discutido por cada uno de los miembros del Concejo; y *POR LO TANTO RESUELVEN*: De conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Articulo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34, 35 y 91 del Código Municipal, por unanimidad, ***ACUERDA:*** *AUTORIZAR* al Tesorero Municipal señor ***RAUL ANTONIO GARCIA***; para que *CANCELE* la cantidad de ***CIENTO VEINTITRES DOLARES CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($123.58),*** erogación se realizara de *FONDO MUNICIPAL*, y se detalla a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***CODIGO PRESUPUESTARIO*** | ***DETALLE*** | ***VALOR ECONOMICO.*** |
| *54399* | *La erogación servirá para cancelarle a* ***MASTER EQUIPO, S. A. DE C. V.****, por el servicio de emisión de copias y mantenimiento full de 2 fotocopiadoras propiedad de la Municipalidad correspondiente al mes de Febrero del presente año; y tomando en cuenta el detalle en documentación anexa al presente pago, según factura numero 0633.-* | *$123.58* |
| ***TOTAL*** |  | ***$123.58*** |

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.-***ACUERDO NÚMERO OCHO.-*** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal vigente; y ***CONSIDERANDO: I)*** Teniendo a la vista escrito presentado por la ***JEFA DE LA UACI****,* donde anexa ofertas y cuadro comparativo de ofertas para la adquisición de una ***FOTOCOPIADORA*** para el uso administrativo de las diferentes unidades de la Municipalidad.- ***II)*** Tomando en cuenta lo regulado en el Artículo 40 de la LACAP, que establece los montos para determinar las formas de contratar, siendo este caso ***LIBRE GESTION (No Recurrente),*** y habiéndose recibido dos ofertas, según ***CUADRO COMPARATIVO***, las cuales se relacionan en el orden siguiente: ***OFERTA NUMERO UNO: COPY SYSTEMS, S. A. DE C. V.****,* oferta por la cantidad de *OCHOCIENTOS NOVENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($890.00),* ***OFERTA NUMERO DOS: DIGITAL SOLUTIONS,*** oferta por la cantidad de *MIL DOSCIENTOS VEINTIUN DOLARES CON NOVENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,221.90).-* ***III)*** Analizando y discutiendo cada uno de los miembros del Concejo las ofertas anteriormente relacionadas y tomando en cuenta que la oferta presentada por ***COPY SYSTEMS, S. A. DE C. V.***, presenta la mejor oferta económica en comparación con la otra oferta, para la Adquisición de la Fotocopiadora.- ***IV)*** ***POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO RESUELVE***: De conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Articulo 30 Numerales 4, 9 y 14, Artículos 34 y 35 del Código Municipal, por unanimidad ***ACUERDA***: ***I)*** *ADJUDICAR* a ***COPY SYSTEMS, S. A. DE C. V.****,* la compra de una ***FOTOCOPIADORA KYOCERA FS 3640 MFP,*** para el uso administrativo de las diferentes unidades de la Municipalidad*;* por la cantidad de *OCHOCIENTOS NOVENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($890.00).-* ***II)*** ***REFORMAR EL PRESUPUESTO MUNICIPAL***, con el objeto de crear la cifra presupuestaria numero *61102.-* Asimismo ***AUTORIZAN*** al Contador Municipal para que realice la respectiva reforma presupuestaria al presupuesto municipal vigente.- En consecuencia le giran instrucciones a la Jefa de la UACI, para que inicie con el proceso de compra con ***COPY SYSTEMS, S. A. DE C. V..***- ***III)*** De conformidad al Artículo 91 del Código Municipal, ***AUTORIZAN*** al Tesorero Municipal para que realice la erogación de *FONDO MUNICIPAL* por la cantidad de *OCHOCIENTOS NOVENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($890.00),* bajo la cifra Presupuestaria número 61102.- Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.- ***Continuando con el desarrollo de la presente reunión, se da paso a los PUNTOS VARIOS y se emitieron los acuerdos siguientes:*** El Sindico Municipal señor ***CARLOS ROBERTO MENDOZA MORAN,*** realiza los siguientes requerimientos: ***1.-*** ***SEGUIMIENTOS A LOS INMUEBLES OFRECIDOS EN COMODATO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD:*** Al respecto manifiesta que no se le dado seguimiento por parte del Concejo a las porciones de inmuebles que la señora Anabel Tinoco ha ofrecido en comodato a favor de la comuna en El Cantón El Rodeo, para la Construcción de un Cementerio, Cancha de Futbol, Tanque, Escuela, entre otros, los cuales son necesarios y primordiales para la población del Cantón en mención, por tal razón solicita se gire instrucciones para que se inicie el proceso legal correspondiente para hacer las desmembraciones de las porciones de los inmuebles para que sean dado en Comodato a favor de la Municipalidad, asimismo menciona que cuando estaba el Alcalde Municipal Rodolfo Hernández, ya se había iniciado el proceso legal pero por los problemas legales que tuvo ya no se concretizo dicho trámite y no se le dio seguimiento, en consecuencia ante lo expuesto este Concejo le remite el caso para que la Jefa de la UACI, presente un informe para conocer en qué fase se quedo el proceso y si es posible presente ofertas de profesionales en el área para que realicen las desmembraciones de los inmuebles a dar en Comodato en El Cantón El Rodeo para realizar proyectos en beneficio de la población, asimismo de a conocer la base presupuestaria para realizar el trámite legal que corresponda.- ***2.-*** ***SEGUIMIENTO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO***: Menciona que hasta la fecha no se ha dado el mantenimiento y reparación de las calles del Municipio y la Municipalidad cuenta con los recursos necesarios para realizarlo, por tal razón hay que girar instrucciones al Jefe de Servicios Municipales para que de forma urgente inicie la reparación de la calles rurales ya que hay sectores que son esenciales para la población y es donde transitan para trasladar sus productos para realizar sus actividades comerciales en la ciudad, lo cual acarrea para el Municipio un desarrollo, pero con las calles malas afecta a los pobladores, también hace mención que hay que focalizar la reparación de calles ya que hay puntos que son estratégicos para la ciudadanía, en consecuencia se le gira instrucciones al Jefe de Servicios Municipales para que realice lo siguiente: ***1.-*** Inicie el mantenimientos y reparación de calles de la zona rural y urbana del Municipio previo al Invierno, ***2.-*** Inicie la reparación de baches en el casco urbano, utilizando la mezcal asfáltica que desde el año pasado se compro y a la fecha no se ha utilizado de forma urgente.- El Concejo Municipal gira instrucciones al ***JEFE DE MEDIO AMBIENTE*** en cuanto a lo siguiente: ***1.-*** Se inicie de forma urgente el mantenimiento de las zonas verdes y zonas recreativas del Municipio, ***2.-*** Se realice inmediatamente la limpieza y ornato de la propaganda política en el Municipio, para que la ciudad quede limpia y vistosa, en cuanto a este requerimiento menciona el Alcalde Municipal que ya giro instrucciones a Medio Ambiente para que el día de mañana inicie con la limpieza y ornato de la propaganda.- ***ACUERDO NÚMERO NUEVE.-*** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal vigente; y ***CONSIDERANDO:*** ***I)*** Teniendo a la vista escrito presentado por la señora *MARTHA LIDIA GUERRERO DE AGUILAR,*con Documento Único de Identidad número cero cero cuatro uno cero dos cero cuatro-cuatro,donde solicita a la Jefa del Registro del Estado Familiar señora ***YOLANDA ISABEL HERNANDEZ DE CALDERON*,** la reposición del Asiento de la Partida de Defunción del señor *RUPERTO GUERRERO,* la cual se encuentra desaparecida, por tal razón presenta la Certificación de la Partida de Defunción numero *CIENTO DIEZ,* del Libro de Defunciones que el Registro del Estado Familiar llevo en el año de mil novecientos setenta y seis, para su respectiva reposición.- ***II)*** Teniendo a la vista resolución suscrita por la Jefa del Registro del Estado Familiar señora *YOLANDA ISABEL HERNANDEZ DE CALDERON*, de fecha seis de Marzo del presente año, donde admite la solicitud presentada y consecuentemente se procede a su comprobación para los efectos legales consiguientes.- ***III)*** Teniendo a la vista *ACTA NUMERO CUATRO,* suscrita por la Jefa del Registro del Estado Familiar, el día seis de Marzo del presente año,donde expone que con la finalidad de darle cumplimiento a los Artículos 55 al 61 de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los Regímenes Patrimoniales de Matrimonio, y después de haber revisado la solicitud de la señora *MARTHA LIDIA GUERRERO DE AGUILAR,* donde solicita la reposición de la Partida de Defunción del señor *RUPERTO GUERRERO,* quien falleció en esta ciudad y departamento el día veinticinco de Julio de mil novecientos setenta y seis; Por lo que presenta la Certificación de la Partida de Defunción enviada del microfilm del Registro Nacional de las Personas Naturales relacionada en el *Considerando I*, y haciendo constar la Jefa del Registro del Estado Familiar que el Libro de Nacimientos del año mil novecientos setenta y seis, no se encuentra en vista que fue destruido totalmente el día 10 de Mayo del 1989, producto de la Guerra Civil, donde fue víctima la Alcaldía, por lo que considera procedente su reposición, y según oficio numero 029 solicita al Concejo emitir un Acuerdo Municipal a fin de reponer la Partida de Defunción en referencia.- ***IV)*** ***POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO RESUELVE***: De conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Articulo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34 y 35 del Código Municipal; y Artículos 55 al 61 de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los Regímenes Patrimoniales de Matrimonio, por unanimidad, ***ACUERDA: I)*** *REPONER EL ASIENTO DE PARTIDA DE DEFUNCION número* ***CIENTO DIEZ****,* del Libro de Partidas de Defunciones que el Registro del Estado Familiar llevo en el año de mil novecientos setenta y seis, a nombre del señor***RUPERTO GUERRERO,*** por la causal que el Libro correspondiente al año en mención, fue totalmente destruido el día diez de Mayo de mil novecientos ochenta y nueve, producto de la Guerra Civil.- ***II)*** ***AUTORIZAR*** ala Jefa del Registro del Estado Familiar señora ***YOLANDA ISABEL HERNANDEZ DE CALDERON*,** para que proceda a realizar los trámites administrativos y legales para la Reposición de la Partida de Defunción respectiva.- Certifíquese el presente acuerdo y notifíquese a las unidades correspondientes para los efectos legales pertinentes.- El Concejo Municipal gira instrucciones a la ***JEFA ADMINISTRATIVA,*** para que realice una presentación e informe al Concejo sobre los Estados Financieros correspondiente a los años 2015, 2016 y 2017, para próxima reunión.- En estos momentos el Concejal ***MILTON LOMBARDO ESCOBAR GUERRERO***, menciona que el día viernes dos de Marzo del presente año, realizo inspección en Caserío Santa Mónica, Cantón La Laguna, de esta Jurisdicción, en conjunto con el Jefe de Servicios Municipales, dicha inspección se realizo con el objeto de constatar el requerimiento sobre la reparación y mantenimiento de calles del sector, para lo cual se requiere cemento y otros materiales para ejecutar la solicitado por la Comunidad, en vista de lo expuesto por el Concejal es aprobado por el Concejo, y se le gira instrucciones al Jefe de Servicios Municipales realizarlo de forma inmediata.- ***ACUERDO NÚMERO DIEZ*.-** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal vigente; y ***CONSIDERANDO***: ***I)*** En vista que actualmente se ha constatado que en esta Corporación existen dos armas de fuego Tipo: Escopeta, a nombre de esta Municipalidad, con matriculas vencidas; y para su legal portación, tenencia y conducción; es necesario refrendar dichas Matriculas.- ***II)*** Por tal razón es necesario autorizar a miembros del CAM, para que a través de Poder Especial realicen el trámite para refrendar las armas de fuego a nombre de la Municipalidad.- ***III)*** ***POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO RESUELVE***: De conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Artículo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34 y 35 del Código Municipal, por unanimidad, ***ACUERDA*:** ***AUTORIZAR*** al Alcalde Municipal Interino señor ***JUAN CARLOS FLORES BARILLAS,*** para que en nombre y representación del Municipio y de este Concejo Municipal, comparezca y otorgue ante Notario ***PODER ESPECIAL***, a favor de los Miembros del CAM señores: ***PEDRO ANTONIO ALVARADO MAYORGA Y JOSE TOMAS ALFARO RAMIREZ*,** para que en representación del Municipio pueda tramitar ante el Registro de Armas del Ministerio de la Defensa Nacional, la refrenda de las dos armas de fuego Tipo: Escopeta, con las características siguientes: *1.-* ***MATRICULA Nº 16210151;*** ***MARCA: WINCHESTER; TIPO: ESCOPETA; SERIE: L3231759; CALIBRE: 12 ESCOPETA; MODELO: 1300 DEFENDER; PAVON: NEGRO; LARGO DE CAÑON: 18; NUMERO DE REGISTRO: 16210; CLASIFICACION DE ARMA: DE HOMBRO O LARGAS; y*** *2.-* ***MATRICULA Nº 16210152***, ***MARCA: WINCHESTER; TIPO: ESCOPETA; SERIE: L3237109; CALIBRE: 12 ESCOPETA; MODELO: 1300 DEFENDER; PAVON: NEGRO; LARGO DE CAÑON: 18; NUMERO DE REGISTRO: 16210; CLASIFICACION DE ARMA: DE HOMBRO O LARGAS;*** a nombre de la Municipalidad. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.- No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente, a las quince horas con treinta minutos de este mismo día, y leídas que les fue la presente acta en un solo acto, la cual la ratifican en todas y cada una de sus partes, y para constancia firmamos.-

*Juan Carlos Flores Barillas.- Carlos Roberto Mendoza Moran.-*

*Alcalde Municipal Interino.- Síndico Municipal Interino.-*

*Marlene Orquídea Hernández de Estrada.- José Dimas Aguilar Ramírez.-*

*Primera Regidora Propietaria.- Tercer Regidor Propietario.-*

*Jorge Alberto Moran Méndez.- Yanira Rosibel Sánchez de Ortiz.-*

*Cuarto Regidor Propietario.- Quinta Regidora Propietaria.-*

*Denis Iván Martínez.- Milton Lombardo Escobar Guerrero.-*

*Sexto Regidor Propietario.- Séptimo Regidor Propietario.-*

*Roberto de Jesús Portillo Linares.- Wilberto Rodolfo Arriaga Godoy.-*

*Octavo Regidor Propietario.- Secretario Municipal.-*