***ACTA NUMERO CINCO.-*** En la Sala de Reuniones ubicada en El Centro de Usos Múltiples de la ciudad de El Congo, departamento de Santa Ana, a las nueve horas con diez minutos del día diecinueve de Junio del año dos mil dieciocho, se instala la presente ***SESIÓN ORDINARIA***, la cual fue convocada a las nueve horas de este día, mes y año; y una vez verificada la asistencia de los miembros del Concejo Municipal en funciones, la cual es presidida por el señor Eduardo Ernesto Lara Matas, en su calidad de Alcalde Municipal, juntamente con la presencia del Sindico Municipal señor José Carlos Pleitez López, y los Regidores/as Propietarios/as y Suplentes respectivamente en su orden señores(as): Guillermo Antonio Mezquita Hernández, Noé Sidfredo Osorio, José Mauricio Sermeño Ramos, Blanca Esmeralda Trejo de Martínez, Neftali de Jesús Calderón Moran,Marlene Orquídea Hernández de Estrada, Milton Lombardo Escobar Guerrero, Gilma Elizabeth Lara Valencia, Miguel Ángel Flores, Rafael Enrique Molina, Oscar Armando Cartagena Martínez y Jorge Eduardo Hernández Valencia, asimismo se cuenta con la presencia del Secretario Municipal Licenciado Wilberto Rodolfo Arriaga Godoy*;* y comprobado que ha sido el quórum, de conformidad al Artículo 41 del Código Municipal, el señor Alcalde Municipal ***DECLARA ABIERTA*** la presente sesión, y a la vez solicita autorización al Concejo Municipal para que ingrese y esté presente en la reunión el Asesor Administrativo (Licenciado Raúl Giovanni Hernández Méndez), lo cual es aprobado por el Concejo en pleno.- Asimismo se le da lectura a la ***AGENDA*** a desarrollarse, siendo la siguiente: ***1.-*** *Comprobación del Quórum,* ***2.-*** *Apertura de Reunión,* ***3.-*** *Lectura de los Puntos de Agenda,* ***4.-*** *Lectura y Ratificación de Acta anterior,* ***5.-*** *Lectura de Correspondencia,* ***6.-*** *Presentación del Proyecto denominado: “EL CONGO SALUDABLE”,* ***7.-******Contratación de Empresas para realizar Eventos en Fiestas Patronales de Municipio:*** *- Ofertas para la Preparación, Elección y Coronación de la Reina de las Fiestas y Mis Chiquitita para las Fiestas Patronales 2018.- - Ofertas para la Contratación de la Elaboración de la Revista para las Fiestas Patronales 2018.- - Ofertas para la Contratación de la Elaboración de Carrozas para las Fiestas Patronales 2018.- - Ofertas para la Contratación de Cabalgatas Artísticas para las Fiestas Patronales 2018.- - Ofertas para la Contratación de Jaripeo para las Fiestas Patronales 2018,* ***8.-*** *Ratificación de Acuerdo de Arrendamiento de Equipos consistentes en Fotocopiadoras con Máster Equipos,* ***9.-*** *Ofertas para Contratar el Mantenimiento Full de 2 Fotocopiadoras Propiedad de la Municipalidad,* ***10.-*** *Aprobación de Reestructuración de Junta Directiva de ADESCO,* ***11.-*** *Pago de suministro de Combustible de Fondo Municipal,* ***12.-*** *Ofertas para Adjudicar la Elaboración de Carpetas Técnicas de los Proyectos de Obra siguientes: 1.-* ***RECARPETEO DE SEGUNDA CALLE ORIENTE, SEGUNDA AVENIDA NORTE Y PASAJE RAMIREZ, COLONIA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.-*** *2.-* ***RECARPETEO DE CALLE PRINCIPAL EN COLONIA PRADOS DE EL CONGO, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.-*** *3.-* ***RECARPETEO DE SEGUNDA AVENIDA SUR Y PASAJE 12, COLONIA CONGO NUEVA, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.-*** *4.-* ***RECARPETEO DE CALLE EN POTRERO LARGO A LA PALOMERA EN CANTON LA PRESA, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.-*** *5.-* ***RECARPETEO DE FINAL CALLE VILLEDA PONIENTE, COLONIA LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.-*** *6.-* ***ADOQUINADO DE CALLE AL BAJADERO, EN CANTON LA LAGUNA, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA, 13.-*** *Puntos Varios,* ***14.-*** *Cierre.-* La cual ratifican en todas y cada una de sus partes, sin ninguna modificación.- Posteriormente se procede al ***DESARROLLO DE LA REUNION*,** con la lectura del Acta Anterior y lectura de la correspondencia recibida hasta la fecha, de la cual tiene que tener conocimiento esta corporación municipal, habiéndose pronunciado el Concejo dando respuesta a cada una de ella en la forma siguiente: ***UNO.-*** Jefa de UNAJ informa que Alexander Ernesto Carpio Flores quien fue nombrado, Profesor de Educación Física de esta municipalidad, solicita autorización para presentarse a laborar en horario extendido, debido a la programación de materias que cursa en la Universidad Nacional, y adjunta copia de comprobante de inscripción certificado.- ***RESOLUCIÓN:*** Remitir a la Comisión Legal y Hacienda Pública para presentar informe.- ***DOS*.-** Jefa de Unidad de la Mujer solicita refrigerio para treinta personas, para el día sábado 23 de Junio a las 9:00 a.m., ya que se realizara la entrega de diplomas a los participantes del curso de oratoria.- ***RESOLUCION*:** El Alcalde otorgara de forma personal el costo económico de los refrigerios.- ***TRES.-*** Secretario de CMPC y Directora de UCSFI El Congo les hace de conocimiento que en la reunión de Comisión Municipal de Prevención Civil, Prevención y Mitigación de Desastres celebrada el día 22 de Junio del presente año, se acordó solicitar al Alcalde y su Concejo Municipal que se realicen labores de limpieza, por lo que requieren de 4 personas para dichas labores y estas sean coordinadas por la Unidad de Gestión de Riesgos para efectos de competencia.- ***RESOLUCIÓN:*** Remitir a Gestión de Riesgo para coordinar con Medio Ambiente.- ***CUATRO.-*** Jefe de UATM presenta las siguientes solicitudes: ***1)*** La señora Gloria Angélica Garay Lima solicita licencia especial para venta de bebidas mayor al 6% de volumen de alcohol de conformidad con el Articulo 30 de la Ley Reguladora de la Producción y Comercialización del Alcohol y de las Bebidas Alcohólicas, la dirección donde se pretende vender es Cantón La Laguna, Caserío Vuelta de Oro. ***2)*** El señor Moisés Barrientos en su calidad de Apoderado del señor Jorge Alberto Paz del inmueble identificado como lote # 5, polígono C, de Lotificación Los Leones, Cantón La Laguna solicita permiso especial para la construcción de un muelle.- ***RESOLUCIÓN:*** ***1)*** Remitir a la Comisión Legal y Hacienda Pública y presentar informe. ***2)*** Remitir a la Comisión Legal y Hacienda Pública y presentar informe al Concejo.- ***CINCO.-*** El Comité de Gestión del Centro Escolar “Cantón El Guineo” solicita la donación de los siguientes instrumentos: Redoblantes, bombos, trompetas, platos, güiros y dos tripletas para la Banda de Paz, con esto se beneficiara a una población estudiantil que es alrededor de 420 estudiantes.- ***RESOLUCIÓN:*** Remitir a la Unidad de la Niñez y Adolescencia para verificar presupuesto en programa sociales e informe si se puede otorgar lo solicitado.- ***SEIS.-*** El señor Ángel Guillermo Martínez solicita una lámpara en Colonia Esmeralda, Pasaje 7 de Noviembre, Casa # 2, Polígono B, ya que la esquina de dicho lugar es oscura.- ***RESOLUCIÓN:***. Aprobado.- ***SIETE.-*** La señora Patricia Ayala de Vásquez solicita de los servicios para reparar la calle vecinal frente a su casa ya que se encuentra dañada por la erosión que causan las lluvias, provocando daño estructural en el muro perimetral de su casa ubicada en Colonia San Manuel, Block C # 7.- ***RESOLUCIÓN:*** Realizar inspección e informar al Concejo.- ***OCHO.-*** ADESCO de Vía Anglicana, San José Cantón El Guineo solicitan 75 refrigerios para la celebración del día del padre que se llevara a cabo el 30 de Junio a las 3:00 p.m.- ***RESOLUCIÓN:*** Remitir a la Unidad de la Niñez y Adolescencia para verificar presupuesto en Programas Sociales, e informar al Concejo.- ***NUEVE.-*** El Grupo Jóvenes con Visión Montebello solicitan 130 refrigerios para celebración del día del padre que se llevara a cabo el día 23 de Junio a las 3:00 p.m.- ***RESOLUCIÓN:*** Remitir a la Unidad de la Niñez y Adolescencia para su verificación presupuestaria e informar al Concejo.- ***DIEZ.-*** ADESCO Casa Blanca del Lago de Coatepeque requiere de la participación al evento de siembra de 40,000 alevines de Tilapia, que se desarrollará en el Lago de Coatepeque, el día viernes 22 de Junio, a las 8:00 a.m., así como también solicitan el camión de 8 toneladas para transportar los Alevines de Izalco hasta El Lago, la hora de salida será las 4:30 a.m.- ***RESOLUCIÓN:*** Aprobado y coordinar con el Área de Medio Ambiente.- ***ONCE.-*** Comunidad Las Brisas solicitan 4 lámparas en el Parque La Ceiba para beneficio de los habitantes, así mismo solicitan el cambio de lámparas que actualmente se encuentran arruinadas en los pasajes de la comunidad.- ***RESOLUCIÓN:*** Remitir a Servicios Municipales para inspección e informar al Concejo.- ***DOCE.-*** La Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria, La Presa de Responsabilidad Limitada, Cantón La Presa solicita una parrilla con su respectiva caja para la caída de agua de los badenes, que se encuentra en la calle que conduce hacia la ciudad de Armenia, en el tramo conocido como Potrero Largo y Cuatro Amates.- ***RESOLUCIÓN:*** Remitir a Servicios Municipales para inspección e informar al Concejo.- ***TRECE.-*** Los miembros del Cantón El Guineo y la señora Silvia Albertina Ramírez de León solicitan dos camionadas de material selecto, para reparación de calle ya que se encuentra en malas condiciones a causa de las lluvias.- ***RESOLUCIÓN:*** Aprobado.- ***CATORCE.-*** La señora Damaris Lara Rosales solicita le autoricen uno de los kioscos que se encuentran ubicados en El Puente a un costado de la Autopista para empezar un negocio de Artesanías.- ***RESOLUCIÓN:*** Remitir a Servicios Municipales para su evaluación.- ***QUINCE.-*** Coordinador de la Unidad de Defensa de los Derechos de los Trabajadores solicita se les remita Certificaciones de todos los Contratos Individuales de Trabajo firmados y acuerdos de contratación de los trabajadores mencionados en la nota, además informe sobre la situación laboral de dichos señores.- ***RESOLUCIÓN:*** Remitir al Asesor Administrativo para su proceso correspondiente.- ***DIECISEIS.-*** ADESCO de Cantón La Presa, informa que fueron convocados a una reunión con la Directiva de la Cooperativa donde se les notifico que en próximo días se les realizaría un tramo de empedrado y cementado en el sitio Potrero Largo calle hacia Armenia.- ***RESOLUCIÓN:*** Remitir a UACI.- ***DIECISIETE.-*** Director del Centro Escolar Anselma Sánchez de Mancía del Municipio de El Congo solicita la donación de una bomba hidráulica de la cisterna del Complejo Educativo, ya que esta arruinada y es la que sirve para distribuir el agua hacia los servicios sanitarios y los grifos, además de un encementado de todas las áreas polvosas, así como también de cuatro lámparas eléctricas para el interior de la Institución.- ***RESOLUCIÓN:*** Remitir a Servicios Municipales para evaluación e inspección.- ***DICIOCHO.-*** ADESCO La Presa notifica sobre una reunión que tuvieron con el señor Sigfredo Osorio y Mauricio Sermeño, Concejales de la Alcaldía Municipal donde se les informo que realizaran el tramo de la calle Armenia conocido como Potrero Largo, para lo cual la comunidad beneficiada se compromete a proporcionar un local seguro para guardar cemento y maquinaria, así como el lugar donde puedan sacar arena, piedra y tierra blanca y una pipa con agua.- ***RESOLUCIÓN:*** Remitir a UACI.- ***DIECINUEVE.-*** Teniendo a las vista las siguientes solicitudes de uniformes de futbol, las cuales se detallan a continuación: ***1)*** El señor Christian Alexis Martínez Godoy solicita el apoyo con un balón de futbol # 4 para realizar actividad en El Instituto Nacional de El Congo, el cual consistirá en un torneo de futbol rápido, ***2)*** Los miembros del Club Los Cheros solicitan uniformes de futbol para próximo torneo en la Colonia Bosques de Ancar.- ***RESOLUCIÓN:*** Remitir a la Comisión de Deportes para que emitan informe para su aprobación.- ***VEINTE.-*** ADESCO C. L. P. La Presa solicita colocar dos túmulos frente a Centro Educativo La Presa y de esa manera evitar accidentes.- ***RESOLUCIÓN:*** Remitir a Comisión Evaluadora de Proyectos para su respectiva inspección y presentar informe.- ***VEINTIUNO.-*** ADESCO C. L. P., La Presa exactamente Caserío Jengibre y Caserío Tres Puertas solicita reparación de calle principal ya que se encuentra muy deteriorada debido a las lluvias.- ***RESOLUCIÓN:*** Remitir a Comisión Evaluadora de Proyectos para su respectiva inspección y presentar informe.- ***VEINTIDOS.-*** La Asociación de Desarrollo Comunal de la Colonia El Álamo y Senda Tikal de la Colonia Anita (ADESCOALAN) solicitan: ***1)*** Se siga dando el mantenimiento en sus diferentes formas, a la zona verde mencionada en la nota. ***2)*** Se les dé a conocer el Plan de la Unidad Medio Ambiente para adecuar el trabajo comunal a los objetivos del mismo. ***3)*** Si fuera el caso que la Unidad no cuente con el recurso humano suficiente y eficiente para dar respuesta, solicitan se les autorice el cuidado pertinente como zona en reforestación y se les permita cercar para evitar el ingreso de ganado para no seguir perdiendo árboles. ***4)*** Que toda resolución emitida por el Concejo o por la Unidad en mención con respecto a lo solicitado, se les entregue por escrito mediante la Secretaria Municipal, con el fin de respaldar la gestión como ADESCO y documentar el trabajo comunal y conjunto con la Municipalidad.- ***RESOLUCIÓN:*** Aprobado, a excepción de cercar la zona verde y remitir a Medio Ambiente para que ejecute lo solicitado.- ***VEINTITRES.-*** El señor José Ramón Barton Martínez expone que puso su renuncia el 31 de Diciembre de 2017, para iniciar proceso de Jubilación estando en este le piden modificación o rectificación del Acuerdo número tres de Sesión Ordinaria celebrada el día 19 de Enero del 2017, por lo que El IMPEP, quiere que se establezca que la relación laboral o el cese de su empleo con la Municipalidad es a partir de 1 de Enero de 2018, por tanto solicita extiendan nuevo Acuerdo donde se establezca lo antes mencionado.- ***RESOLUCIÓN:*** Remitir al Jurídico para evaluar e informar al Concejo.- ***VEINTICUATRO.-*** El señor Alex Antonio Quijada Trigueros presento un juicio de Nulidad de Despido en el Juzgado de lo Laboral de Santa Ana, bajo el expediente de referencia número 187-2016 contra el Concejo, juico que tuvo un fallo favorable para el señor antes mencionado, donde se le declara nulo el despido efectuado en su contra y al mismo tiempo se ordena que lo restituyan en el mismo cargo o en otro de igual nivel, además condena al Concejo Municipal representado por la señora Marlene Orquídea Hernández de Estrada, a cancelar salarios caídos y acatar la Sentencia a partir de treinta día después de la notificación. Si bien es cierto la Sentencia antes relacionada recae en el Concejo Municipal anterior, cabe destacar que el Concejo Municipal plural actual hereda tanto derechos como obligaciones y una de estas seria su caso, por lo que no tiene por qué ser una excepción que el Concejo actual ignore, pues caería en una ***DESOBEDIENCIA,*** prevista y sancionada en el Artículo 322 del Código Penal, en el cual literalmente establece: “El funcionario o empleado público que se negare abiertamente a dar cumplimiento a sentencia y revestidas de las formalidades legales será sancionado con prisión de seis meses a un año e inhabilitación especial para el ejercicio del empleado o cargo por igual tiempo”. Así mismo hace saber que antes de denunciar a Fiscalía General de la República el incumplimiento de la sentencia y exigir vía tribunales la ejecución forzada de la sentencia a su favor, solicito audiencia con el Alcalde para revisar su caso, siendo así que fue recibido por el Alcalde y su asesora Licenciada Monterrosa, el día 11 de Junio de 2018, en donde no se le dio una solución, citándole para el día 13 de Junio de 2018, el cual por razones aparentemente personales de la Licenciada Monterrosa, no fue recibido, y en vista que a la fecha no tiene ni una solución por parte de autoridades municipales, se ve en la necesidad de avisar por este medio a concejo municipal plural de El Congo, donde espera se le resuelva favorablemente a la brevedad posible, por la vía de la armonía o de lo contrario acudirá a las instancias pertinentes a ejercer su derecho de ejecución forzada de la sentencia a su favor. Por lo antes relacionado solicita: ***a)*** Admitirle el presente escrito, ***b)*** Se discuta en reunión de Concejo la petición solicitada y se resuelva a la brevedad posible para efecto de darle cumplimiento a la sentencia por el juez de lo laboral de Santa Ana, dictada a las nueve horas y treinta y ocho minutos del catorce de agosto de dos mil diecisiete, lo cual consiste en ordenar se le restituya en el mismo cargo o en otro de igual nivel y categoría. Para efecto de no contrariar el fallo respetando sus derechos y evitar caer en una desobediencia, según el Artículo 322 del Código Penal, ***c)*** Se le extienda certificación del acta de reunión de Concejo donde se trate el punto, con sus respectivos acuerdos así como los Concejales que están a favor de su reinstalo y los que no lo estén para ser presentados en la Fiscalía General de la República de El Salvador y queden libre de cualquier acción que ordene dicho ente. Asimismo anexa copia de la sentencia que relaciona en este escrito.- ***RESOLUCIÓN:*** Remitir al Jurídico para evaluar e informar al Concejo.- ***VEINTICINCO.-*** Corte de Cuentas de La República, a través del Licenciado Arturo Iván Escobar Aragón, Director Interino Ad-honorem informa que realizaran labores de auditoría en la entidad a su digno cargo: La cual consiste en: ***EXAMEN ESPECIAL A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y A LA LEGALIDAD DE LAS TRANSACCIONES Y EL CUMPLIMENTO DE OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES, POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018****.* Por lo que solicitan colaboración para girar instrucciones a los funcionarios y empleados de la entidad, para que proporcionen la información que sea requerida por el equipo de auditoría asignado, fecha de inicio el 26 de Junio de 2018.- ***RESOLUCIÓN:*** Notificar a las Unidades correspondientes.- ***A continuación se discutió la agenda aprobada y se emitieron los siguientes Puntos y Acuerdos:*** Ingresan a la reunión profesionales en el Área de Salud de este Municipio, y presentan ante el Concejo el proyecto denominado: ***“SALUD INTEGRAL POR UN CONGO SALUDABLE”.-*** Lo cual se menciona a continuación: ***INTRODUCCION:*** Es una iniciativa de un grupo médico, integrado por 2 en medicina general y dos técnico de Enfermería, que buscan atender lo mejor posible en cuanto a salud a los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, y adultos mayores de escasos recursos.- ***OBJETIVOS A ALCANZAR***: *Objetivo General*: Cubrir el mayor número posible de población de las diferentes edades, en cada consulta médica, para generar un impacto positivo en su salud y en su economía.- *Objetivos Específicos*: 1.- Brindar servicios de Salud integrales para poder llegar a la población de El Congo. 2.- Reducir el número de pacientes enfermos. 3.- Mantener controlado a todo paciente que padezca de alguna enfermedad auto inmunitario. ***METAS:*** 1.- Contribuir a los fines del Estado, en cuanto a la promoción de salud. 2.- Generar un cambio positivo en las personas. 3.- Atender las necesidades básicas. 4.- Ser una institución reconocida a nivel nacional por el trabajo que se brinda en equipo por parte de la Alcaldía. ***ELABORACION DE LA CLINICA COMUNITARIA***: El Establecimiento debe de contar con: Sala de Espera, Recepción, Archivo, Preparación de Paciente, 2 Consultorios, 1 Área Pequeña de Cirugía, 1 Área de Nebulización, Farmacia. Elaboración de Campañas, Visitas Domiciliares, Cantidad de personas beneficiadas, Medicamentos, Salario Personal Médico. ***ESTADISTICAS:*** Población Asistencial, Semanal en UCSFI El Congo, ***CONTINUACION***: El Guineo, La Laguna, La Presa, El Rodeo, San José Las Flores, Los Pinos, Monte Bello.- Con lo cual finalizan su presentación ante el Concejo.- ***ACUERDO NÚMERO UNO.-*** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal Vigente; y ***CONSIDERANDO:* *I)***Que se aproximan las *FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO EN HONOR A LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN*, las cuales se celebran del ocho al quince de Agosto del presente año.- ***II)*** Con el objeto de planificar y organizar los eventos que se van a realizar en las celebraciones de las fiestas patronales, se ha tomado a bien contratar una empresa que se encargue de llevar a cabo el evento de ***“PREPARACION, ELECCION Y CORONACION DE LA REINA DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO 2018”.-*** ***III)*** Teniendo a la vista *CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS*, presentado por la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), de esta municipalidad, donde detalla a los ofertantes para realizar el evento mencionado anteriormente, en las fiestas patronales del municipio 2018.- ***IV)***Tomando en cuenta lo regulado en los Artículos 40 Literal b) y 68 de la LACAP, los cuales establecen que se puede contratar profesionales por ***LIBRE GESTION,*** habiéndose recibido cuatro ofertas, según cuadro comparativo, las cuales se relacionan en el orden siguiente: ***OFERTA NUMERO UNO****:* ***GRUPO EME S. A. DE C. V.,*** oferta por la cantidad de ***SEIS MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ($6,500.00),*** incluye impuestos; ***OFERTA NÚMERO DOS****:* ***CELEBRA, TODO PARA TU EVENTO***, oferta por la cantidad de ***SIETE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ($7,000.00),*** incluye impuestos*;* ***OFERTA NÚMERO TRES****:* ***PROMUEVA*,** oferta por la cantidad de ***SIETE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ($7,000.00),*** incluye impuestos; ***OFERTA NÚMERO CUATRO****:* ***KARIBE BAND SHOWS***, oferta por la cantidad de ***DOCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ($12,000.00),*** incluye impuestos*.-* ***V)*** Dichas ofertas son analizadas y evaluadas por todos los miembros del Concejo; y tomando en cuenta que ***GRUPO EME S. A. DE C. V.***, es la oferta que cumple con todos los requerimientos que la municipalidad a solicitado para realizar el evento en referencia, y además porque se apega al monto presupuestado, en comparación con las demás ofertas.- ***VI)*** ***POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO MUNICIPAL RESUELVE***: Con ***nueve votos a favor***, y de conformidad al Artículo 45 del Código Municipal, ***hay un voto salvado*** de la Concejal: ***MARLENE ORQUÍDEA HERNÁNDEZ DE ESTRADA*** (Sexta Regidora Propietaria) quien manifiesta la causa siguiente: Porque no voto a favor en la aprobación de la Carpeta Técnica del proyecto al inicio del presente ejercicio fiscal; y de conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Artículo 30 Numerales 4, 9 y 14, Artículos 34 y 35 del Código Municipal, ***ACUERDA:*** ***I)*** *ADJUDICAR y CONTRATAR*: A ***GRUPO EME S. A. DE C. V.,*** por el monto de ***SEIS MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ($6,500.00)*** incluye impuestos*;* para que realice el evento denominado: ***“PREPARACION, ELECCION Y CORONACION DE LA REINA DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO 2018”;*** las cuales se celebran en Honor a la Virgen de la Asunción, del ocho al quince de Agosto del presente año.- ***II)*** ***AUTORIZAN*** a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), para que realice los trámites Administrativos y Legales para la celebración del contrato respectivo con el Representante Legal de ***GRUPO EME S. A. DE C. V.,*** delegando al mismo tiempo al señor Alcalde Municipal ***EDUARDO ERNESTO LARA MATAS***, para que comparezca y suscriba el contrato de prestación de servicios respectivo.- ***III)*** De conformidad al Artículo 91 del Código Municipal ***AUTORIZAN*** al Tesorero Municipal Licenciado ***RAFAEL VASQUEZ MURILLO***, para que erogue de fondo *FODES 75%,* la cantidad de ***SEIS MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ($6,500.00)*** incluye impuestos; a favor de ***GRUPO EME S. A. DE C. V.,*** por la realización del evento de ***“PREPARACION, ELECCION Y CORONACION DE LA REINA DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO 2018”;*** el gasto se efectuara de lo presupuestado en el proyecto denominado: ***“ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL RESCATE DE VALORES CIVICOS Y CULTURALES 2018”*;** *bajo la cifra presupuestaria numero 61603*.- Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.- ***ACUERDO NÚMERO DOS.-*** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal Vigente; y ***CONSIDERANDO:* *I)***Que se aproximan las *FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO EN HONOR A LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN*, las cuales se celebran del ocho al quince de Agosto del presente año.- ***II)*** Con el objeto de planificar y organizar los eventos que se van a realizar en las celebraciones de las fiestas patronales, se ha tomado a bien contratar una empresa que se encargue de llevar a cabo el evento denominado: ***“MISS CHIQUITITA 2018”.-*** ***III)*** Teniendo a la vista *CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS*, presentado por la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), de esta municipalidad, donde detalla a los ofertantes para realizar el evento mencionado anteriormente, en las fiestas patronales del municipio 2018.- ***IV)*** Tomando en cuenta lo regulado en el Artículos 40 de la LACAP, que establece los montos para determinar las formas de contratar, siendo este caso ***LIBRE GESTION (No Recurrente),*** y habiéndose recibido tres ofertas, según ***CUADRO COMPARATIVO***, las cuales se relacionan en el orden siguiente: ***OFERTA NUMERO UNO****:* ***GRUPO EME S. A. DE C. V.,*** oferta por la cantidad de ***CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ($4,000.00),*** incluye impuestos; ***OFERTA NÚMERO DOS****:* ***IDEARTE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS***, oferta por la cantidad de ***CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ($4,800.00),*** incluye impuestos*;* ***OFERTA NÚMERO TRES****:* ***PROMUEVA***,oferta por la cantidad de ***OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ($8,000.00),*** incluye impuestos*.-* ***V)*** Dichas ofertas son analizadas y evaluadas por todos los miembros del Concejo; y tomando en cuenta que ***GRUPO EME S. A. DE C. V.***, es la oferta que cumple con todos los requerimientos que la municipalidad a solicitado para realizar el evento en referencia, y además porque se apega al monto presupuestado, en comparación con las demás ofertas.- ***VI)*** ***POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO MUNICIPAL RESUELVE***: Con ***nueve votos a favor***, y de conformidad al Artículo 45 del Código Municipal, ***hay un voto salvado*** de la Concejal: ***MARLENE ORQUÍDEA HERNÁNDEZ DE ESTRADA*** (Sexta Regidora Propietaria) quien manifiesta la causa siguiente: Porque no voto a favor en la aprobación de la Carpeta Técnica del proyecto al inicio del presente ejercicio fiscal; y de conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Artículo 30 Numerales 4, 9 y 14, Artículos 34 y 35 del Código Municipal, ***ACUERDA:*** ***I)*** *ADJUDICAR y CONTRATAR*: A ***GRUPO EME S. A. DE C. V.,*** por el monto de ***CUATRO MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ($4,500.00)*** incluye impuestos; para que realice el evento denominado: ***“MISS CHIQUITITA 2018”;*** dentro del marco de las Fiestas Patronales, las cuales se celebran en Honor a la Virgen de la Asunción del ocho al quince de Agosto del presente año.- ***II)*** ***AUTORIZAN*** a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), para que realice los trámites Administrativos y Legales para la celebración del contrato respectivo con el Representante Legal de ***GRUPO EME S. A. DE C. V.,*** delegando al mismo tiempo al señor Alcalde Municipal ***EDUARDO ERNESTO LARA MATAS***, para que comparezca y suscriba el contrato de prestación de servicios respectivo.- ***III)*** De conformidad al Artículo 91 del Código Municipal ***AUTORIZAN*** al Tesorero Municipal Licenciado ***RAFAEL VASQUEZ MURILLO***, para que erogue de fondo *FODES 75%,* la cantidad de ***CUATRO MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ($4,500.00)*** incluye impuestos; a favor de ***GRUPO EME S. A. DE C. V.,*** por la realización del evento denominado: ***“MISS CHIQUITITA 2018”;*** el gasto se efectuara de lo presupuestado en el proyecto denominado: ***“ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL RESCATE DE VALORES CIVICOS Y CULTURALES 2018”*;** *bajo la cifra presupuestaria numero 61603*.- Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.-***ACUERDO NÚMERO TRES*.-** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal; y ***CONSIDERANDO: I)*** Que están aproximan las *FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO EN HONOR A LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN*, las cuales se celebran del ocho al quince de Agosto del presente año, por lo que es necesario contratar una Empresa para que elabore ***LAS REVISTAS DE LAS FIESTAS PATRONALES 2018*,** cuyo contenido será presentarle a los habitantes la Reseña Histórica del Municipio, Personajes, Proyecto realizados en pro del desarrollo del municipio, entre otras cosas, las cuales serán distribuidas de forma gratuita a los habitantes de El Congo, en la inauguración de las fiestas el día 8 de Agosto del año en curso.- ***II)*** Teniendo a la vista *CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS*, presentado por la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), de esta municipalidad, donde detalla a los ofertantes para la adjudicación y contratación de la empresa en la ***Elaboración de 3,000 Revistas para las Fiestas Patronales 2018, en Honor a la Virgen de la Asunción***.- ***III)*** Tomando en cuenta lo regulado en el Artículos 40 de la LACAP, que establece los montos para determinar las formas de contratar, siendo este caso ***LIBRE GESTION (No Recurrente),*** y habiéndose recibido tres ofertas, según ***CUADRO COMPARATIVO***, las cuales se relacionan en el orden siguiente: ***OFERTA NUMERO UNO:*** *CAROLINA AUXILIADORA MARINERO (C.M CREATIVE)*, por el monto de ***TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNDIOS DE AMERICA ($3,000.00),*** más IVA, ***OFERTA NUMERO DOS:*** *BENIGNA CECILIA GIL (IMPRESOS Y MAS)*, por el monto de ***TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($3,750.00),*** IVA incluido, ***OFERTA NUMERO TRES:*** *OSCAR ARMANDO DE JESUS TOBAR AGUILAR (O.T INNOVATION)*, por el monto de ***CUATRO MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($4,500.00),*** IVA incluido.- ***IV)*** Dichas ofertas son analizadas y evaluadas por todos los miembros del Concejo; y tomando en cuenta que *CAROLINA AUXILIADORA MARINERO (C.M CREATIVE)*, presenta la mejor oferta económica; y cuenta con la experiencia para este tipo de suministros.- ***V)*** ***POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO MUNICIPAL RESUELVE*:** Con ***nueve votos a favor***, y de conformidad al Artículo 45 del Código Municipal, ***hay un voto salvado*** de la Concejal: ***MARLENE ORQUÍDEA HERNÁNDEZ DE ESTRADA*** (Sexta Regidora Propietaria) quien manifiesta la causa siguiente: Porque no voto a favor en la aprobación de la Carpeta Técnica del proyecto al inicio del presente ejercicio fiscal; y de conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Artículo 30 Numerales 4, 9 y 14, Artículos 34 y 35 del Código Municipal, ***ACUERDA*: *I)*** *ADJUDICAR Y CONTRATAR:* A *CAROLINA AUXILIADORA MARINERO (C.M CREATIVE)*, la ***ELABORACIÓN DE 3,000 REVISTAS****,* por el monto de ***TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNDIOS DE AMERICA ($3,000.00),*** más IVA;las cuales serán distribuidas de forma gratuita a los habitantes del Municipio, en el marco de ***las Fiestas Patronales 2018, en Honor a la Virgen de la Asunción.- II)*** *AUTORIZAN* a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI); para que realice los trámites legales para la celebración del contrato con *CAROLINA AUXILIADORA MARINERO (C.M CREATIVE)*, delegando al mismo tiempo al señor Alcalde Municipal ***EDUARDO ERNESTO LARA MATAS***, para que comparezca y suscriba el contrato de prestación de servicios respectivo.- ***III)*** De conformidad al Artículo 91 del Código Municipal, ***AUTORIZAN***al Tesorero Municipal Licenciado ***RAFAEL VASQUEZ MURILLO****,* para que erogue de fondo *FODES 75%,* la cantidad de ***TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNDIOS DE AMERICA ($3,000.00),*** más IVA, a favor de *CAROLINA AUXILIADORA MARINERO (C.M CREATIVE)*, por la elaboración de 3,000 revistas, el gasto se efectuara de lo presupuestado en el Proyecto Denominado: ***“ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL RESCATE DE VALORES CÍVICOS Y CULTURALES 2018”;*** *y se cargara bajo la cifra presupuestaria 61603*.- Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.- ***ACUERDO NÚMERO CUATRO.-*** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal Vigente; y ***CONSIDERANDO:* *I)***Que se aproximan las *FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO EN HONOR A LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN*, las cuales se celebran del ocho al quince de Agosto del presente año.- ***II)*** Con el objeto de planificar y organizar los eventos que se van a realizar en las celebraciones de las fiestas patronales, se ha tomado a bien contratar una empresa que se encargue de la Elaboración de las ***CARROZAS***; ya que como es costumbre se realizan diferentes desfiles que engalanan las fiestas; y así las diferentes Reinas de las Fiestas Patronales puedan ser presentadas a los habitantes del municipio y embellecer dichas actividades*.-* ***III)*** Teniendo a la vista *CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS*, presentado por la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), de esta municipalidad, donde detalla a los ofertantes para la elaboración de ***OCHO CARROZAS*** dentro de la celebración de las fiestas patronales 2018.- ***IV)*** Tomando en cuenta lo regulado en el Artículo 40 de la LACAP, que establece los montos para determinar las formas de contratar, siendo este caso ***LIBRE GESTION (No Recurrente),*** y habiéndose recibido tres ofertas, según ***CUADRO COMPARATIVO***, las cuales se relacionan en el orden siguiente:***OFERTA NUMERO UNO****:* ***GRUPO EME S. A. DE C. V.,*** oferta por la cantidad de ***CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ($4,400.00),*** incluye impuestos; ***OFERTA NÚMERO DOS****:* ***IDEARTE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS***, oferta por la cantidad de ***CINCO MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ($5,200.00),*** incluye impuestos*;* ***OFERTA NÚMERO TRES****:* ***CELEBRA, TODO PARA TU EVENTO,*** oferta por la cantidad de ***CINCO MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ($5,400.00),*** incluye impuestos*.-* ***V)*** Dichas ofertas son analizadas y evaluadas por todos los miembros del Concejo; y tomando en cuenta que ***GRUPO EME S. A. DE C. V.***, es la oferta que cumple con todos los requerimientos que la municipalidad a solicitado en el diseño de la elaboración de las Carrozas, y además porque se apega al monto presupuestado, en comparación con las demás ofertas.- ***VI)*** ***POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO MUNICIPAL RESUELVE***: Con ***nueve votos a favor***, y de conformidad al Artículo 45 del Código Municipal, ***hay un voto salvado*** de la Concejal: ***MARLENE ORQUÍDEA HERNÁNDEZ DE ESTRADA*** (Sexta Regidora Propietaria) quien manifiesta la causa siguiente: Porque no voto a favor en la aprobación de la Carpeta Técnica del proyecto al inicio del presente ejercicio fiscal; y de conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Artículo 30 Numerales 4, 9 y 14, Artículos 34 y 35 del Código Municipal, ***ACUERDA:*** ***I)*** *ADJUDICAR y CONTRATAR*: A ***GRUPO EME S. A. DE C. V.,*** por el monto de ***CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ($4,400.00),*** incluye impuestos; para la ***ELABORACIÓN DE OCHO CARROZAS;*** en las celebraciones de las Fiestas Patronales en Honor a la Virgen de la Asunción, las cuales se celebran en el periodo del ocho al quince de Agosto del presente año.- ***II)*** ***AUTORIZAN*** a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), para que realice los trámites Administrativos y Legales para la celebración del contrato respectivo con el Representante de ***GRUPO EME S. A. DE C. V.,*** delegando al mismo tiempo al señor Alcalde Municipal ***EDUARDO ERNESTO LARA MATAS***, para que comparezca y suscriba el contrato de prestación de servicios respectivo.- ***III)*** De conformidad al Artículo 91 del Código Municipal ***AUTORIZAN*** al Tesorero Municipal Licenciado ***RAFAEL VASQUEZ MURILLO***, para que erogue de fondo *FODES 75%,* la cantidad de ***CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ($4,400.00),*** incluye impuestos; a favor de ***GRUPO EME S. A. DE C. V.,*** por la elaboración de *ocho carrozas*, el gasto se efectuara de lo presupuestado en el proyecto denominado: ***“ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL RESCATE DE VALORES CIVICOS Y CULTURALES 2018”*;** *bajo la cifra presupuestaria numero 61603*.- Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.-En cuanto a los puntos consistentes en las Ofertas para la Contratación de la Cabalgata Artísticapara las Fiestas Patronales 2018, y Ofertas para la Contratación del Jaripeo para las Fiestas Patronales 2018, se deja pendiente en esta reunión de Concejo para analizar posteriormente.- ***ACUERDO NUMERO CINCO.-*** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal Vigente; y ***CONSIDERANDO*: *I)*** Según Acuerdo número ***ONCE***, Acta número ***DIEZ***, de fecha dieciséis de Marzo del presente año, se acordó por el Concejo Municipal saliente,*CONTRATAR* a ***MASTER EQUIPOS, S. A. de C. V.*,** el ***ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS PARA EL AÑO 2018***, por el monto de ***CIENTO VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($120.00)***, mensuales, por 4,000.00 copias mensuales; para el plazo de doce meses, contados a partir de Abril del presente año.- ***II)*** Que se inicio una nueva gestión municipal para el periodo Constitucional correspondiente al uno de Mayo del presente año y finaliza el treinta de Abril del año dos mil veintiuno, por lo que es necesario continuar y darle seguimiento a la administración, que es fundamental para la operatividad de la municipalidad.- ***III)*** En consecuencia se analiza la ratificación del Acuerdo antes relacionado, para continuar con el servicio de arrendamiento de fotocopiadoras debido a la demanda de trabajo que hay en la Municipalidad, lo cual es solicitado por la Jefa de la UACI.- ***IV)*** ***POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO RESUELVE***:De conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Artículo 30 Numerales 4, 9 y 14, Artículo 31 Numeral 2, Artículos 34 y 35 de Código Municipal, por unanimidad, ***ACUERDA:*** ***I)*** *RATIFICAR LA CONTRATACION* realizada a ***MASTER EQUIPOS, S. A. de C. V.*,** por el servicio de ***ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS PARA EL AÑO 2018***, por el monto de ***CIENTO VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($120.00)***, mensuales, por 4,000.00 copias mensuales; para el plazo de doce meses.- Tal como consta en el Acuerdo número ***ONCE***, Acta número ***DIEZ***, de fecha dieciséis de Marzo del presente año.- ***II)*** De conformidad al Artículo 91 del Código Municipal ***AUTORIZAN*** al Licenciado ***RAFAEL VASQUEZ MURILLO***, Tesorero Municipal para que erogue la cantidad de ***CIENTO VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($120.00)***, mensuales. El gasto se efectuara del ***FONDO MUNICIPAL*;** y se cargara bajo la cifra presupuestaria número 54399.- Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.- ***ACUERDO NUMERO SEIS.-*** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal vigente; y ***CONSIDERNADO***: ***I)*** Teniendo a la vista requerimiento presentado por la ***JEFA DE LA UACI***, donde hace del conocimiento al Concejo Municipal que se necesita la reparación de la Fotocopiadora RICOH MP2000, asignada al Registro del Estado Familiar, asimismo se necesita reparar la fotocopiadora FS1035 MFP que se encuentra asignada a Cuentas Corrientes. De ser aprobado la reparación se erogara de ***Fondo Municipal***.- ***II)*** El anterior requerimiento es analizado, evaluado y discutido por cada uno de los miembros del Concejo, y ***POR LO TANTO RESUELVEN***: De conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Articulo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34, 35 y 91 del Código Municipal, por unanimidad, ***ACUERDA:*** *AUTORIZAR* al Tesorero Municipal Licenciado ***RAFAEL VASQUEZ MURILLO***; para que *CANCELE* la cantidad de ***CIENTO VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($120.00),*** erogación se realizara de *FONDO MUNICIPAL*, y se detalla a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***CODIGO PRESUPUESTARIO*** | ***DETALLE*** | ***VALOR ECONOMICO.*** |
| *54301* | *La erogación servirá para cancelarle a* ***MASTER EQUIPOS, S.A. DE C.V.****, por el suministro de repuestos y reparación de dos fotocopiadoras propiedad de la Municipalidad y asignadas al área de Registro del Estado Familiar y Cuentas Corrientes, y tomando en cuenta el detalle en documentación anexa al presente pago.-* | *$120.00* |
| ***TOTAL*** |  | ***$120.00*** |

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.- ***ACUERDO NÚMERO SIETE.*-** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal; y ***CONSIDERANDO***: ***I)*** Teniendo a la vista solicitud presentada por el *JEFE DE PROYECCION SOCIAL*, donde anexa la documentación correspondiente ante la reestructuración de la nueva Junta Directiva de la *ASOCIACIÓN JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO DE AGUA MULTIPLE EL GUINEO, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA*, que podrá llamarse *ASOCIACION RURAL DE AGUA EL GUINEO, ARA EL GUINEO O LA ASOCIACION*, por haber culminado el periodo la Junta Directiva anterior, tal como lo establece los Estatutos; por tal razón presenta el Acta de Elección de la nueva Junta Directiva, la Nomina de la Junta Directiva electa para su respectiva aprobación, Diario Oficial donde fueron publicados los Estatutos de la Asociación, entre otra documentación.- ***II)*** Cada uno de los miembros del Concejo analizan la solicitud, acta de elección y la nominada de la nueva Junta Directiva de la Asociación en comento. ***III) POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO RESUELVE:*** De conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República; en relación con el Artículo 30 Numeral 4, Artículos 34, 35 y Artículos 118 y siguientes del Código Municipal, por unanimidad, ***ACUERDA:* *I)* *APROBAR Y RECONOCER LA REESTRUCTURACION*** de la nueva Junta Directiva de la *ASOCIACIÓN JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO DE AGUA MULTIPLE EL GUINEO, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA*, que podrá llamarse *ASOCIACION RURAL DE AGUA EL GUINEO, ARA EL GUINEO O LA ASOCIACION*, la cual quedó conformada por once miembros; electos para el periodo de dos años, contados a partir del día de su elección, tal como lo establece el Artículo 17 y siguientes de los Estatutos de dicha Asociación. ***II)*** En consecuencia Juraméntese y extiéndaseles las respectivas *CREDENCIALES* a dicha Junta Directiva para su acreditación.- Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.- ***ACUERDO NÚMERO OCHO.-*** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal vigente; y ***CONSIDERANDO: I)*** Teniendo a la vista facturas de cobro realizada a esta municipalidad, por ***LINARES HERMANOS, S. A. DE C. V.,*** por el suministro de combustible consumido en vehículos municipales para actividades oficiales administrativas, correspondiente al periodo del dieciséis al treinta y uno de Mayo del año dos mil dieciocho.- ***II)*** ***POR LO TANTO EN ATENCIÓN AL CONSIDERANDO ANTERIOR ESTE CONCEJO RESUELVE***: De conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Articulo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34, 35 y 91 del Código Municipal, por unanimidad ***ACUERDA:*** *AUTORIZAR* al Tesorero Municipal Licenciado ***RAFAEL VASQUEZ MURILLO***; para que ***CANCELE*** la cantidad de ***DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES CON NOVENTA Y UN CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($288.91),*** en concepto de pago a la Sociedad ***LINARES HERMANOS, S. A. DE C. V.,*** por el suministro de combustible para vehículos propiedad de la municipalidad, según detalle en documentación anexa al presente acuerdo, por diversas actividades oficiales administrativas, entre otras que se llevaron a cabo en el periodo del dieciséis al treinta y uno de Mayo del año dos mil dieciocho, dicha erogación se realizara del ***FONDO MUNICIPAL***; bajo las cifras Presupuestarias *54110 y 54118*.- Certifíquese el presente acuerdo y notifíquese a donde corresponde para efectos legales correspondientes.- ***ACUERDO NUMERO NUEVE.-*** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal Vigente; y ***CONSIDERANDO:*** ***I)*** Según Acuerdo número ***TRES***, Acta número ***DOS***, de fecha dieciocho de Mayo del presente año, se acordó por el Concejo *RATIFICAR LA**PRIORIZACION* de seis proyectos de obras para ser ejecutados en el presente ejercicio fiscal, acordado por el Concejo Municipal saliente mediante Acuerdo número ***TRES***, Acta número ***SEIS***, de fecha veinte de Febrero presente del año.- ***II)*** Con el objeto de agilizar el proceso de legalización del Proyecto Denominado: ***“RECARPETEO DE SEGUNDA CALLE ORIENTE, SEGUNDA AVENIDA NORTE Y PASAJE RAMIREZ, COLONIA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.”,*** se tiene a la vista el ***CUADRO COMPARATIVO*** emitido por la Jefa de la UACI, de esta municipalidad, donde detalla a los ***OFERTANTES*** para la elaboración de la carpeta técnica del mencionado proyecto.- ***III)*** Tomando en cuenta lo regulado en el Artículo 40 de la LACAP, que establece los montos para determinar las formas de contratar, siendo este caso ***LIBRE GESTION (No Recurrente),*** y habiéndose recibido cuatro ofertas, según ***CUADRO COMPARATIVO***, las cuales se relacionan en el orden siguiente: ***OFERTA NUMERO UNO****: Ingeniero GILBERTO ERNESTO MANCIA VANEGAS;* oferta por la cantidad de *MIL TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,350.00);* precio incluye IVA, ***OFERTA NÚMERO DOS:*** *Arquitecto MARVIN ORLANDO RIVERA RAMIREZ;* oferta por la cantidad de *MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,500.00);* precio incluye IVA, ***OFERTA NÚMERO TRES:*** *Ingeniero VENTURA MAJANO CORTEZ;* oferta por la cantidad de *MIL CUATROCIENTOS SETENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,470.00);* precio incluye IVA, ***OFERTA NÚMERO CUATRO:*** *Ingeniero CARLOS MILTON RAMIREZ MIRANDA;* oferta por la cantidad de *MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,475.00);* precio incluye IVA.- ***IV)*** Dichas ofertas son discutidas y analizadas por cada uno de los miembros del Concejo Municipal; y tomando en cuenta que el *Ingeniero GILBERTO ERNESTO MANCIA VANEGAS*, presenta la mejor oferta técnica y económica, y además tomando como parámetro la recomendación realizada por la *JEFA DE LA UACI*.- ***V) POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO RESUELVE*:** Con ***seis votos a favor***, y de conformidad al Artículo 45 del Código Municipal, ***hay cuatro votos salvados*** de los señores(as) Concejales(as): ***NEFTALI DE JESÚS CALDERÓN MORAN*** (Quinto Regidor Propietario), quien manifiesta la causa siguiente: Porque desconoce cuál es el proceso que se realizo por la UACI y le hubiera gustado tener más información de forma general, ***MARLENE ORQUÍDEA HERNÁNDEZ DE ESTRADA*** (Sexta Regidora Propietaria),quien manifiesta la causa siguiente: Le hubiera gustado tener más conocimiento de los procesos realizados por la UACI para que ofertaran, pero eso no significa que está en contra que se ejecuten los proyectos, ***MILTON LOMBARDO ESCOBAR GUERRERO*** (Séptimo Regidor Propietario), quien manifiesta las causas siguientes: En primer lugar especificar que dichos proyecto fueron priorizados por el Concejo Municipal 2015-2018, pero no está de acuerdo con los procesos que se han realizado para presentar las ofertas para la elaboración de las Carpetas Técnicas de los proyectos, ya que la publicación en COMPRASAL según constancia solo se ha realizado dos días, por tal razón considera que no se ha dado un plazo prudencial para revisar la pagina, en cuanto a espacio y tiempo, porque la publicación debe estar más tiempo en COMPRASAL, ya que se da más participación a las empresas para ofertar en el proceso, y mayor transparencia, pero con el proceso realizado coartan dicho derecho y se violenta la libertad de competencia. Asimismo si se le da, la oportunidad a muchas empresas en participar en los procesos de contratación, y los costos económicos en la elaboración son más económicos y razonables, pero con esto no quiere dar a entender que las carpetas van a estar mal elaboradas, sino que hay que poner en práctica la austeridad en beneficio del pueblo, por ejemplo en una de sus gestiones cuando se desempeño como Acalde Municipal le elaboraron carpetas técnicas Ad-Honorem, en un proyecto ejecutado en la Colonia La Jabonería, en pro de la economía y la buena administración de los fondos de pueblo, otro ejemplo fue en El Cantón La Presa que también le elaboraron una carpeta de forma gratuita (cero costos), ya que una de las obligaciones del Concejo Municipal es administrar los fondos del Municipio con austeridad, eficacia y eficiencia, además realizar una labor social con el objeto de minimizar los gastos, y por ultimo menciona que siempre estará a favor de la ejecución de los proyectos, pero siempre y cuando los procesos se realicen de acuerdo a la Ley, y ***GILMA ELIZABETH LARA VALENCIA*** (Octava Regidora Propietaria), quien manifiesta la causa siguiente: Comparte las causas antes mencionadas por los Concejales y además porque considera que hay que minimizar gastos para lo cual se hicieran gestiones necesarias para que las carpetas técnicas de los proyectos las elaboraran Ad-Honorem; y de conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Artículo 30 Numerales 4, 9 y 14, Artículos 34 y 35 del Código Municipal, ***ACUERDA:* *I)*** *ADJUDICAR Y CONTRATAR* al *Ingeniero* ***GILBERTO ERNESTO MANCIA VANEGAS****;* por el monto ofertado de*MIL TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,350.00);* precio incluye IVA, para que elabore la ***CARPETA TÉCNICA*** del Proyecto Denominado: ***“RECARPETEO DE SEGUNDA CALLE ORIENTE, SEGUNDA AVENIDA NORTE Y PASAJE RAMIREZ, COLONIA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.”.- II)*** *GIRAN INSTRUCCIONES* a la *JEFA DE LA UACI*; para que continúe con el proceso de legalización del proyecto en referencia*.-* ***III)*** *AUTORIZAN* al Tesorero Municipal Licenciado ***RAFAEL VASQUEZ MURILLO***, para que *CANCELE* la elaboración de la carpeta técnica del proyecto antes mencionado, de la cuenta de *PRE-INVERSION,* del Banco Agrícola, Sociedad Anónima, al *Ingeniero GILBERTO ERNESTO MANCIA VANEGAS, bajo el numero presupuestario 61501.-* Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.- ***ACUERDO NUMERO DIEZ.-*** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal Vigente; y ***CONSIDERANDO:*** ***I)*** Según Acuerdo número ***TRES***, Acta número ***DOS***, de fecha dieciocho de Mayo del presente año, se acordó por el Concejo *RATIFICAR LA**PRIORIZACION* de seis proyectos de obras para ser ejecutados en el presente ejercicio fiscal, acordado por el Concejo Municipal saliente mediante Acuerdo número ***TRES***, Acta número ***SEIS***, de fecha veinte de Febrero presente del año.- ***II)*** Con el objeto de agilizar el proceso de legalización del Proyecto Denominado: ***“RECARPETEO DE CALLE PRINCIPAL EN COLONIA PRADOS DE EL CONGO, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.”,*** se tiene a la vista el ***CUADRO COMPARATIVO*** emitido por la Jefa de la UACI, de esta municipalidad, donde detalla a los ***OFERTANTES*** para la elaboración de la carpeta técnica del mencionado proyecto.- ***III)*** Tomando en cuenta lo regulado en el Artículo 40 de la LACAP, que establece los montos para determinar las formas de contratar, siendo este caso ***LIBRE GESTION (No Recurrente),*** y habiéndose recibido cuatro ofertas, según ***CUADRO COMPARATIVO***, las cuales se relacionan en el orden siguiente: ***OFERTA NUMERO UNO****: HZ INGENIEROS S. A. DE C. V.;* oferta por la cantidad de *OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($875.00);* precio incluye IVA, ***OFERTA NÚMERO DOS:*** *Ingeniero ELEAQUIM MERQUICEDES LOBO HERNANDEZ;* oferta por la cantidad de *NOVECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($900.00);* precio incluye IVA, ***OFERTA NÚMERO TRES:*** *GONZALEZ HENRIQUEZ CONSTRUCTORA S. A. DE C. V.;* oferta por la cantidad de *NOVECIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($950.00);* precio incluye IVA, ***OFERTA NÚMERO CUATRO:*** *SANCHEZ CRISTALES S. A. DE C. V.;* oferta por la cantidad de *NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($965.00);* precio incluye IVA.- ***IV)*** Dichas ofertas son discutidas y analizadas por cada uno de los miembros del Concejo Municipal; y tomando en cuenta que la empresa *HZ INGENIEROS S. A. DE C. V.*, presenta la mejor oferta técnica y económica, y además tomando como parámetro la recomendación realizada por la *JEFA DE LA UACI*.- ***V) POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO RESUELVE*:** Con ***seis votos a favor***, y de conformidad al Artículo 45 del Código Municipal, ***hay cuatro votos salvados*** de los señores(as) Concejales(as): ***NEFTALI DE JESÚS CALDERÓN MORAN*** (Quinto Regidor Propietario), quien manifiesta la causa siguiente: Porque desconoce cuál es el proceso que se realizo por la UACI y le hubiera gustado tener más información de forma general, ***MARLENE ORQUÍDEA HERNÁNDEZ DE ESTRADA*** (Sexta Regidora Propietaria),quien manifiesta la causa siguiente: Le hubiera gustado tener más conocimiento de los procesos realizados por la UACI para que ofertaran, pero eso no significa que está en contra que se ejecuten los proyectos, ***MILTON LOMBARDO ESCOBAR GUERRERO*** (Séptimo Regidor Propietario), quien manifiesta las causas siguientes: En primer lugar especificar que dichos proyecto fueron priorizados por el Concejo Municipal 2015-2018, pero no está de acuerdo con los procesos que se han realizado para presentar las ofertas para la elaboración de las Carpetas Técnicas de los proyectos, ya que la publicación en COMPRASAL según constancia solo se ha realizado dos días, por tal razón considera que no se ha dado un plazo prudencial para revisar la pagina, en cuanto a espacio y tiempo, porque la publicación debe estar más tiempo en COMPRASAL, ya que se da más participación a las empresas para ofertar en el proceso, y mayor transparencia, pero con el proceso realizado coartan dicho derecho y se violenta la libertad de competencia. Asimismo si se le da, la oportunidad a muchas empresas en participar en los procesos de contratación, y los costos económicos en la elaboración son más económicos y razonables, pero con esto no quiere dar a entender que las carpetas van a estar mal elaboradas, sino que hay que poner en práctica la austeridad en beneficio del pueblo, por ejemplo en una de sus gestiones cuando se desempeño como Acalde Municipal le elaboraron carpetas técnicas Ad-Honorem, en un proyecto ejecutado en la Colonia La Jabonería, en pro de la economía y la buena administración de los fondos de pueblo, otro ejemplo fue en El Cantón La Presa que también le elaboraron una carpeta de forma gratuita (cero costos), ya que una de las obligaciones del Concejo Municipal es administrar los fondos del Municipio con austeridad, eficacia y eficiencia, además realizar una labor social con el objeto de minimizar los gastos, y por ultimo menciona que siempre estará a favor de la ejecución de los proyectos, pero siempre y cuando los procesos se realicen de acuerdo a la Ley, y ***GILMA ELIZABETH LARA VALENCIA*** (Octava Regidora Propietaria), quien manifiesta la causa siguiente: Comparte las causas antes mencionadas por los Concejales y además porque considera que hay que minimizar gastos para lo cual se hicieran gestiones necesarias para que las carpetas técnicas de los proyectos las elaboraran Ad-Honorem; y de conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Artículo 30 Numerales 4, 9 y 14, Artículos 34 y 35 del Código Municipal, ***ACUERDA:* *I)*** *ADJUDICAR Y CONTRATAR* a***HZ INGENIEROS S. A. DE C. V.;*** por el monto ofertado de*OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($875.00);* precio incluye IVA, para que elabore la ***CARPETA TÉCNICA*** del Proyecto Denominado: ***“RECARPETEO DE CALLE PRINCIPAL EN COLONIA PRADOS DE EL CONGO, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.”.- II)*** *GIRAN INSTRUCCIONES* a la *JEFA DE LA UACI*; para que continúe con el proceso de legalización del proyecto en referencia*.-* ***III)*** *AUTORIZAN* al Tesorero Municipal Licenciado ***RAFAEL VASQUEZ MURILLO***, para que *CANCELE* la elaboración de la carpeta técnica del proyecto antes mencionado, de la cuenta de *PRE-INVERSION,* del Banco Agrícola, Sociedad Anónima, a *HZ INGENIEROS S. A. DE C. V., bajo el numero presupuestario 61501.-* Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.- ***ACUERDO NUMERO ONCE.-*** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal Vigente; y ***CONSIDERANDO:*** ***I)*** Según Acuerdo número ***TRES***, Acta número ***DOS***, de fecha dieciocho de Mayo del presente año, se acordó por el Concejo *RATIFICAR LA**PRIORIZACION* de seis proyectos de obras para ser ejecutados en el presente ejercicio fiscal, acordado por el Concejo Municipal saliente mediante Acuerdo número ***TRES***, Acta número ***SEIS***, de fecha veinte de Febrero presente del año.- ***II)*** Con el objeto de agilizar el proceso de legalización del Proyecto Denominado: ***“RECARPETEO DE SEGUNDA AVENIDA SUR Y PASAJE 12, COLONIA CONGO NUEVA, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.”,*** se tiene a la vista el ***CUADRO COMPARATIVO*** emitido por la Jefa de la UACI, de esta municipalidad, donde detalla a los ***OFERTANTES*** para la elaboración de la carpeta técnica del mencionado proyecto.- ***III)*** Tomando en cuenta lo regulado en el Artículo 40 de la LACAP, que establece los montos para determinar las formas de contratar, siendo este caso ***LIBRE GESTION (No Recurrente),*** y habiéndose recibido cuatro ofertas, según ***CUADRO COMPARATIVO***, las cuales se relacionan en el orden siguiente: ***OFERTA NUMERO UNO****: Ingeniero CARLOS MILTON RAMIREZ MIRANDA;* oferta por la cantidad de *DOS MIL CIENTO CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,150.00);* precio incluye IVA, ***OFERTA NÚMERO DOS:*** *Ingeniero GILBERTO ERNESTO MANCIA VANEGAS;* oferta por la cantidad de *DOS MIL TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,300.00);* precio incluye IVA, ***OFERTA NÚMERO TRES:*** *Ingeniero VENTURA MAJANO CORTEZ;* oferta por la cantidad de *DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,350.00);* precio incluye IVA, ***OFERTA NÚMERO CUATRO:*** *Arquitecto MARVIN ORLANDO RIVERA RAMIREZ;* oferta por la cantidad de *DOS MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,400.00);* precio incluye IVA.- ***IV)*** Dichas ofertas son discutidas y analizadas por cada uno de los miembros del Concejo Municipal; y tomando en cuenta que el *Ingeniero CARLOS MILTON RAMIREZ MIRANDA*, presenta la mejor oferta técnica y económica, y además tomando como parámetro la recomendación realizada por la *JEFA DE LA UACI*.- ***V) POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO RESUELVE*:** Con ***seis votos a favor***, y de conformidad al Artículo 45 del Código Municipal, ***hay cuatro votos salvados*** de los señores(as) Concejales(as): ***NEFTALI DE JESÚS CALDERÓN MORAN*** (Quinto Regidor Propietario), quien manifiesta la causa siguiente: Porque desconoce cuál es el proceso que se realizo por la UACI y le hubiera gustado tener más información de forma general, ***MARLENE ORQUÍDEA HERNÁNDEZ DE ESTRADA*** (Sexta Regidora Propietaria),quien manifiesta la causa siguiente: Le hubiera gustado tener más conocimiento de los procesos realizados por la UACI para que ofertaran, pero eso no significa que está en contra que se ejecuten los proyectos, ***MILTON LOMBARDO ESCOBAR GUERRERO*** (Séptimo Regidor Propietario), quien manifiesta las causas siguientes: En primer lugar especificar que dichos proyecto fueron priorizados por el Concejo Municipal 2015-2018, pero no está de acuerdo con los procesos que se han realizado para presentar las ofertas para la elaboración de las Carpetas Técnicas de los proyectos, ya que la publicación en COMPRASAL según constancia solo se ha realizado dos días, por tal razón considera que no se ha dado un plazo prudencial para revisar la pagina, en cuanto a espacio y tiempo, porque la publicación debe estar más tiempo en COMPRASAL, ya que se da más participación a las empresas para ofertar en el proceso, y mayor transparencia, pero con el proceso realizado coartan dicho derecho y se violenta la libertad de competencia. Asimismo si se le da, la oportunidad a muchas empresas en participar en los procesos de contratación, y los costos económicos en la elaboración son más económicos y razonables, pero con esto no quiere dar a entender que las carpetas van a estar mal elaboradas, sino que hay que poner en práctica la austeridad en beneficio del pueblo, por ejemplo en una de sus gestiones cuando se desempeño como Acalde Municipal le elaboraron carpetas técnicas Ad-Honorem, en un proyecto ejecutado en la Colonia La Jabonería, en pro de la economía y la buena administración de los fondos de pueblo, otro ejemplo fue en El Cantón La Presa que también le elaboraron una carpeta de forma gratuita (cero costos), ya que una de las obligaciones del Concejo Municipal es administrar los fondos del Municipio con austeridad, eficacia y eficiencia, además realizar una labor social con el objeto de minimizar los gastos, y por ultimo menciona que siempre estará a favor de la ejecución de los proyectos, pero siempre y cuando los procesos se realicen de acuerdo a la Ley, y ***GILMA ELIZABETH LARA VALENCIA*** (Octava Regidora Propietaria), quien manifiesta la causa siguiente: Comparte las causas antes mencionadas por los Concejales y además porque considera que hay que minimizar gastos para lo cual se hicieran gestiones necesarias para que las carpetas técnicas de los proyectos las elaboraran Ad-Honorem; y de conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Artículo 30 Numerales 4, 9 y 14, Artículos 34 y 35 del Código Municipal, ***ACUERDA:* *I)*** *ADJUDICAR Y CONTRATAR* al *Ingeniero* ***CARLOS MILTON RAMIREZ MIRANDA****;* por el monto ofertado de*DOS MIL CIENTO CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,150.00);* precio incluye IVA, para que elabore la ***CARPETA TÉCNICA*** del Proyecto Denominado: ***“RECARPETEO DE SEGUNDA AVENIDA SUR Y PASAJE 12, COLONIA CONGO NUEVA, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.”.- II)*** *GIRAN INSTRUCCIONES* a la *JEFA DE LA UACI*; para que continúe con el proceso de legalización del proyecto en referencia*.-* ***III)*** *AUTORIZAN* al Tesorero Municipal Licenciado ***RAFAEL VASQUEZ MURILLO***, para que *CANCELE* la elaboración de la carpeta técnica del proyecto antes mencionado, de la cuenta de *PRE-INVERSION,* del Banco Agrícola, Sociedad Anónima, al *Ingeniero CARLOS MILTON RAMIREZ MIRANDA, bajo el numero presupuestario 61501.-* Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.- ***ACUERDO NUMERO DOCE.-*** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal Vigente; y ***CONSIDERANDO:*** ***I)*** Según Acuerdo número ***TRES***, Acta número ***DOS***, de fecha dieciocho de Mayo del presente año, se acordó por el Concejo *RATIFICAR LA**PRIORIZACION* de seis proyectos de obras para ser ejecutados en el presente ejercicio fiscal, acordado por el Concejo Municipal saliente mediante Acuerdo número ***TRES***, Acta número ***SEIS***, de fecha veinte de Febrero presente del año.- ***II)*** Con el objeto de agilizar el proceso de legalización del Proyecto Denominado: ***“RECARPETEO DE CALLE EN POTRERO LARGO A LA PALOMERA EN CANTON LA PRESA, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.”,*** se tiene a la vista el ***CUADRO COMPARATIVO*** emitido por la Jefa de la UACI, de esta municipalidad, donde detalla a los ***OFERTANTES*** para la elaboración de la carpeta técnica del mencionado proyecto.- ***III)*** Tomando en cuenta lo regulado en el Artículo 40 de la LACAP, que establece los montos para determinar las formas de contratar, siendo este caso ***LIBRE GESTION (No Recurrente),*** y habiéndose recibido tres ofertas, según ***CUADRO COMPARATIVO***, las cuales se relacionan en el orden siguiente: ***OFERTA NUMERO UNO****: Arquitecto JOSE YONATAN CASTANEDA;* oferta por la cantidad de *MIL NOVECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,900.00);* precio incluye IVA, ***OFERTA NÚMERO DOS:*** *Arquitecto EDWIN OSWALDO HERNANDEZ TOBAR;* oferta por la cantidad de *DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,000.00);* precio incluye IVA, ***OFERTA NÚMERO TRES:*** *Arquitecto NILSON EMERSON ESTRADA CASTELLON;* oferta por la cantidad de *DOS MIL CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,100.00);* precio incluye IVA.- ***IV)*** Dichas ofertas son discutidas y analizadas por cada uno de los miembros del Concejo Municipal; y tomando en cuenta que el *Arquitecto JOSE YONATAN CASTANEDA*, presenta la mejor oferta técnica y económica.- ***V) POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO RESUELVE*:** Con ***seis votos a favor***, y de conformidad al Artículo 45 del Código Municipal, ***hay cuatro votos salvados*** de los señores(as) Concejales(as): ***NEFTALI DE JESÚS CALDERÓN MORAN*** (Quinto Regidor Propietario), quien manifiesta la causa siguiente: Porque desconoce cuál es el proceso que se realizo por la UACI y le hubiera gustado tener más información de forma general, ***MARLENE ORQUÍDEA HERNÁNDEZ DE ESTRADA*** (Sexta Regidora Propietaria),quien manifiesta la causa siguiente: Le hubiera gustado tener más conocimiento de los procesos realizados por la UACI para que ofertaran, pero eso no significa que está en contra que se ejecuten los proyectos, ***MILTON LOMBARDO ESCOBAR GUERRERO*** (Séptimo Regidor Propietario), quien manifiesta las causas siguientes: En primer lugar especificar que dichos proyecto fueron priorizados por el Concejo Municipal 2015-2018, pero no está de acuerdo con los procesos que se han realizado para presentar las ofertas para la elaboración de las Carpetas Técnicas de los proyectos, ya que la publicación en COMPRASAL según constancia solo se ha realizado dos días, por tal razón considera que no se ha dado un plazo prudencial para revisar la pagina, en cuanto a espacio y tiempo, porque la publicación debe estar más tiempo en COMPRASAL, ya que se da más participación a las empresas para ofertar en el proceso, y mayor transparencia, pero con el proceso realizado coartan dicho derecho y se violenta la libertad de competencia. Asimismo si se le da, la oportunidad a muchas empresas en participar en los procesos de contratación, y los costos económicos en la elaboración son más económicos y razonables, pero con esto no quiere dar a entender que las carpetas van a estar mal elaboradas, sino que hay que poner en práctica la austeridad en beneficio del pueblo, por ejemplo en una de sus gestiones cuando se desempeño como Acalde Municipal le elaboraron carpetas técnicas Ad-Honorem, en un proyecto ejecutado en la Colonia La Jabonería, en pro de la economía y la buena administración de los fondos de pueblo, otro ejemplo fue en El Cantón La Presa que también le elaboraron una carpeta de forma gratuita (cero costos), ya que una de las obligaciones del Concejo Municipal es administrar los fondos del Municipio con austeridad, eficacia y eficiencia, además realizar una labor social con el objeto de minimizar los gastos, y por ultimo menciona que siempre estará a favor de la ejecución de los proyectos, pero siempre y cuando los procesos se realicen de acuerdo a la Ley, y ***GILMA ELIZABETH LARA VALENCIA*** (Octava Regidora Propietaria), quien manifiesta la causa siguiente: Comparte las causas antes mencionadas por los Concejales y además porque considera que hay que minimizar gastos para lo cual se hicieran gestiones necesarias para que las carpetas técnicas de los proyectos las elaboraran Ad-Honorem; y de conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Artículo 30 Numerales 4, 9 y 14, Artículos 34 y 35 del Código Municipal, ***ACUERDA:* *I)*** *ADJUDICAR Y CONTRATAR* al *Arquitecto* ***JOSE YONATAN CASTANEDA****;* por el monto ofertado de*MIL NOVECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,900.00);* precio incluye IVA, para que elabore la ***CARPETA TÉCNICA*** del Proyecto Denominado: ***“RECARPETEO DE CALLE EN POTRERO LARGO A LA PALOMERA EN CANTON LA PRESA, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.”.- II)*** *GIRAN INSTRUCCIONES* a la *JEFA DE LA UACI*; para que continúe con el proceso de legalización del proyecto en referencia*.-* ***III)*** *AUTORIZAN* al Tesorero Municipal Licenciado ***RAFAEL VASQUEZ MURILLO***, para que *CANCELE* la elaboración de la carpeta técnica del proyecto antes mencionado, de la cuenta de *PRE-INVERSION,* del Banco Agrícola, Sociedad Anónima, al *Arquitecto JOSE YONATAN CASTANEDA,* *bajo el numero presupuestario 61501.-* Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.- ***ACUERDO NUMERO TRECE.-*** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal Vigente; y ***CONSIDERANDO:*** ***I)*** Según Acuerdo número ***TRES***, Acta número ***DOS***, de fecha dieciocho de Mayo del presente año, se acordó por el Concejo *RATIFICAR LA**PRIORIZACION* de seis proyectos de obras para ser ejecutados en el presente ejercicio fiscal, acordado por el Concejo Municipal saliente mediante Acuerdo número ***TRES***, Acta número ***SEIS***, de fecha veinte de Febrero presente del año.- ***II)*** Con el objeto de agilizar el proceso de legalización del Proyecto Denominado: ***“RECARPETEO DE FINAL CALLE VILLEDA PONIENTE, COLONIA LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.”,*** se tiene a la vista el ***CUADRO COMPARATIVO*** emitido por la Jefa de la UACI, de esta municipalidad, donde detalla a los ***OFERTANTES*** para la elaboración de la carpeta técnica del mencionado proyecto.- ***III)*** Tomando en cuenta lo regulado en el Artículo 40 de la LACAP, que establece los montos para determinar las formas de contratar, siendo este caso ***LIBRE GESTION (No Recurrente),*** y habiéndose recibido tres ofertas, según ***CUADRO COMPARATIVO***, las cuales se relacionan en el orden siguiente: ***OFERTA NUMERO UNO****: Ingeniero MIGUEL FELIPE BALCACERES SANDOVAL;* oferta por la cantidad de *MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,500.00);* precio incluye IVA, ***OFERTA NÚMERO DOS:*** *Ingeniero MILTON ANTONIO MORALES RAMOS;* oferta por la cantidad de *MIL QUINIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,550.00);* precio incluye IVA, ***OFERTA NÚMERO TRES:*** *Ingeniero RONALD ALEXANDER MAGAÑA MAGAÑA;* oferta por la cantidad de *MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,400.00);* precio incluye IVA.- ***IV)*** Dichas ofertas son discutidas y analizadas por cada uno de los miembros del Concejo Municipal; y tomando en cuenta que el *Ingeniero RONALD ALEXANDER MAGAÑA MAGAÑA*, presenta la mejor oferta técnica y económica, y además tomando como parámetro la recomendación realizada por la *JEFA DE LA UACI*.- ***V) POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO RESUELVE*:** Con ***seis votos a favor***, y de conformidad al Artículo 45 del Código Municipal, ***hay cuatro votos salvados*** de los señores(as) Concejales(as): ***NEFTALI DE JESÚS CALDERÓN MORAN*** (Quinto Regidor Propietario), quien manifiesta la causa siguiente: Porque desconoce cuál es el proceso que se realizo por la UACI y le hubiera gustado tener más información de forma general, ***MARLENE ORQUÍDEA HERNÁNDEZ DE ESTRADA*** (Sexta Regidora Propietaria),quien manifiesta la causa siguiente: Le hubiera gustado tener más conocimiento de los procesos realizados por la UACI para que ofertaran, pero eso no significa que está en contra que se ejecuten los proyectos, ***MILTON LOMBARDO ESCOBAR GUERRERO*** (Séptimo Regidor Propietario), quien manifiesta las causas siguientes: En primer lugar especificar que dichos proyecto fueron priorizados por el Concejo Municipal 2015-2018, pero no está de acuerdo con los procesos que se han realizado para presentar las ofertas para la elaboración de las Carpetas Técnicas de los proyectos, ya que la publicación en COMPRASAL según constancia solo se ha realizado dos días, por tal razón considera que no se ha dado un plazo prudencial para revisar la pagina, en cuanto a espacio y tiempo, porque la publicación debe estar más tiempo en COMPRASAL, ya que se da más participación a las empresas para ofertar en el proceso, y mayor transparencia, pero con el proceso realizado coartan dicho derecho y se violenta la libertad de competencia. Asimismo si se le da, la oportunidad a muchas empresas en participar en los procesos de contratación, y los costos económicos en la elaboración son más económicos y razonables, pero con esto no quiere dar a entender que las carpetas van a estar mal elaboradas, sino que hay que poner en práctica la austeridad en beneficio del pueblo, por ejemplo en una de sus gestiones cuando se desempeño como Acalde Municipal le elaboraron carpetas técnicas Ad-Honorem, en un proyecto ejecutado en la Colonia La Jabonería, en pro de la economía y la buena administración de los fondos de pueblo, otro ejemplo fue en El Cantón La Presa que también le elaboraron una carpeta de forma gratuita (cero costos), ya que una de las obligaciones del Concejo Municipal es administrar los fondos del Municipio con austeridad, eficacia y eficiencia, además realizar una labor social con el objeto de minimizar los gastos, y por ultimo menciona que siempre estará a favor de la ejecución de los proyectos, pero siempre y cuando los procesos se realicen de acuerdo a la Ley, y ***GILMA ELIZABETH LARA VALENCIA*** (Octava Regidora Propietaria), quien manifiesta la causa siguiente: Comparte las causas antes mencionadas por los Concejales y además porque considera que hay que minimizar gastos para lo cual se hicieran gestiones necesarias para que las carpetas técnicas de los proyectos las elaboraran Ad-Honorem; y de conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Artículo 30 Numerales 4, 9 y 14, Artículos 34 y 35 del Código Municipal, ***ACUERDA:* *I)*** *ADJUDICAR Y CONTRATAR* al *Ingeniero* ***RONALD ALEXANDER MAGAÑA MAGAÑA****;* por el monto ofertado de*MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,400.00);* precio incluye IVA, para que elabore la ***CARPETA TÉCNICA*** del Proyecto Denominado: ***“RECARPETEO DE FINAL CALLE VILLEDA PONIENTE, COLONIA LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.”.- II)*** *GIRAN INSTRUCCIONES* a la *JEFA DE LA UACI*; para que continúe con el proceso de legalización del proyecto en referencia*.-* ***III)*** *AUTORIZAN* al Tesorero Municipal Licenciado ***RAFAEL VASQUEZ MURILLO***, para que *CANCELE* la elaboración de la carpeta técnica del proyecto antes mencionado, de la cuenta de *PRE-INVERSION,* del Banco Agrícola, Sociedad Anónima, al *Ingeniero RONALD ALEXANDER MAGAÑA MAGAÑA,* *bajo el numero presupuestario 61501.-* Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.- ***ACUERDO NUMERO CATORCE.-*** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal Vigente; y ***CONSIDERANDO:*** ***I)*** Según Acuerdo número ***TRES***, Acta número ***DOS***, de fecha dieciocho de Mayo del presente año, se acordó por el Concejo *RATIFICAR LA**PRIORIZACION* de seis proyectos de obras para ser ejecutados en el presente ejercicio fiscal, acordado por el Concejo Municipal saliente mediante Acuerdo número ***TRES***, Acta número ***SEIS***, de fecha veinte de Febrero presente del año.- ***II)*** Con el objeto de agilizar el proceso de legalización del Proyecto Denominado: ***“ADQUINADO DE CALLE AL BAJADERO, EN CANTON LA LAGUNA, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.”,*** se tiene a la vista el ***CUADRO COMPARATIVO*** emitido por la Jefa de la UACI, de esta municipalidad, donde detalla a los ***OFERTANTES*** para la elaboración de la carpeta técnica del mencionado proyecto.- ***III)*** Tomando en cuenta lo regulado en el Artículo 40 de la LACAP, que establece los montos para determinar las formas de contratar, siendo este caso ***LIBRE GESTION (No Recurrente),*** y habiéndose recibido tres ofertas, según ***CUADRO COMPARATIVO***, las cuales se relacionan en el orden siguiente: ***OFERTA NUMERO UNO****: Arquitecto JOSE YONATAN CASTANEDA;* oferta por la cantidad de *MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,825.00);* precio incluye IVA, ***OFERTA NÚMERO DOS:*** *Arquitecto NILSON EMERSON ESTRADA CASTELLON;* oferta por la cantidad de *MIL NOVECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,900.00);* precio incluye IVA, ***OFERTA NÚMERO TRES:*** *Arquitecto EDWIN OSWALDO HERNANDEZ TOBAR;* oferta por la cantidad de *MIL NOVECIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,950.00);* precio incluye IVA.- ***IV)*** Dichas ofertas son discutidas y analizadas por cada uno de los miembros del Concejo Municipal; y tomando en cuenta que el *Arquitecto JOSE YONATAN CASTANEDA*, presenta la mejor oferta técnica y económica.- ***V) POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO RESUELVE*:** Con ***seis votos a favor***, y de conformidad al Artículo 45 del Código Municipal, ***hay cuatro votos salvados*** de los señores(as) Concejales(as): ***NEFTALI DE JESÚS CALDERÓN MORAN*** (Quinto Regidor Propietario), quien manifiesta la causa siguiente: Porque desconoce cuál es el proceso que se realizo por la UACI y le hubiera gustado tener más información de forma general, ***MARLENE ORQUÍDEA HERNÁNDEZ DE ESTRADA*** (Sexta Regidora Propietaria),quien manifiesta la causa siguiente: Le hubiera gustado tener más conocimiento de los procesos realizados por la UACI para que ofertaran, pero eso no significa que está en contra que se ejecuten los proyectos, ***MILTON LOMBARDO ESCOBAR GUERRERO*** (Séptimo Regidor Propietario), quien manifiesta las causas siguientes: En primer lugar especificar que dichos proyecto fueron priorizados por el Concejo Municipal 2015-2018, pero no está de acuerdo con los procesos que se han realizado para presentar las ofertas para la elaboración de las Carpetas Técnicas de los proyectos, ya que la publicación en COMPRASAL según constancia solo se ha realizado dos días, por tal razón considera que no se ha dado un plazo prudencial para revisar la pagina, en cuanto a espacio y tiempo, porque la publicación debe estar más tiempo en COMPRASAL, ya que se da más participación a las empresas para ofertar en el proceso, y mayor transparencia, pero con el proceso realizado coartan dicho derecho y se violenta la libertad de competencia. Asimismo si se le da, la oportunidad a muchas empresas en participar en los procesos de contratación, y los costos económicos en la elaboración son más económicos y razonables, pero con esto no quiere dar a entender que las carpetas van a estar mal elaboradas, sino que hay que poner en práctica la austeridad en beneficio del pueblo, por ejemplo en una de sus gestiones cuando se desempeño como Acalde Municipal le elaboraron carpetas técnicas Ad-Honorem, en un proyecto ejecutado en la Colonia La Jabonería, en pro de la economía y la buena administración de los fondos de pueblo, otro ejemplo fue en El Cantón La Presa que también le elaboraron una carpeta de forma gratuita (cero costos), ya que una de las obligaciones del Concejo Municipal es administrar los fondos del Municipio con austeridad, eficacia y eficiencia, además realizar una labor social con el objeto de minimizar los gastos, y por ultimo menciona que siempre estará a favor de la ejecución de los proyectos, pero siempre y cuando los procesos se realicen de acuerdo a la Ley, y ***GILMA ELIZABETH LARA VALENCIA*** (Octava Regidora Propietaria), quien manifiesta la causa siguiente: Comparte las causas antes mencionadas por los Concejales y además porque considera que hay que minimizar gastos para lo cual se hicieran gestiones necesarias para que las carpetas técnicas de los proyectos las elaboraran Ad-Honorem; y de conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Artículo 30 Numerales 4, 9 y 14, Artículos 34 y 35 del Código Municipal, ***ACUERDA:* *I)*** *ADJUDICAR Y CONTRATAR* al *Arquitecto* ***JOSE YONATAN CASTANEDA****;* por el monto ofertado de*MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,825.00);* precio incluye IVA, para que elabore la ***CARPETA TÉCNICA*** del Proyecto Denominado: ***“ADQUINADO DE CALLE AL BAJADERO, EN CANTON LA LAGUNA, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.”.- II)*** *GIRAN INSTRUCCIONES* a la *JEFA DE LA UACI*; para que continúe con el proceso de legalización del proyecto en referencia*.-* ***III)*** *AUTORIZAN* al Tesorero Municipal Licenciado ***RAFAEL VASQUEZ MURILLO***, para que *CANCELE* la elaboración de la carpeta técnica del proyecto antes mencionado, de la cuenta de *PRE-INVERSION,* del Banco Agrícola, Sociedad Anónima, al *Arquitecto JOSE YONATAN CASTANEDA,* *bajo el numero presupuestario 61501.-* Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.- ***Continuando con el desarrollo de la presente reunión, se da paso a los PUNTOS VARIOS y se emitieron los puntos y acuerdos siguientes:*** ***ACUERDO NUMERO QUINCE.-*** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal vigente; y ***CONSIDERANDO:*** ***I)*** Teniendo a la vista factura de cobro emitida por ***AES/CLESA***, por la comisión en emisión de recibos en la recaudación de impuesto a favor de la Municipalidad correspondiente al mes de Mayo del año 2018, erogación se realizara de Fondo Municipal.- ***II)*** Dicho cobroes analizado y evaluado por cada uno de los miembros del Concejo, para su respectiva cancelación; y *POR LO TANTO RESUELVEN*: De conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Articulo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34, 35 y 91 del Código Municipal, por unanimidad, ***ACUERDA:*** *AUTORIZAR* al Tesorero Municipal Licenciado ***RAFAEL VASQUEZ MURILLO***; para que *CANCELE* la cantidad de ***NOVECIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES CON DIECINUEVE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($932.19),*** erogación se realizara del *FONDO MUNICIPAL*, y se detalla a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***CODIGO PRESUPUESTARIO*** | ***DETALLE*** | ***VALOR ECONOMICO.*** |
| *51802* | *La erogación servirá para cancelarle a* ***AES-CLESA****, por comisión en la emisión de recibos para la recaudación de impuestos a favor de la Comuna, según detalle en factura número 53454767.-* | *$932.19* |
| ***TOTAL*** |  | ***$932.19*** |

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.-***ACUERDO NUMERO DIECISEIS.-*** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal vigente; y ***CONSIDERNADO***: ***I)*** Teniendo a la vista requerimientos de compras presentados por la ***JEFA DE LA UACI***, donde solicita autorización para la adquisición de insumos y servicios de: - Compra de Licencia de AUTOCAD, solicitado por la Jefa de Informática, - Compra de materiales para la reparación de baños sanitarios ubicados en inmuebles propiedad de la Municipalidad, - Recarga de 13 extintores de 10 libras de polvo químico seco. De ser aprobados se erogara de ***Fondo Municipal***.- ***II)*** Los anteriores requerimientos son analizados, evaluados y discutidos por cada uno de los miembros del Concejo, y ***POR LO TANTO RESUELVEN***: De conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Articulo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34, 35 y 91 del Código Municipal, por unanimidad, ***ACUERDA:*** *AUTORIZAR* al Tesorero Municipal Licenciado ***RAFAEL VASQUEZ MURILLO***; para que *CANCELE* la cantidad de ***MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES CON SIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,278.07),*** erogación se realizara del *FONDO MUNICIPAL*, y se detalla a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***CODIGO PRESUPUESTARIO*** | ***DETALLE*** | ***VALOR ECONOMICO.*** |
| *61403* | *La erogación servirá para cancelarle a* ***DIGITAL SOLUTIONS****, por la adquisición y suministro de* ***UNA LICENCIA AUTOCAD LT COMMERCIAL SINGLE-USER ANNUAL 2019****, para ser utilizada en área de Informática, de esta Municipalidad, y tomando en cuenta el detalle en documentación anexa a la presente compra.-* | *$999.95* |
| *54199* | *La erogación servirá para cancelarle a* ***MILTON ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ (FERRETERIA EL PROGRESO)****, por la adquisición y suministro de Materiales para la reparación de Baños Sanitarios de la Plaza Turística, Casa Comunal, Polideportivo, Cementerio, Mercado y Cancha Municipal, y tomando en cuenta el detalle en documentación anexa a la presente compra.-* | *$160.60* |
| *54399* | *La erogación servirá para cancelarle a* ***TOMAS MARTINEZ GUERRA (FUEGO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL)****, por la recarga de 13 extintores de 10 libras de polvo seco, por encontrarse vencidos desde el mes de Mayo, con el objeto de darle cumplimiento a los requerimientos del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional, exigidos por el Ministerio de Trabajo en base a lo que establece la Ley, y tomando en cuenta el detalle en documentación anexa a la presente compra.-* | *$117.52* |
| ***TOTAL*** |  | ***$1,278.07*** |

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.-***ACUERDO NUMERO DIECISIETE.-*** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal vigente; y ***CONSIDERANDO:*** ***I)*** Según Acuerdo numero ***TREINTA Y SEIS***, Acta número ***UNO***, de fecha dos de Mayo del presente año, se acordó por el Concejo Municipal, *RATIFICAR LA AUTORIZACION* otorgada al ***INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL (ISDEM),*** para que a partir del mes de Enero del presente año, descontara del total del Fondo ***FODES,*** que a este Municipio le otorga el Estado, el 0.75% (cero punto setenta y cinco por ciento), en concepto de pago de cuota gremial para la ***ASOCIACION CORPORACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR (COMURES)***.- ***II)*** El Alcalde Municipal ***EDUARDO ERNESTO LARA MATAS***, propone a los miembros del Concejo otorgar a favor de ***COMURES,*** el 1% de Cuota Gremial, ya que los beneficios que se reciben por parte de la Gremial son muchos y de importancia para la administración y la funcionalidad de la Municipalidad, por tal razón solicita se deje sin efecto el acuerdo antes relacionado y se emita nuevo acuerdo donde se le otorgue el uno por ciento de Cuota Gremial, a partir de Julio del presente año.- ***III)*** Que de acuerdo a Reforma al Artículo 5 de la Ley FODES, mediante Decreto Legislativo numero ***MIL SETENTA Y NUEVE***, Publicado en el Diario Oficial numero ***OCHENTA Y SEIS***, Tomo ***TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO***, de fecha catorce de Mayo del dos mil doce, se le puede otorgar hasta el 1% del total del Fondo FODES a COMURES, como cuota gremial.- ***IV)* *POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO RESUELVE*:** Deconformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Artículo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34, 35 y 91 del Código Municipal, por unanimidad ***ACUERDA:*** ***I)*** *DEJAR SIN EFECTO A PARTIR DEL TREINTA DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO,* el Acuerdo numero ***TREINTA Y SEIS***, Acta número ***UNO***, de fecha dos de Mayo del presente año, en consecuencia también se deja sin efecto el Acuerdo numero ***CUARENTA Y UNO***, Acta número ***UNO,*** de fecha tres de Enero del presente año.- ***II)*** *AUTORIZAN* al ***INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL (ISDEM),*** para que en el periodo de Julio a Diciembre del presente año, descuente del total del ***FONDO FODES,*** que a este Municipio le otorga el Estado, el 1% (uno por ciento), en concepto de pago de cuota gremial para la ***ASOCIACION CORPORACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR (COMURES),*** según reforma al Artículo 5 de la LEY FODES antes descrita. Y para los efectos legales comuníquese el presente acuerdo y remítase al *INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL (ISDEM).-* Certifíquese.- El Concejal Propietario ***MILTON LOMBARDO ESCOBAR GUERRERO***, menciona que en cuanto a lo solicitado sobre el punto referente al proyecto denominado: “***MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS CANTONES LOS PINOS Y MONTEBELLO,*** lo deja pendiente, ya que el Sindico Municipal presentara un informe al respecto.- El Concejal Propietario ***JOSE MAURICIO SERMEÑO RAMOS***, en su calidad de Coordinador de la ***COMISIÓN EVALUADORA DE PROYECTOS*** presenta informes de Proyectos de Obras, el cual le da lectura integra de la forma siguiente:

***1.- LENVANTAMIENTO DE SUPERFICIE DE CALLE PARA EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS RETENIDAS, EN CANTON EL PEZOTE SEGUNDA ZONA.-***

***PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS Y ENTIDADES LOCALES Y NACIONALES***. El problema que preocupa a los habitantes del Cantón El Pezote, Segunda Zona ha generado muchas expectativas en la misma Población y personas visitantes, Instituciones Privadas y Públicas, Organizaciones, Iglesias y a la misma Población en general.

***MARCO DE REFERENCIA.***

***ANTECEDENTES***: El problema que afecta es una Laguna de aguas lluvias retenidas de aproximadamente sesena metros de largo por cuatro ochenta metros de ancho a causa de un caudal de aguas, residuales y aguas lluvias, que al momento se ha convertido también en uno de los más grandes problemas del Cantón El Pezote, ya se están tomando las medidas necesarias para solucionar este problema protagonizando todas las unidades a quien corresponde resolver este delicado problema de salud, ahora preocupados por tal impacto ambiental alrededor de todos los vecinos. La municipalidad de El Congo, por medio del concejo nacional del ambiente de alguna manera cuenta con alguna gestión ambiental local para el desarrollo sostenible como proceso para administrar y planificar, evaluar y monitorear con la mayor eficiencia posible los recursos para no afectar el medio ambiente.

***PRIORIDAD DEL PROYECTO***: En el contexto por la iniciativa de la dirección de Gestión de riesgos de la Alcaldía de El Congo, se formula el presente perfil para el desarrollo del proyecto de esa manera se estaría reduciendo muchos casos de enfermedades, como por ejemplo Dengue, Chinkungunya, Sika, y otras, enfermedades gastrointestinales. Con el plan de desarrollo y el combate al dengue y otras, de parte de la unidad de gestión de riesgo de El Congo se pretende solucionar y darle un tratamiento técnico en el marco de desarrollo social y equidad, entendiéndose este eje como el acceso a una vida saludable. Se tiene como objetivo general lo relacionado a la infraestructura de caminos vecinales para mejorar un desarrollo social en el área de mantenimiento y reparación de calles. El desarrollo social es un proceso a través del cual se intenta fomentar y promover las condiciones para el desarrollo y uso de las capacidades humanas dentro de un marco de equidad y sostenibilidad.

***IDENTIFICACION DEL PROYECTO***: El Cantón El Pezote, tiene como acceso principal una calle la mayoría de tierra con cordones cunetas de transitorio de aguas lluvias y servidas carece de tuberías para aguas negras mucho menos de aguas residuales tampoco con alguna política que tenga una relación con el ordenamiento de saneamiento. La cual obliga a su población a desalojar aguas residuales a las cunetas. Asimismo la inadecuada evacuación de las aguas servidas y disposición de las excretas, debido a la carencia de un sistema de saneamiento, viene ocasionando la contaminación del lugar y el deterioro de la calidad ambiental. En este caso retenimiento de aguas lluvias.

***DEFINICION DEL PROBLEMA CAUSAS Y EFECTOS***

***PROBLEMA CENTRAL:*** El problema central se define como: Es un riesgo de gran magnitud, toda esa agua retenida obstaculizando el paso a los habitantes del lugar y de la misma manera los altos índices de Enfermedades, El Dengue primordial, La Chinkungunya, El Sika, Gastrointestinales, y Dérmicas en El Cantón El Pezote, El Congo, Santa Ana. El diagnostico de la situación actual del ámbito de intervención que describe y explica en gran parte la condición y estado de la realidad, ha permitido establecer que el problema principal que afecta a la población que habita en Cantón El Pezote.

***ANALISIS DE LAS CAUSAS:*** Mala calidad de la infraestructura existente, los desagües se descargan sin tratamiento alguno debido a que no existe un sistema adecuado, se vierten las aguas servidas y excretas sobre las canaletas a cielo abierto, la población no practica adecuados hábitos de higiene, no existe un lente regulador de parte de la Unidad de Salud, ni Alcaldía Local.

***ANALISIS DE LOS EFECTOS:*** Los efectos que genera el problema son: Elevados costos de atención a la Salud de la familia, la cual origina la postergación de esta obra. Alto costo de insumos de fumigación para apaliar el problema de los Zancudos y otros tipos de parásitos que se puedan originar. Representa un alto riesgo de peligro cuando una persona adulta, ancianos o niños transitan y puedan caer al precipicio. La sistematización de la información descrita nos permite iniciar la elaboración de un diseño para la ejecución del determinado proyecto mediante el uso del árbol del problema que es una herramienta grafica. Que nos permite ordenar de manera esquematizada y jerarquizada las causas y efectos.-

***OBJETIVOS DEL PROYECTOS:***

***OBJETIVO GENERAL***: Desalojo total del agua lluvias retenidas para un mejoramiento de las condiciones de vida y los medios de transportes para los vecinos, un mejor ambiente a los alrededores, crear una vida sana y saludable. Reducir el alto índices de riesgo que representa este foco de aguas retenidas que en la actualidad se ha convertido en uno de los grandes problemas, con esta acción estaríamos combatiendo enfermedades infecciosas, enfermedades de origen social como es El Dengue, Chikungunya, Sika, etc.

***ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES:*** A) ***MEDIOS FUNDAMENTALES***: 1.- La población deberá de practicar buenos hábitos de limpieza, 2.- El caudal de agua deberá ser tratado por medio de un sistema de recogimiento, 3.- Mejor imagen y tranquilidad para los habitantes. B) A***CCIONES***: 1.- Construir una superficie con un nivel de desalojo de las aguas lluvias, etc, 2.- Colocar una base con material adecuado para conducción del caudal de aguas, 3.- Relleno del foco o cárcava infecciosa con suelo cemento hasta el nivel requerido.-

El Presupuesto para ejecutar el proyecto es por la cantidad de ***SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON VEINTISIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ($7,858.27)***.-

***2.- CALLE REYES, COLONIA EL ALAMO PASAJE, 5 HACIA PASAJE 6.-***

La Comisión Evaluadora de Proyectos, junto al Concejal Propietario Neftalí Calderón, recorrimos la calle reyes, proyecto a construir el cual tenía una observación de parte de la Comisión Legal y Hacienda, por tener las siguientes fallas técnicas:

* *PLANO DE CONSTRUCCION DE CALLE MAL ELABORADO.-*
* *DETALLES TECNICOS CONTRADICTORIOS.-*
* *MEMBRETE, EL TEXTO BARIABA CONFORME AL DETALLE DE SUS ESPECIFICASIONES TECNICAS.-*
* *MEMORIA DE CALCULO HAY DIFERENCIAS SEGÚN DETALLES, Y ESPECIFICACIONES TECNICAS. MAL ORIENTADO CONFORME A LA CONSTRUCCION DEL DIBUJO, TOMANDO ENCUENTA UN RUMBO DIFERENTE A LO PROPUESTO POR LO DESCRITO DEL TEXTO. TANTO EN EL ESPESOR DE SUELO CEMENTO COMO EN LA MEMORIA DE CALCULO.*

Analizando esos detalles y observados por dicho comité, procedimos a la reformulación de la carpeta técnica CALLE REYES que en adelante se llamara. “CONSTRUCCION DE CALLE REYES PASAJE 5 HACIA PASAJE 6 Y 7 COLONIA EL ALAMO” lo que antes era “***Construcción de Calle Reyes Pasaje 5 avenida El Álamo hasta pasaje 6 y 7 Colonia El Álamo”,*** de esa forma estaba elaborado el texto del membrete, cuando en el plano, el dibujo indicaba la calle de la colonia San Francisco hacia el Polideportivo, el cual la DIRECTIVA de la colonia se abocaron con una carta haciendo del conocimiento que dicho proyecto en su originen se encontraba gestionada por la comunidad o colonia, EL ALAMO y aseguraron que la legalidad era la colonia antes mencionada. Por lo tanto la actualización de dicha carpeta será elaborada con el nombre: ***“CONSTRUCCION DE CALLE REYES PASAJE 5 HACIA PASAJE 6 Y 7 COLONIA EL ALAMO.-*** Seguido de su efectividad en la ejecución de dicho proyecto donde originalmente la comunidad lo había solicitado.-

***3.- PROYECTO: RECAPETEO DE SEGUNDA CALLE ORIENTE, SEGUNDA AVENIDA NORTE Y PASAJE RAMIREZ, COLONIA SAN FRANCISCO.-***

La Directiva de la comunidad San Francisco, apoyada por el Director del Centro Escolar El Congo, conocida como la Escuelona y el Comité de padres de familia del municipio de El Congó, Departamento de Santa Ana. Con documento en mano, explican el motivo porque ellos concluyen que la petición del proyecto antes mencionado, tiene aproximadamente veinte años de estar solicitándolo, pero no necesariamente el proyecto. ***“RECAPETEO DE SEGUNDA CALLE ORIENTE, SEGUNDA AV... NORTE Y PASAJE RAMIRES COLONIA SAN FRANCISCO”,*** el cual está presupuestado para el presente ejercicio fiscal.- La comunidad había solicitado el proyecto específicamente en los “POLIGONOS C Y D”, que podría ser segunda calle oriente, segunda avenida norte, pero no LA CALLE RAMIREZ.- La construcción de calle forma una “T”, iniciando del portón de la Escuelona continuando sobre los polígonos, C Y D, de la Colonia San Francisco.- OBSERVACION: El presupuesto tiene un costo 30,000 dólares de los Estados Unidos de América.- Todo el proyecto tiene una longitud de 240 metros lineales con un costo directo de aproximadamente de 48,000 dólares de los Estados Unidos de América. Sin contemplar los costos indirectos que generarían un costo más al proyecto.- Por lo tanto se ha tomado en cuenta la necesidad de los ciudadanos de dicha colonia y la propuesta de los padres de familia del CENTRO ESCOLAR EL CONGO, “ESCUELONA” con el fin de crear una mejor seguridad de los escolares que son sus hijos.- Dicho proyecto cubrirá un aproximado de 120 metros de longitud de calle formando una “T” y dejando el pasaje Ramírez para el próximo presupuesto.- De esta manera creemos que estamos cubriendo la necesidad más importante que los ciudadanos nos exigen.-

***4.- PROYECTO: RECARPETEO DE CALLE POTRERO LARGO A LA PALOMERA EN CANTON LA PRESA.-***

***CONSTRUCCION DEL PROYECTO****:* Con pavimento asfaltico, con base suelo cemento con una longitud de aproximadamente de 100 metros lineales por 7.50 de ancho, esta propuesta con las características de base suelo cemento, y carpeta de concreto asfaltico espesor de 5 centímetros.- Reunidos con la Directiva de Cantón La Presa, Junta Directiva de la Cooperativa del mismo Cantón, se propuso que la calle fuera construida, con las siguientes características: Piedra fraguada con una superficie de 5 centímetros de Concreto Hidráulico 210 Kilogramos/centímetros, ya que por esa calle transitan camiones hasta de 50 toneladas de pesor, en el tiempo de la temporada de zafra. Comprometiéndose como contrapartida en que la empresa constructora podrá tomar piedra, tierra blanca, arena, y agua, que será acarreada, de los recursos que poseen en El Cantón La Presa, de esa manera se estará garantizando una construcción con una mejor base estructural estando satisfactorios con la durabilidad del proyecto y una área más grande tomando en cuenta la recomendación se considero crear una mejora en la estructura y mejoramiento de la carpeta técnica con el mismo monto, de esa manera la carpeta se podrá llamar: *“FRAGUADO CON PIEDRA Y SUPERFICIE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE POTRERO LARGO A LA PALOMERA CANTON LA PRESA”*.- Con cual finaliza un intervención.- El Sindico Municipal ***JOSE CARLOS PLEITEZ LOPEZ***, en su calidad de Coordinador de la ***COMISIÓN LEGAL Y HACIENDA PUBLICA*** presenta informe, el cual le da lectura integra de la forma siguiente: Reunidos la Comisión Legal y Hacienda Pública, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de El Congo, Departamento de Santa Ana, el día Miércoles 13 de Junio del presente año, iniciando a las trece horas, presentes en dicha reunión José Carlos Pleitez López, Síndico Municipal, Gilma Elizabeth Lara Valencia, Concejala Propietaria y Neftalí de Jesús Calderón Moran, Concejal Propietario. Atendiendo disposiciones del Concejo Municipal en Pleno, discutimos los siguientes Puntos:

* Informe Proyecto Recarpeteo de Calle de Asfalto en Colonia Los Cerritos.-
* Informe Proyecto de Primera Etapa de Concreto Hidráulico de 170 Metros en Calle Sector El Rodeo.-
* Informe Proyecto Colonia Santa Martha.-
* Informe Proyecto de Introducción y Ampliación de agua Potable de Cantón Los Pinos / Montebello.-

Con respecto a los proyectos Los Cerritos, El Rodeo y Colonia Santa Martha, ejecutados en el año 2017, los expedientes se encuentran en manos de los Auditores de la Corte de Cuentas que están realizando auditoria del año 2017; y serán utilizados para realizar las respectivas inspecciones por la Corte, en consecuencia esta comisión se abstiene de poder emitir opinión legal, hasta que dichos expedientes sean entregados a la unidad competente.- Sobre Proyecto de Introducción y Ampliación de agua Potable de Cantón Los Pinos / Montebello, con este proyecto se acordó en reunión de Concejo Municipal del día 18 de Mayo de 2018, contratar a un profesional para revisión y análisis de carpeta técnica.- Por lo anteriormente expuesto esta comisión ***RESUELVE:*** Recomendamos que este Concejo autorice a la Jefa de la UACI, para que realice el respectivo procedimiento administrativo y legal para que pueda llevar a cabo la contratación de un profesional en hidráulica para efecto de revisión del proyecto y que presente las ofertas al concejo para ser analizadas y aprobada.- Y no habiendo más que hacer constar se da por finalizada la presente reunión de comisión a las catorce horas con 30 minutos de este día, para constancia firmamos.- En vista del informe presentado este Concejo Municipal gira instrucciones para que la Jefa de la UACI, haga efectiva la recomendación emitida por la Comisión.- La Concejal Propietaria ***GILMA ELIZABETH LARA VALENCIA***, menciona en cuanto los puntos solicitados referente a Turismo y Proyecto Santa Martha, se abstiene de emitir el informe de Turismo ya que no le remitieron la información correspondientes y con respecto al proyecto Santa Martha, por motivos que la Corte de Cuentas lo está Auditando también se abstiene de emitir el informe al respecto.- No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente, a las doce horas con cincuenta y un minutos de este mismo día, y leídas que les fue la presente acta en un solo acto, la cual la ratifican en todas y cada una de sus partes, y para constancia firmamos.-

***EDUARDO ERNESTO LARA MATAS.- JOSÉ CARLOS PLEITEZ LÓPEZ.-***

*ALCALDE MUNICIPAL.- SÍNDICO MUNICIPAL.-*

***GUILLERMO ANTONIO MEZQUITA HERNÁNDEZ****.-* ***NOÉ SIDFREDO OSORIO.-***

*PRIMER REGIDOR PROPIETARIO.- SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO.-*

***JOSÉ MAURICIO SERMEÑO RAMOS.-******BLANCA ESMERALDA TREJO DE MARTÍNEZ.-***

*TERCER REGIDOR PROPIETARIO.- CUARTA REGIDORA PROPIETARIA.-*

***NEFTALI DE JESÚS CALDERÓN MORAN.-******MARLENE ORQUÍDEA HERNÁNDEZ DE ESTRADA.-***

*QUINTO REGIDOR PROPIETARIO.- SEXTA REGIDORA PROPIETARIA.-*

***MILTON LOMBARDO ESCOBAR GUERRERO.-******GILMA ELIZABETH LARA VALENCIA.-***

*SEPTIMO REGIDOR PROPIETARIO.- OCTABA REGIDORA PROPIETARIA.-*

***MIGUEL ÁNGEL FLORES.-******RAFAEL ENRIQUE MOLINA.-***

*PRIMER REGIDOR SUPLENTE.- SEGUNDO REGIDOR SUPLENTE.-*

***OSCAR ARMANDO CARTAGENA MARTÍNEZ.-******JORGE EDUARDO HERNÁNDEZ VALENCIA.-***

*TERCER REGIDOR SUPLENTE.- CUARTO REGIDOR SUPLENTE.-*

***WILBERTO RODOLFO ARRIAGA GODOY.-***

*SECRETARIO MUNICIPAL.-*