***ACTA NUMERO VEINTE.-*** En la Sala de Reuniones ubicada en El Centro de Usos Múltiples de la ciudad de El Congo, departamento de Santa Ana, a las catorce horas con cincuenta minutos del día veinte de Noviembre del año dos mil dieciocho, se instala la presente ***SESIÓN ORDINARIA***, la cual fue convocada a las catorce horas de este día, mes y año; y una vez verificada la asistencia de los miembros del Concejo Municipal en funciones, la cual es presidida por el señor Eduardo Ernesto Lara Matas, en su calidad de Alcalde Municipal, juntamente con la presencia del Sindico Municipal señor José Carlos Pleitez López, y los Regidores/as Propietarios/as y Suplentes respectivamente en su orden señores(as): Guillermo Antonio Mezquita Hernández, Noé Sidfredo Osorio, José Mauricio Sermeño Ramos, Blanca Esmeralda Trejo de Martínez,Neftali de Jesús Calderón Moran, Marlene Orquídea Hernández de Estrada, Milton Lombardo Escobar Guerrero, Gilma Elizabeth Lara Valencia, Miguel Ángel Flores, Rafael Enrique Molina, Oscar Armando Cartagena Martínez y Jorge Eduardo Hernández Valencia, asimismo se cuenta con la presencia del Secretario Municipal Licenciado Wilberto Rodolfo Arriaga Godoy*.-* Y comprobado que ha sido el Quórum, de conformidad al Artículo 41 del Código Municipal, el señor Alcalde Municipal ***DECLARA ABIERTA*** la presente sesión, y a la vez solicita autorización al Concejo Municipal para que ingrese y esté presente en la reunión la Asesora Legal Licenciada Alba Aracely Monterrosa López, lo cual es aprobado por el Concejo en pleno.- Asimismo se le da lectura a la ***AGENDA*** a desarrollarse, siendo la siguiente: ***1.-*** *Comprobación del Quórum,* ***2.-*** *Apertura de Reunión,* ***3.-*** *Lectura de los Puntos de Agenda,* ***4.-*** *Lectura y Ratificación de Acta anterior,* ***5.-*** *Lectura de Correspondencia,* ***6.-*** *Dejar sin efecto Acuerdo de Contratación de Asesor Administrativo,* ***7.-*** *Rectificar en el Presupuesto Municipal y Acuerdos en el Nombre del proyecto denominado:* ***“CONSTRUCCION DE CALLE REYES Y TRAMO DE PASAJE 5, COLONIA EL ALAMO, EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”***, ***8.-*** *Ofertas para contratar al Ejecutor, Supervisor, y Acuerdo de Gastos de los Proyectos denominados:* ***1.- RECARPETEO DE CALLE EN CANTON SAN JOSE LAS FLORES, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.- 2.- CONCRETEADO DE CALLE ALTERNA EN EL CENTRO, EN CANTON EL RODEO, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA, 9.-*** *Ofertas para la Compra de Juguetes dentro de lo presupuestado en el proyecto denominado****: “PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2018”, 10.-*** *Aprobar* ***PRORROGA DE PLAZO*** de ejecución del proyecto denominado: ***“ADOQUINADO DE CALLE AL BAJADERO, EN CANTON LA LAGUNA, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.”, 11.-*** *Pagos de Fondo Municipal,* ***12.-*** *Incapacidad de Empleado Municipal,* ***13.-*** *Reposición de Partida de Matrimonio,* ***14.-*** *Puntos Varios,* ***15.-*** *Cierre**.-*La cual ratifican en todas y cada una de sus partes, sin ninguna modificación.- Posteriormente se procede al ***DESARROLLO DE LA REUNION*,** con la lectura y ratificación del Acta Anterior y lectura de la correspondencia recibida hasta la fecha, de la cual tiene que tener conocimiento esta corporación municipal, habiéndose pronunciado el Concejo dando respuesta a cada una de ella en la forma siguiente: ***UNO.-*** Oficial de Comunicaciones presenta nota en la cual trata los siguientes puntos: ***1) NECESIDAD DE PERSONAL***. En cumplimiento del plan de trabajo de la Unidad de Comunicaciones que ya fue diseñado y entra en periodo de ejecución a partir de enero de 2019 y ya que, la unidad necesita personal para cumplir las funciones que corresponden. Sin embargo, es consciente de la situación económica de la municipalidad y que es muy difícil la contratación de un auxiliar. En ese sentido, trae la solicitud, de girar instrucciones a la unidad de Recursos Humanos para que solicite el apoyo de dos estudiantes universitarios para que realicen su pasantía en la municipalidad, y de este modo poder cubrir las necesidades sin incurrir en gastos, por lo que solicita dos estudiantes, deben ser uno de la carrera de Diseño Gráfico y otro de Comunicación Audiovisual, de preferencia que residan en el municipio o en las cercanías. ***2) AIRE ACONDICIONADO.*** Ya que varios meses, han informado que el aire acondicionado de su unidad, donde comparten junto a Servicios Municipales, Medio Ambiente y UAIP, está dañado y parece que no se le da el interés necesario. La problemática recae en, que parte de tener repercusiones a la salud por que la temperatura fácilmente alcanza los 40ºC, también está provocando que el equipo informático comience a resentir, por lo que la impresora que utilizan se obstruyo y la tinta se secó en las mangueras rebalso y afecto el sistema eléctrico de la misma dejándolo sin funcionamiento y la computadora DELL a cargo de la Unidad de Comunicaciones ya comenzó a presentar desperfectos. Por lo que solicita se repare el aire acondicionado y se compre una nueva impresora. ***3) SELLO.*** Debido que la unidad no cuenta con sello, solicita que se le proporcione uno.- ***RESOLUCIÓN:*** ***1)*** Aprobado, ***2)*** Le dará seguimiento el Alcalde Municipal para mejorar y resolver tal situación, ***3)*** Aprobado.- ***DOS.-*** Jefa de Servicios Municipales solicita nivelación salarial en base a lo que se ha plasmado en la cifra presupuestaria, en la que se establece con salario base $700.00 que es lo que anteriormente se le cancelaba al Jefe en gestiones anteriores. pues las funciones que realiza son las siguientes: ***Cargo Jefa Servicios Municipales****,* ***Encargada de Transporte, Encargada de Mantenimiento de Calles y Caminos Vecinales, Encargada del Control de Combustible para Suministrar los Vehículos Administrativos que por el momento son 3 y Operativos que son 6, así mismo Gestión de Riesgo y Zonas verdes, Jefa del Mercado Municipal, Cementerio Municipal, Salón de usos Múltiples (polideportivo), Cancha Sintética, Cancha Municipal, Casa Comunal, (mantenimiento de las mismas), Así mismo Jefa de las personas que trabajan en los baños sanitarios de la Plaza Turística y Mercado Municipal y el mantenimiento de los mismos, Jefa de Mejoramiento, Mantenimiento y Ampliación de Alumbrado y Espacios Públicos***, por lo que considera que por las funciones que realiza es justo que tomen a bien su nivelación salarial.- ***RESOLUCIÓN:*** Remitir a la Comisión de Disciplina y Evaluadora de Personal.- ***TRES.-*** Licenciada Alba Aracely Monterrosa López informa que se le remitió escrito presentado por el Licenciado Miguel Ángel Ramírez Flores, en el cual manifiesta lo siguiente: que no se le ha cancelado la cuota de indemnización del mes de octubre del presente año y solicita se le cancelen las cuotas que están pendientes. A lo que ella contesto de la siguiente manera: 1) Que el Licenciado Ramírez firmo un Acuerdo y Acta notarial, en la cual se estableció que se le estará cancelando las cuotas de $200.00 mensuales, el problema es que la Municipalidad ha tenido algunas dificultades económicas para cancelarle a las personas indemnizadas en las fechas correspondientes, por lo que se le está avisando con tiempo a las personas para pagarles en fechas posteriores. Así mismo agrega escrito copia de plantilla y copia del cheque que ya se le cancelo del mes de octubre, y hace de su conocimiento que las cuotas de las indemnizaciones son prioridad por lo que cuando hay ingresos a la Municipalidad es lo primero que se cancela.- ***RESOLUCIÓN:*** Aclarado el punto.- ***CUATRO.-*** Promotor de Deportes solicita autorización para hacer el nuevo Torneo Municipal de Futbolito Rápido Institucional de la Alcaldía Municipal, el cual se estaría iniciando a finales de Noviembre del presente año esperando contar con seis equipos de la institución y dos equipos más, uno de la PNC y de la Unidad de Salud de El Congo, así mismo presenta las horas de programación los cuales serían de las 4:30 p.m. a 5:30 p.m.- ***RESOLUCIÓN:*** Aprobado y verificar programación para no afectar.- ***CINCO.-*** Jefa de la Unidad de la Mujer solicita aprobación y asignación de fondos para la *CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER,* la cual se realizara el día domingo 25 de Noviembre con una *MINI MARATÓN*, que partirá desde el enganche del taller la vencedora iniciando a las 8:00 a.m. y finalizando con una súper clase de baile en Polideportivo, el costo para este evento es de $616.40 y la partida presupuestada para el evento en el POA/18 es de $ 1,176.00 dólares, adjunta listado de material que se utilizara y página de partida presupuestada para la conmemoración del día de la no violencia contra la mujer.- ***RESOLUCIÓN:*** Aprobado.- ***SEIS.-*** Jefa de la Unidad de la Mujer informa que recibió una nota por parte de la Agente de la Policía Nacional Civil de El Congo, la señora Cecilia Nataly Cruz, en la cual solicitaron el apoyo de la Alcaldía, por medio de la UMM para proporcionar material y poder impartir un taller de piñatería en el programa de escuela de verano que como CMPV, se estaría impartiendo en el polideportivo, de igual manera ellos no cuentan con fondos para cancelar una instructora por lo que también piden que dicho taller sea impartido por su persona, el horario es de dos horas un día a la semana, también les informa que la UMM contaba con material sobrante de talleres y con ese material dieron apertura el día jueves 15 de Noviembre del presente año.- ***RESOLUCIÓN:*** Tienen conocimiento el Concejo del material utilizado para llevar a cabo las escuelas de verano.- ***SIETE.-*** Jefa de la Unidad de la Mujer informa sobre el evento que *AYUDA EN ACCION*, está organizando en coordinación con la Unidad de la Mujer, en el marco de la *CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER,* para el día jueves 29 de noviembre del presente año, que consiste en una *OBRA DE TEATRO*, denominada ***NUSIWASPILTZIM***, la cual mezcla las tradiciones y culturas, el grupo se llama *LAS TRES PRIETAS*, valorado en $400.00 dólares. El tiempo de duración es de 55 minutos, así mismo informa que *AYUDA EN ACCION* solo pide transporte para mover 80 mujeres de los diferentes Caseríos y Cantones para el Polideportivo, lugar en donde se llevara a cabo dicho evento y en vista que la UMM en el POA/18 cuenta con un monto de $270.00 dólares para transporte, solicita que sea aprobado utilizar esa partida para el traslado de las mujeres ya que ese mismo día se estaría haciendo el diagnostico de género.- ***RESOLUCIÓN:*** Pendiente se evaluara la petición.- ***OCHO.-*** Jefa de UACI solicita realizar el análisis de la carpeta del proyecto denominado**: *“MEJORAMIENTO DE 1,390.64 METROS DE CALLE ANTIGUA A LAGO DE COATEPEQUE, EL CONGO, SANTA ANA”,*** el cual fue aprobada la reformulación de la carpeta técnica según acuerdo número seis, acta número diez de fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, con un monto de *TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($33,719.02)* y en vista que al revisarla no se encontraron planos, especificaciones técnicas ni anexos en dicha carpeta, solicita que La Comisión Evaluadora de Proyectos realice la revisión y presente informe correspondiente para darle seguimiento a dicho proyecto y seguir con el proceso que la ley establece.- ***RESOLUCIÓN:*** Aprobado, Comisión de Proyectos Evaluar y presentar informe para la ejecución del proyecto.- ***NUEVE.-*** Jefa de UACI remite información solicitada por el Concejal Milton Lombardo Escobar Guerrero, donde pide nómina de Personas Naturales o Jurídicas que han realizado Formulación de Carpetas Técnicas, Supervisiones y Ejecuciones de Proyectos de Infraestructura Vial, así como Informes de la Comisión Evaluadora de Proyectos y los Informes de Administradores de Contratos de los proyectos ya finalizados a la fecha, que son: *RECARPETEO DE SEGUNDA AVENIDA SUR Y PASAJE 12, COLONIA CONGO NUEVA, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA Y RECARPETEO DE FINAL CALLE VILLEDA PONIENTE, COLONIA LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA,* en el periodo de mayo a octubre de 2018, queda pendiente los informes de los proyectos que aún están en etapa de ejecución, porque aún no han sido presentados.- ***RESOLUCIÓN:*** En el instante se le entrego la documentación al Concejal.- ***DIEZ.-*** Comandante Alejandro José Palacios Serrano de la FT “THOR” solicita ayuda la cual consiste en 15 canastas navideñas las cuales serán para personal de tropa de la Fuerza de Tarea en la celebración del almuerzo navideño el día 16 de Diciembre.- ***RESOLUCIÓN:*** Pendiente.- ***ONCE.-*** El señor Zabdiel de Jesús López Herrera del Barrio la Cruz solicita el préstamo del sonido juntamente con el DJ, para el día domingo 9 de Diciembre del presente año, el cual se llevara a cabo su boda religiosa en polideportivo, adjunta carta de factura de la reserva del local.- ***RESOLUCIÓN:*** Le dará seguimiento el Alcalde Municipal a la petición para la proporción del sonido.- ***DOCE.-*** Directiva Vía Dorada І presentan documento con el fin de invitar a una reunión para exponer las problemáticas que tienen por trabajos mal ejecutados en la residencial, por parte de la constructora Inmuebles, Sociedad Anónima de Capital Variable los cuales se detallan en la nota y de esa manera encontrar una solución a corto plazo a estos problemas.- ***RESOLUCIÓN:*** Le dará seguimiento el Alcalde Municipal junto con la Unidad de Gestión de Riesgo.- ***TRECE.-*** El señor Raúl Samayoa solicita 300 juguetes para los niños de la Colonia las Brisas Sector uno.- ***RESOLUCIÓN:*** Pendiente ya que la entrega de juguetes se dará a través de la ADESCO en coordinación con la Municipalidad.- ***CATORCE.-*** El señor Ernesto Manzanares solicita 10 camisas y un balón de futbol número # 4 para poder participar en el torneo en la cancha Don Arturo en el Cantón El Guineo.- ***RESOLUCIÓN:*** Remitir al Promotor Deportivo para que le dé seguimiento a la petición, verificando cifra presupuestaria.- ***QUINCE.-*** Asociación de Desarrollo Comunal El Rodeo solicitan uniforme completo que consta de 13 camisetas, 13 calzonetas, 13 pares de medias, más el uniforme completo del portero para participar en un torneo libre de futbol el cual se está desarrollando en Cancha Tierra Virgen.- ***RESOLUCIÓN:*** Remitir al Promotor de Deportes para que verifique cifra presupuestaria.- ***DIECISEIS.-*** Representantes del Torneo San Francisco Las Brisas solicitan 7 trofeos: para primero, segundo, tercero y cuarto lugar, campeón goleador, portero menos vencido y equipo disciplinado, que serán utilizados para la premiación de la fase final del torneo el día Sábado 22 de Diciembre a las 10:30 a.m. así mimos solicitan sonido, mesa de honor y un balón.- ***RESOLUCIÓN:*** Aprobado.- ***DIECISIETE.-*** Gerente de Farmacia Universal El Congo solicita: 1) Cerrar la calle de entrada a la Alcaldía durante la mañana del domingo 9 de diciembre 2018. 2) colocación de canopy y sillas para realizar las actividades de diversión y concursos. 3) Posibilidad de hacer un perifoneo días antes del evento a fin de invitar a los niños de El Congo (sugieren que la invitación se haga en nombre del Alcalde y Farmacia Universal). 4) Música y personal de apoyo logístico y vigilancia de la Alcaldía, para la celebración de la época navideña celebrarse el día 9 de diciembre.- ***RESOLUCIÓN:*** Aprobado, verificar fecha para que no interfiera con otros eventos Municipales y coordinar Servicios Municipales y Unidad de la Niñez.- ***DIECIOCHO.-*** ADESCO PRAC y habitantes de la Colonia Prados de El Congo solicitan el cambio de pavimentación asfáltica por concreto hidráulico, dicha petición surge a partir de que muchas personas aledaños a la calle que se va intervenir con el proyecto, vierten las aguas sucias por no contar con un sistema de aguas negras, este tipo de situaciones destruirían en poco tiempo la carpeta asfáltica, ya que según técnicos expertos en la materia lo aseguran, así mismo mencionan que las calles con concreto hidráulico duran arriba de los veinte años, es decir el doble que las construidas con mezcla asfáltica.- ***RESOLUCIÓN:*** Remitir a la Comisión Evaluadora de Proyectos para que evalué la petición y presente informe.- ***DIECINUEVE.-*** Pbro. Reino de los Ángeles Moran Martínez de la Parroquia Divina Providencia junto a la comunidad de Montebello en vista que están por celebrar sus fiestas patronales en honor a San Juan Apóstol y Evangelista del 14 al 22 de Diciembre solicitan 200 refrigerios, seis piñatas con dulces, diez libras de maíz negrito, cinco libras de semillas de ayote, dos cubetas de pintura de aceite color blanco hueso, tres docenas de cohetes de vara, cien sillas y un canopy.- ***RESOLUCIÓN:*** Aprobado de acuerdo al presupuesto y disponibilidad dentro del proyecto de rescate de valores.- ***VEINTE.-*** Tribunal de Ética Gubernamental presenta invitación para los miembros del Concejo y los miembros de la Comisión para el evento *“BUENAS PRACTICAS EN EL MARCO DEL ESTADO ABIERTO DE LA GESTION MUNICIPAL”* , que se llevara a cabo el día miércoles 28 de noviembre de 8:30 a.m. a 11:00 a.m.- ***RESOLUCIÓN:*** Esta notificado el Concejo y notificar a los miembros de la Comisión.- ***VEINTIUNO.-*** La señora Sandra Carolina Pérez solicita 6 láminas para construir una champa la cual ocupara para poner venta de piñatas, en la Colonia Las Margaritas, Calle Las Margaritas Casa # 1 El Congo.- ***RESOLUCIÓN:*** Remitir a Proyección Social para archivo.- ***VEINTIDOS.-*** Asociación de Desarrollo Comunal Caserío Los Villalta solicitan se les tome en cuenta para ser incluidos en los diferentes proyectos que se están realizando tanto en el casco urbano como en los diferentes cantones y de esa manera puedan cementar la calle ya que se encuentra en muy malas condiciones.- ***RESOLUCIÓN:*** Remitir a la Comisión de Formulación de Proyectos 2019.- ***A continuación se discutió la agenda aprobada y se emitieron los siguientes Puntos y Acuerdos:*** Se hace constar que antes de darle lectura a la Acta Municipal Anterior, el señor Alcalde Municipal señor ***EDUARDO ERNESTO LARA MATAS***, les menciona a los miembros del Concejo Municipal que no se le tome fotos a la documentación que se presenta en reunión de Concejo, ya que considera que hay información de los proyectos que se conoce, sin antes hacerse oficial y en dado momento a afectado al constructor y si en el caso el miembro del Concejo requiere copia de la información, que la solicite para que se le proporcione, ante lo mencionado por el Acalde Municipal, el Concejal Milton Lombardo Escobar Guerrero menciona que bueno que se exprese que el Concejal puede llegar a la Alcaldía a solicitar el entreguen información y que haya apertura, porque lamentablemente hasta la fecha no ha existido esa apertura hacia el Concejal, porque si desde antes, se hubiera dado esa apertura muchas carpeta de las que se han aprobado, el sin ser ingeniero o arquitecto ha realizado las observaciones correspondientes, con el objeto de velar por los intereses del pueblo, pero se han aprobado y se han cancelado con montos grandes, pero por lo mencionado por el Alcalde Municipal da a entender que desde aquí ha salido la información, además agrega que el si toma fotos, tiene grabaciones y le preguntaba al señor secretario municipal si se hizo constar sobre la intervención que se dio en reuniones pasadas sobre lo mencionado con el Concejal Mauricio Sermeño, y no lo hizo y es algo importante, porque en determinado momento se daña su imagen, porque él dijo que no quería entrar en detalles pero el dijo ciertas cosas cuando el llego a su casa, pero no aparece nada de eso, y es de ser imparciales porque si hay grabaciones para eso sirven, y en todo caso sugerir en darle trabajo al de comunicaciones porque hay cosas que se han hecho constar que no tiene nada que ver con lo expresado por su persona, y cuando hay información que el pueblo la debe de conocer es bueno porque a eso se le llama transparencia, y si alguien da información indebida hay procesos legales, que hay seguir, pero como repite hay información que todo el pueblo la debe de saber ejemplo el salario del Alcalde y del Concejo y que además debe de estar publicado en la página de la Municipalidad, porque es pública, por tal razón su persona en lo particular no está de acuerdo con lo mencionado por el Alcalde, momento en el cual interviene el Alcalde Municipal y menciona que como acá es un Concejo Municipal, donde el cómo Alcalde propone y el Concejo aprueba, por tal razón propone quienes están a favor que se tomen fotos a la documentación que se presenta en la reunión de Concejo, obteniendo un solo voto a favor del Concejal Milton Lombardo Escobar Guerrero, en consecuencia no hay resolución favorable, posteriormente el señor Alcalde Municipal pide que voten quienes están a favor que no se le tomen fotos a la información que se presenta en reunión de Concejo, teniendo como resultado ocho votos a favor, un voto salvado del Concejal Milton Lombardo Escobar Guerrero por las causas antes expresadas y una abstención de la Concejal Marlene Orquídea Hernández de Estrada, habiendo en este caso resolución favorable, por tal razón no se puede tomar fotos a la documentación que se presenta en reunión de Concejo, menciona el Concejal Neftalí Calderón que obviamente no está de acuerdo que se tomen fotos a la documentación, pero exhorta que toda la información se actualice en versión publica lo más pronto posible en los portales de la Municipalidad, para que la población tenga conocimiento de la información de la Municipalidad.- Referente al punto denominado:***DEJAR SIN EFECTO ACUERDO DE CONTRATACIÓN DE ASESOR ADMINISTRATIVO***, se deja pendiente en esta reunión de Concejo para que sea analizado por la Asesora Legal y presente informe sobre lo solicitado por la Jefa de la UACI, con el objeto de no tener consecuencias jurídicas al dejar sin efecto la contratación en referencia.- ***ACUERDO NUMERO UNO***.- El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente, y ***CONSIDERANDO: I)*** Que dentro del Presupuesto Municipal 2018, se presupuesto el proyecto de obra, con el nombre de: ***“CONSTRUCCION DE CALLE REYES, DESDE PASAJE 5, AVENIDA LOS ALAMOS, HASTA EL PASAJE 6 Y 7, COLONIA EL ALAMO, EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.”*** para ser ejecutado en el presente ejercicio fiscal.- ***II)*** Por tal razón se ***ACORDÓ*** por el Concejo Municipal, Priorizar, Aprobar Carpeta Técnica, Apertura de Cuenta, Nombramiento de Administrador de Contratos, y Acuerdo donde se dejo sin efecto adjudicaciones y se aprobó reformular la carpeta técnica, con el nombre del proyecto tal como se presupuesto en el Presupuesto Municipal 2018, lo cual consta en los Acuerdos número ***SIETE***, Acta número ***OCHO***, de fecha veinte de Marzo del año dos mil diecisiete, Acuerdo número ***DIECIOCHO***, Acta número ***DIECISIETE***, de fecha cinco de Junio del año dos mil diecisiete, y Acuerdo número ***OCHO***, Acta número ***DIECIOCHO***, de fecha diecinueve de Junio del año dos mil diecisiete; Asimismo en el Acuerdo número ***DOS,*** Acta número ***DOS,*** de fecha dieciocho de Mayo del presente año y Acuerdo número ***TRES,*** Acta número ***TRES,*** de fecha treinta de Mayo del presente año.- ***III)*** Que en vista de informe presentado por la ***COMISIÓN LEGAL Y HACIENDA PUBLICA*** donde dan a conocer al Concejo Municipal el análisis y resolución sobre el caso del Proyecto: ***“CONSTRUCCIÓN DE CALLE REYES DESDE PASAJE 5, AVENIDA LOS ALAMOS, HASTA EL PASAJE 6 Y 7, COLONIA EL ALAMO, EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”.*** y dieron a conocer las observaciones siguientes: ***a)*** Diferencia en el nombre de la carpeta y el desarrollo técnico de la misma, ***b)*** Ha sido elaborada en formato diferente al FODES, ***c)*** Irregularidades en la descripción técnica del suelo, ofreciendo 120 centímetros de suelo cemento, ***d)*** Hubo un cambio no autorizado, no contempla hasta el Pasaje 7, tal como lo solicita la comunidad, sin embargo ha sido contemplada una calle que no se tenía prevista.- Lo cual consta en Acta ***TRES,*** de fecha treinta de Mayo del presente año. En consecuencia se reformulo la carpeta técnica del proyecto antes mencionado, donde adopto el nombre de: ***“CONSTRUCCION DE CALLE REYES Y TRAMO DE PASAJE 5, COLONIA EL ALAMO, EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”***, Por tal razón es necesario Rectificar en el Presupuesto y en los Acuerdos correspondientes para no tener problemas en un futuro ante el Ente Controlador, en el sentido que el nombre correcto del proyecto es ***“CONSTRUCCION DE CALLE REYES Y TRAMO DE PASAJE 5, COLONIA EL ALAMO, EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”, y no “CONSTRUCCIÓN DE CALLE REYES DESDE PASAJE 5, AVENIDA LOS ALAMOS, HASTA EL PASAJE 6 Y 7, COLONIA EL ALAMO, EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”,*** como erróneamente se consigno en el Presupuesto Municipal y en los Acuerdos de priorización, aprobación, apertura, nombramiento del Administrador de Contratos y en el Acuerdo donde se dejo sin efecto adjudicaciones y se aprobó reformular la carpeta técnica; todos relacionados con el proyecto en referencia, dicha rectificación es solicitada por la Jefa de UACI, según Memorándum el cual se tiene a la vista.- ***IV) POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO RESUELVE****:* Con ***ocho votos a favor***, y de conformidad al Artículo 45 del Código Municipal, ***hay dos votos salvados*** de los señores(as) Concejales(as): ***MARLENE ORQUÍDEA HERNÁNDEZ DE ESTRADA*** (Sexta Regidora Propietaria),quien manifiesta la causa siguiente: Porque no voto a favor del proyecto en referencia, y ***MILTON LOMBARDO ESCOBAR GUERRERO*** (Séptimo Regidor Propietario), quien manifiesta la causa siguiente: Porque no voto a favor del proyecto en mención*;* y de conformidad en las facultades que les confieren los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Artículo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34, 35 y 81 del Código Municipal, ***ACUERDA: I) RECTIFICAR*** en el Presupuesto Municipal 2018 y en los Acuerdos número ***SIETE***, Acta número ***OCHO***, de fecha veinte de Marzo del año dos mil diecisiete, Acuerdo número ***DIECIOCHO***, Acta número ***DIECISIETE***, de fecha cinco de Junio del año dos mil diecisiete, y Acuerdo número ***OCHO***, Acta número ***DIECIOCHO***, de fecha diecinueve de Junio del año dos mil diecisiete; Asimismo en el Acuerdo número ***DOS,*** Acta número ***DOS,*** de fecha dieciocho de Mayo del presente año y Acuerdo número ***TRES,*** Acta número ***TRES,*** de fecha treinta de Mayo del presente año.- En el sentido que el nombre correcto del proyecto es: ***“CONSTRUCCION DE CALLE REYES Y TRAMO DE PASAJE 5, COLONIA***

***EL ALAMO, EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”***.- Y no como erróneamente se consigno en el Presupuesto Municipal y en los Acuerdos relacionados.- Por tal razón autorizan a la ***UNIDAD COMPETENTE*** para que haga efectivo tal reforma dentro del Presupuesto Municipal tomando como parámetro el informe relacionado en el ***Considerando III,*** de este Acuerdo Municipal.- En consecuencia *RATIFICAN* en todas y cada una de sus partes, lo demás estipulado en los Acuerdos rectificados.- ***II)*** ***AUTORIZAN*** al Tesorero Municipal Licenciado ***RAFAEL VASQUEZ MURILLO***, para que solicite al Banco Agrícola, Sociedad Anónima, el cambio del nombre del proyecto, en la Apertura de la cuenta corriente, bajo el numero 576-001864-0, a nombre de la Municipalidad de El Congo, en el sentido que el nombre correcto del proyecto es: ***“CONSTRUCCION DE CALLE REYES Y TRAMO DE PASAJE 5, COLONIA EL ALAMO, EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”***.- Certifíquese el presente acuerdo y notifíquese a donde corresponde para efectos legales correspondientes.-En cuanto al punto sobre las Ofertas para ***CONTRATAR AL EJECUTOR, SUPERVISOR, Y ACUERDO DE GASTOS*** de los Proyectos denominados*:* ***1.- RECARPETEO DE CALLE EN CANTON SAN JOSE LAS FLORES, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.- 2.- CONCRETEADO DE CALLE ALTERNA EN EL CENTRO, EN CANTON EL RODEO, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA,*** se deja pendiente para analizar e inspeccionar a través de la Comisión Evaluadora de Proyectos, el lugar donde actualmente se ha realizado los levantamientos topográficos de los proyecto en mención, ya que se tiene entendido que no fue de acuerdo al nombre del proyecto, tal como se había presupuestado, con el objeto de no tener problemas en la ejecución de los mismos y con la Corte de Cuentas de la República.- ***ACUERDO NÚMERO DOS.-*** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal; y ***CONSIDERANDO:******I)*** Que tomando en cuenta que se aproxima la ***FIESTA DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO***, y con el objeto de otorgar un Juguete a los niños y niñas del Municipio, para que puedan disfrutar dicha época del año; por tal razón los miembros del Concejo Municipal toman a bien llevar a cabo el proceso para el suministro de juguetes para repartirlos en las comunidades de la zona urbana y rural del Municipio, en las ***Festividades Navideñas 2018***; lo cual está presupuestado dentro del proyecto denominado: ***“PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2018”,*** en la partida presupuestaria: ***CELEBRACION DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS Y ENTREGA DE JUGUETES A NIÑOS Y NIÑAS 2018,*** por el monto de ***DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($10,000.00).-*** Tal como consta enAcuerdo numero ***DIECINUEVE,*** Acta numero ***CATORCE,*** de fecha veintiuno de Septiembre del presente año.- ***II)*** Que teniendo a la vista ***CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS*** presentado por la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), de esta Municipalidad; donde detalla a los ofertantes para el suministro de juguetes para ser repartido en las comunidades de la zona urbana y rural del Municipio, y para los hijos(as) de los empleados(as) municipales en las Festividades Navideñas 2018.- ***III)*** Que tomando en cuenta lo regulado en los Artículos 40 Liberal b), y 68 de la LACAP, en la cual se puede contratar profesionales por ***LIBRE GESTION*,** habiéndose recibido tres ofertas, *según cuadro comparativo,* las cuales se relacionan en el orden siguiente: ***OFERTA NUMERO UNO:*** *TA TUNG, S. A. de C. V., oferta por la cantidad de* ***DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ($10,000.00),*** *Incluí IVA,* ***OFERTA NÚMERO DOS:*** *IMPORTOYS, S. A. de C. V., oferta por la cantidad de* ***ONCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ($11,725.00),*** *Incluí IVA,* ***OFERTA NUMERO TRES:*** *CARMENCI, S. A. de C. V., oferta por la cantidad de* ***DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA DOLARES CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($12,540.55),*** *Incluí IVA.-* ***IV)*** Que dichas ofertas son discutidas y analizadas por cada uno de los miembros del Concejo Municipal; y tomando en cuenta que *TA TUNG, S. A. de C. V.,* presenta la mejor oferta en cuanto la calidad de los juguetes y precio, en comparación con las demás ofertas que no aplican con todo lo requerido por la Municipalidad.- ***V)******POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO RESUELVE****:* De conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Artículo 30 Numerales 4, 9 y 14, Artículos 34 y 35 del Código Municipal, por unanimidad ***ACUERDA:******I)*** *ADJUDICAR Y CONTRATAR*: A ***TA TUNG, S. A. de C. V.****,* el suministro de juguetes para ser repartidos en las comunidades de la zona urbana y rural del Municipio, y para los hijos(as) de los empleados(as) municipales en las *Festividades Navideñas 2018*, por el monto de ***DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ($10,000.00),*** *Incluí IVA.-* ***II)*** *AUTORIZAN* a la ***JEFA DE LA UACI*,** para realizar las gestiones Legales y Administrativas para *CELEBRAR CONTRATO DE SERVICIOS* con ***TA TUNG, S. A. de C. V.***.- ***III)*** De conformidad al Artículo 91 del Código Municipal ***AUTORIZAN*** al Tesorero Municipal Licenciado ***RAFAEL VASQUEZ MURILLO***, para que erogue de ***Fondo FODES 75%,*** la cantidad de ***DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ($10,000.00),*** *Incluí IVA.* El gasto se efectuara de lo presupuestado en el Proyecto denominado: ***“PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2018”;***y se cargara *bajo la cifra presupuestaria 61603.* Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.- ***ACUERDO NÚMERO TRES.-*** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal vigente, y ***CONSIDERANDO*: *I)*** Que se está ejecutando el proyecto denominado: ***“ADOQUINADO DE CALLE AL BAJADERO, EN CANTON LA LAGUNA, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.”.- II)*** Que según Acuerdo número ***CUATRO***, Acta número ***DIEZ***, de fecha dos de Agosto del presente año, se acordó por el Concejo Municipal. *ADJUDICAR Y CONTRATAR* a ***CONSDIVA, S. A. DE C. V.****;* por el monto ofertado de ***CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($42,764.86)***, para que realice ***LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO***denominado: ***“ADOQUINADO DE CALLE AL BAJADERO, EN CANTON LA LAGUNA, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.”.- III)*** Que según Acuerdo número ***CINCO***, Acta número ***DIEZ***, de fecha dos de Agosto del presente año, se acordó por el Concejo Municipal. *ADJUDICAR Y CONTRATAR* al *Arquitecto* ***NILSON EMERSON ESTRADA CASTELLON;*** por la cantidad de ***MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ($1,850.00)****,* para que realice ***LA SUPERVISION*** del proyecto denominado: ***“ADOQUINADO DE CALLE AL BAJADERO, EN CANTON LA LAGUNA, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.”.- IV)*** Que el señor ***JOSÉ MAURICIO SERMEÑO RAMOS,*** *(Tercer Regidor Propietario*) en su calidad de Administrador de Contratos del Proyecto en referencia, emitió orden de inicio para la ejecución del proyecto antes mencionado, el día cuatro de Septiembre del presente año, el cual finalizaba el dieciocho de Octubre del presente año, es decir que el plazo contractual es de ***CUARENTA Y CINCO DIAS*** calendarios.- ***V)*** Que mediante Acuerdo número ***VEINTISEIS***, Acta número ***CATORCE***, de fecha veintiuno de Septiembre del presente año, se acordó por el Concejo Municipal. ***SUSPENDER TEMPORALMENTE LA EJECUCIÓN*** del proyecto denominado: ***“ADOQUINADO DE CALLE AL BAJADERO, EN CANTON LA LAGUNA, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.”,*** a partir del día veinticuatro de Septiembre del presente año,*tomando como parámetro el informe presentado por el Administrador de Contratos relacionado en el Considerando V, de dicho Acuerdo Municipal* ***(Denuncia ante el Juzgado Ambiental)****.-* ***VI)*** Que mediante Acuerdo número ***DIECISEIS***, Acta número ***DIECISIETE***, de fecha diecinueve de Octubre del presente año, se acordó por el Concejo Municipal. ***REANUDAR LA EJECUCIÓN*** del proyecto denominado: ***“ADOQUINADO DE CALLE AL BAJADERO, EN CANTON LA LAGUNA, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.”,*** a partir del día veintidós de Octubre del presente año,*tomando como parámetro los Considerandos de dicho Acuerdo Municipal.-* ***VII)***Que teniendo a la vista memorándum presentado por la *JEFA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)*, donde expone que el ejecutor de la obra del proyecto mencionado en *el considerando II),* solicita prorroga de 20 días calendarios, adicionales al plazo contractual, con el fin de entregar y garantizar la calidad de la obra en su totalidad.- ***VIII)*** Así mismo teniendo a la vista escrito de prórroga que el ejecutor de la obra ***CONSDIVA, S. A. DE C. V.,*** está solicitando y que recibió la UACI, de fecha siete de Noviembre del presente año, ***los cuales son veinte días calendarios***. Dicha justificación de prórroga del plazo de ejecución del proyecto es: ***1.- Por suspensión en la ejecución del proyecto, que interrumpió el programa de trabajo y el suministro de materiales que existía y debido que se notifico el día 22 de Octubre la reanudación de la ejecución, la compra de materiales como lo es el adoquín, no se había realizado ya que no se tenía certeza de la continuidad de la ejecución del proyecto, asimismo la fabricación de ese material demora entre 10-15 días, mas el periodo de colocación de 10-15 días, extenderían a la empresa su programa de trabajo en 20 días calendarios , 2.- A causa de los fenómenos naturales ocurridos entre el 6 al 14 de Octubre del presente año, situación que afecto a todo el territorio nacional de acuerdo al MARN, es decir la tormenta tropical ocasiono daños en la compactación con suelo natural y en la parte donde se había colocado suelo cemento, generando modificaciones en el contenido optimo de humedad reduciendo la consolidación y terminación de la capa colocada generando fisuramiento superficial y ondulaciones convexas, además de las denominadas “bolsas”, dichos daños ya fueron subsanados con la aprobación de supervisión, pero genero atraso en programa de trabajo, situaciones que no son imputables a la empresa***.- ***IX)*** Que también se tiene a la vista escrito presentado por el *Ingeniero Arquitecto* ***NILSON EMERSON ESTRADA CASTELLON*** *(Supervisor de la Obra);* y el Administrador de Contratos ***JOSÉ MAURICIO SERMEÑO RAMOS,*** donde dan su aval para que sea aprobada la prorroga solicitada por el ejecutor del proyecto, tomando como parámetro lo antes expuesto.- ***X)*** Que este Concejo analizando la solicitud de prórroga juntamente con el informe presentado, aprobación de la Supervisión y del Administrador de Contratos de la obra, las cuales consideran que se encuentran debidamente respaldada, y las justificaciones planteadas son pertinentes a lo acontecido en la obra y de conformidad a la Ley.- ***XI)*** ***POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO RESUELVE****:*Con ***ocho votos a favor***, y de conformidad al Artículo 45 del Código Municipal, ***hay dos votos salvados*** de los señores(as) Concejales(as): ***MARLENE ORQUÍDEA HERNÁNDEZ DE ESTRADA*** (Sexta Regidora Propietaria),quien manifiesta la causa siguiente: Porque no voto a favor del proyecto en referencia, y ***MILTON LOMBARDO ESCOBAR GUERRERO*** (Séptimo Regidor Propietario), quien manifiesta la causa siguiente: Porque no voto a favor del proyecto en mención*;* y de conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Articulo 30 Numerales 4 y 14 del Código Municipal y Artículos 83 y 86 de la LACAP relacionado a los Artículos 75 y 76 RELACAP, ***ACUERDA:* *PRORROGAR EL PLAZO*** de ejecución del proyecto denominado: ***“ADOQUINADO DE CALLE AL BAJADERO, EN CANTON LA LAGUNA, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.”,*** por *VEINTE DIAS CALENDARIOS,* contados a partir del día dieciséis de Noviembre y finalizando el cinco de Diciembre del presente año.- Tomando como parámetro las justificaciones antes relacionadas y presentadas por ***CONSDIVA, S. A. DE C. V.,*** *(Ejecutor de la obra).-* Certifíquese el presente acuerdo y notifíquese a las unidades correspondientes para los efectos legales pertinentes.- ***ACUERDO NUMERO CUATRO.-*** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal vigente; y ***CONSIDERANDO:*** ***I)*** Que teniendo a la vista factura de cobro emitida por ***AES/CLESA***, por la comisión en emisión de recibos en la recaudación de impuestos a favor de la Municipalidad correspondiente al mes de Octubre del año 2018, erogación se realizara de ***Fondo Municipal***.- ***II)*** Que dicho cobroes analizado y evaluado por cada uno de los miembros del Concejo, para su respectiva cancelación; y *POR LO TANTO RESUELVEN*: De conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Articulo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34, 35 y 91 del Código Municipal, por unanimidad, ***ACUERDA:*** *AUTORIZAR* al Tesorero Municipal Licenciado ***RAFAEL VASQUEZ MURILLO***; para que *CANCELE* la cantidad de ***OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES CON VEINTICINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($892.25),*** erogación se realizara de *FONDO MUNICIPAL*, y se detalla a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***CODIGO PRESUPUESTARIO*** | ***DETALLE*** | ***VALOR ECONOMICO.*** |
| *51802* | *La erogación servirá para cancelarle a* ***AES-CLESA****, por comisión en la emisión de recibos para la recaudación de impuestos a favor de la Comuna, según detalle en factura número 55472075.-* | *$892.25* |
| ***TOTAL*** |  | ***$892.25*** |

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.-***ACUERDO NUMERO CINCO.-*** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal vigente; y ***CONSIDERANDO:*** ***I)*** Que teniendo a la vista requerimientos presentados por la ***JEFA DE LA UACI,*** donde hace del conocimiento al Concejo Municipal que se necesita aprobar para cancelarle a: ***MILTON ANTONIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ***, por el suministro de cinco *SPRAY*, por el monto de $15.00, y el suministro de materiales, por la cantidad de $87.00. Erogación se realizara de ***Fondo Municipal****.-* ***II)*** Que dichos suministros son analizados y evaluados por cada uno de los miembros del Concejo, para su respectiva aprobación y cancelación; y *POR LO TANTO RESUELVEN*: De conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Articulo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34, 35 y 91 del Código Municipal, por unanimidad, ***ACUERDA:*** *AUTORIZAR* al Tesorero Municipal Licenciado ***RAFAEL VASQUEZ MURILLO***; para que *CANCELE* la cantidad de ***CIENTO DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($102.00),*** erogación se realizara de *FONDO MUNICIPAL*, y se detalla a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***CODIGO PRESUPUESTARIO*** | ***DETALLE*** | ***VALOR ECONOMICO.*** |
| *54199* | *La erogación servirá para cancelarle a* ***MILTON ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ*** *(Ferretería El Progreso), por el suministro de cinco SPRAY, los cuales fueron utilizados para marcar los puestos de ventas en el Cementerio Municipal, los días uno y dos de Noviembre del presente año, y tomando en cuenta el detalle en documentación anexa al presente pago, según factura numero 28965.-* | *$15.00* |
| *54199* | *La erogación servirá para cancelarle a* ***MILTON ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ*** *(Ferretería El Progreso), por el suministro de Materiales que fueron utilizados para la reparación de Aguas lluvias en El Edificio Municipal, y tomando en cuenta el detalle en documentación anexa al presente pago, según factura numero 28961.-* | *$87.00* |
| ***TOTAL*** |  | ***$102.00*** |

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.-***ACUERDO NUMERO SEIS.-*** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal vigente; y ***CONSIDERANDO:*** ***I)*** Que teniendo a la vista Memorándum presentado por la ***JEFA DE LA UACI,*** donde solicita autorización para realizar el pago a favor de: ***ARTENIO BALTAZAR ERAZO (LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORES DIVERSOS)***, por el suministro de material informático, material de oficina y productos de papel y carbón, por la cantidad de $2,543.95. Erogación se realizara de ***Fondo Municipal,*** bajo las cifras presupuestarias números 54105, 54114 y 54115 .- ***II)*** Que dicho material informático y de oficina es analizado y evaluado por cada uno de los miembros del Concejo, para su respectiva aprobación y cancelación; y *POR LO TANTO RESUELVEN*: De conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Articulo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34, 35 y 91 del Código Municipal, por unanimidad, ***ACUERDA:*** *AUTORIZAR* al Tesorero Municipal Licenciado ***RAFAEL VASQUEZ MURILLO***; para que *CANCELE* la cantidad de ***DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,543.95),*** erogación se realizara de *FONDO MUNICIPAL*, y se detalla a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***CODIGO PRESUPUESTARIO*** | ***DETALLE*** | ***VALOR ECONOMICO.*** |
| *54105*  *54114*  *54115* | *La erogación servirá para cancelarle a* ***ARTENIO BALTAZAR ERAZO*** *(Librería y Distribuidores Diversos), por el suministro de material informático, material de oficina y productos de papel y carbón para ser utilizado en las diferentes unidades de la Municipalidad, y tomando en cuenta el detalle en documentación anexa al presente pago, según facturas números 2242, 2246, 2239, 2240, 2241.-* | *$2,543.95* |
| ***TOTAL*** |  | ***$2,543.95*** |

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.-***ACUERDO NUMERO SIETE.-*** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal vigente; y ***CONSIDERANDO:*** ***I)*** Que teniendo a la vista Memorándum presentado por el Jefe de Recursos Humanos, donde remite Incapacidad del Empleado Municipal señor ***GEOVANNY STANLEY ORTIZ MENENDEZ*** *(Auxiliar del Proyecto de Mantenimiento de Calles),* por cinco días, correspondiente al periodo del catorce al dieciocho de Noviembre del presente año, emitida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social de la ciudad de Santa Ana.- ***II)*** Que con el objeto de cancelarle al Empleado antes mencionada ***EL VEINTICINCO POR CIENTO DE INCAPACIDAD*** que le corresponde a la Municipalidad por Ministerio de Ley.- ***III) POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO RESUELVE***: De conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Articulo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34, 35 y 91 del Código Municipal, y Artículo 48 de las Disposiciones Generales del Presupuesto, relacionado con el Articulo 74 de la Ley del ISSS; y Artículos 24 y 27 del Reglamento de Aplicación de la Ley del ISSS, por unanimidad ***ACUERDA:*** *AUTORIZAR* al Tesorero Municipal Licenciado ***RAFAEL VASQUEZ MURILLO***; para que ***CANCELE*** al Empleado Municipal señor ***GEOVANNY STANLEY ORTIZ MENENDEZ*** *(Auxiliar del Proyecto de Mantenimiento de Calles),* la cantidad de ***CINCO DOLARES CON DIECISIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($5.17);*** *con los descuentos de Ley,*en concepto de pago por ***INCAPACIDAD CORRESPONDIENTE AL VEINTICINCO POR CIENTO***, erogación se realizara del ***FONDO MUNICIPAL,*** bajo la cifra Presupuestaria 51999.- Certifíquese el presente Acuerdo y notifíquese a donde corresponde para efectos legales correspondientes.- ***ACUERDO NÚMERO OCHO.-*** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal vigente; y ***CONSIDERANDO:*** ***I)*** Que teniendo a la vista escrito, de fecha ocho de Noviembre del presente año, presentado por la señora *RUTH ELIZABETH BERMUDEZ DE BARRIENTOS,*con Documento Único de Identidad número cero tres dos dos uno siete siete dos-dos,donde solicita a la Jefa del Registro del Estado Familiar señora ***YOLANDA ISABEL HERNANDEZ DE CALDERON*,** la reposición del Asiento de su Partida de Matrimonio*,* la cual se encuentra desaparecida, por tal razón presenta Acta de Matrimonio numero *TREINTA Y OCHO,* Asentada a Folio *TREINTA Y OCHO* del Libro de Actas de Matrimonios que el Registro del Estado Familiar llevo en el año de mil novecientos ochenta y seis, para su respectiva reposición.- ***II)*** Que teniendo a la vista resolución suscrita por la Jefa del Registro del Estado Familiar señora *YOLANDA ISABEL HERNANDEZ DE CALDERON*, a las once horas con treinta minutos del día ocho de Noviembre del presente año, donde admite la solicitud presentada y consecuentemente se procede a su comprobación para los efectos legales consiguientes.- ***III)*** Que teniendo a la vista *ACTA NUMERO OCHO,* suscrita por la Jefa del Registro del Estado Familiar, a las once horas con cincuenta minutos del día nueve de Noviembre del presente año,donde expone que con la finalidad de darle cumplimiento a los Artículos 55 al 61 de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los Regímenes Patrimoniales del Matrimonio, y después de haber revisado la solicitud de la señora *RUTH ELIZABETH BERMUDEZ DE BARRIENTOS,* donde solicita la reposición de su Partida de Matrimonio*,* habiendo contraído matrimonio con el señor *JUAN ALBERTO BARRIENTOS RAMIREZ,* en la Alcaldía Municipal, el día ocho de Agosto de mil novecientos ochenta y seis, ante los Oficios del Alcalde Municipal en aquella época don René Obdulio Agreda Massin; Por lo que presenta el Acta de Matrimonio relacionada en el *Considerando I*, y haciendo constar la Jefa del Registro del Estado Familiar que el Libro de Matrimonios del año mil novecientos ochenta y seis, no se encuentra en vista que fue destruido totalmente el día 10 de Mayo del 1989, producto de la Guerra Civil, donde fue víctima la Alcaldía; por lo que considera procedente su reposición; y según oficio numero 153 solicita al Concejo Municipal emitir un Acuerdo Municipal a fin de reponer la Partida de Matrimonio en referencia.- ***IV)*** ***POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO RESUELVE***: De conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Articulo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34 y 35 del Código Municipal; y Artículos 55 al 61 de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los Regímenes Patrimoniales de Matrimonio, por unanimidad, ***ACUERDA: I)*** *REPONER EL ASIENTO DE PARTIDA DE MATRIMONIO* numero ***TREINTA Y OCHO****,* Asentada a Folio ***TREINTA Y OCHO****,* del Libro de Partidas de Matrimonios que el Registro del Estado Familiar llevo en el año de mil novecientos ochenta y seis, a nombre de los señores:***JUAN ALBERTO BARRIENTOS RAMIREZ y RUTH ELIZABETH BERMUDEZ MANCIA,*** por la causal que el Libro correspondiente al año en mención, fue totalmente destruido el día diez de Mayo de mil novecientos ochenta y nueve, producto de la Guerra Civil.- ***II)*** ***AUTORIZAR*** ala Jefa del Registro del Estado Familiar señora ***YOLANDA ISABEL HERNANDEZ DE CALDERON*,** para que proceda a realizar los trámites legales y administrativos para la Reposición de la Partida de Matrimonio respectiva.- Certifíquese el presente acuerdo y notifíquese a las unidades correspondientes para los efectos legales pertinentes.- ***Continuando con el desarrollo de la presente reunión, se da paso a los PUNTOS VARIOS y se emitieron los puntos y acuerdos siguientes:*** ***ACUERDO NUMERO NUEVE.-*** El Concejo Municipal habiendo escuchado la exposición del proyecto de USAID Gobernabilidad Municipal; y ***CONSIDERANDO:*** ***I)*** Que su Estrategia de Inclusión Social e Integración de Genero (ISIG); ***II)*** Que la propuesta conceptual y práctica de la herramienta de Cartas de Derechos para personas usuarias de los servicios municipales, en donde fueron señalados los beneficios que la utilización de estas cartas genera a la población, la contribución al establecimiento de estándares de calidad en la prestación de los servicios, así como la educación del contribuyente en el cumplimiento de sus deberes y; ***III)*** Que la ruta a seguir para la definición, adopción e implementación de las Cartas de Derechos; ***IV)*** ***POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO RESUELVE***: De conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Articulo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34 y 35 del Código Municipal, por unanimidad, ***ACUERDA:*** ***1)*** Incorporar la participación de esta municipalidad en la implementación de la Estrategia de ISIG del proyecto en mención, iniciando con la adopción e implementación de las Cartas de Derechos; ***2)*** Definir los servicios municipales a los que este Concejo le interesa le sean definidos estándares; ***3)*** Autorizar e instruir al Secretario Municipal ***WILBERTO RODOLFO ARRIAGA GODOY;*** A que expida la certificación de este instrumento, previa firma del Acta respectiva y facilite las condiciones entre el proyecto y la municipalidad para avanzar en el proceso expuesto; ***4)*** Delegar al Jefe de la UATM, ***CARLOS FRANCISCO GUERRERO CACERES,*** para la coordinación técnica y logística con las áreas correspondientes al interior de la municipalidad para la definición, adopción e implementación de las Cartas de Derechos con la asistencia técnica del proyecto.- Certifíquese el presente acuerdo y notifíquese a las unidades correspondientes para los efectos legales pertinentes.- ***ACUERDO NÚMERO DIEZ*.-** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal Vigente; y ***CONSIDERANDO*:** ***I)*** Que según Acuerdo número ***NUEVE***, Acta número ***UNO,*** de fecha tres de Enero del presente año, se acordó por el Concejo, *Dar por* ***APROBADA LA CARPETA TÉCNICA*** del Proyecto Denominado: **“*FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO CON MUJERES DEL MUNICIPIO DE EL CONGO, PARA SU INCLUSION EN EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 2018”;*** por un monto total de ***DIECISIETE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($17,000.00).-* *II)*** Que mediante Acuerdo número ***DIECINUEVE***, Acta número ***UNO,*** de fecha dos de Mayo del presente año, el Concejo Municipal acordó ***RATIFICAR*** el Proyecto Denominado: ***“FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO CON MUJERES DEL MUNICIPIO DE EL CONGO, PARA SU INCLUSION EN EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 2018”;*** por el monto disponible de ***QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($15,416.45).*** Y dentro de lo presupuestado en el programa antes relacionado, se encuentra la ejecución de diferentes talleres vocacionales que tienen como objetivo principal formar y capacitar a las mujeres del Municipio para que puedan ser incluidas en el desarrollo económico, así como su formación en su desarrollo profesional y mejorar la economía familiar.- ***III)*** Que teniendo a la Vista *MEMORÁNDUM* presentado por la ***UNIDAD DE LA MUJER***, donde solicita se ejecute el *TALLER VOCACIONAL DE UÑAS ACRILICAS*, el cual se desarrollara en Barrio El Centro (Polideportivo), de esta Jurisdicción; pero en vista que para realizar dicho taller no se cuenta con los fondos necesarios, por tal razón pide se apruebe una reforma presupuestaria dentro de lo presupuestado en el proyecto: ***“FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO CON MUJERES DEL MUNICIPIO DE EL CONGO, PARA SU INCLUSION EN EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 2018”****,* donde se afectaría la partida disponible denominada: ***“Conmemoración del día Internacional de la Mujer”,*** por el monto de $1,176.00, para crear la partida: ***TALLER VOCACIONAL DE UÑAS ACRILICAS***, por el monto de $1,132.25.- ***IV)*** En el caso se apruebe la reforma para ejecutar el taller en referencia, la Comisión de la Unidad de la Mujer presenta terna de candidatos/as aspirantes a ser Instructor/a del Taller que cumplen con los requisitos básicos, señor/as: ***CARLOS MANUEL MORAN MONTOYA, MAYRA PATRICIA MANCIA AVILES Y KARLA VANESSA ROJAS HERRERA***, en consecuencia solicitan se analice cada curriculums para contratar a la Instructor/a, para lo cual la comisión recomiendan al Joven ***CARLOS MANUEL MORAN MONTOYA***.- ***V)*** Que valorando cada uno de los miembros del Concejo Municipal que para poder desarrollar el taller en mención, es vinculante autorizar la reforma presupuestaria correspondiente al Presupuesto del Proyecto denominado: ***“FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO CON MUJERES DEL MUNICIPIO DE EL CONGO, PARA SU INCLUSION EN EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 2018”****,* *bajo la cifra* ***61603.-*** ***VI)*** ***POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO RESUELVE***: De conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Artículo 3 numeral 3, Articulo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34, 35, 81 y 91 del Código Municipal, por unanimidad ***ACUERDA:*** ***I)*** ***REFORMAR*** el Presupuesto del Proyecto denominado: ***“FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO CON MUJERES DEL MUNICIPIO DE EL CONGO, PARA SU INCLUSION EN EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 2018”,*** *bajo la cifra numero* ***61603,*** *tal como se detalla a continuación:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***CODIGO.-*** | ***PARTIDA PRESUPUESTARIA.-*** | ***PARTIDA QUE SE AFECTA.-*** | ***PARTIDA QUE SE CREA.-*** |
| *61603* | ***FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO CON MUJERES DEL MUNICIPIO DE EL CONGO, PARA SU INCLUSION EN EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 2018.-*** |  |  |
|  | ***CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.-*** | *$1,176.00* |  |
|  | ***TALLER VOCACIONAL DE UÑAS ACRILICAS.-*** |  | *$1,132.25* |

***II)*** ***AUTORIZAN*** a la ***UNIDAD CONTABLE*** para que haga efectivo la reforma, tal como se ha detallado anteriormente, y con el objeto de crear la partida de ***TALLER VOCACIONAL DE UÑAS ACRILICAS*** dentro del proyecto en mención.- ***III) EJECUTAR EL TALLER VOCACIONAL DE UÑAS ACRILICAS,*** a desarrollarse en Barrio El Centro, Jurisdicción de El Congo, por el monto de ***MIL CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES CON VEINTICINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,132.25),*** dentro de lo presupuestado en el Programa denominado: ***“FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO CON MUJERES DEL MUNICIPIO DE EL CONGO, PARA SU INCLUSION EN EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 2018”,*** bajo la cifra presupuestaria ***61603.- II) CONTRATAR*** al Joven ***CARLOS MANUEL MORAN MONTOYA,*** como Instructor dentro del Taller Vocacional de Uñas Acrílicas, devengando la cantidad de ***TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE DOLARES CON SESENTA SENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($369.60);*** por once jornadas a $33.60 cada una, erogación se efectuara de lo presupuestado en el Programa denominado: ***“FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO CON MUJERES DEL MUNICIPIO DE EL CONGO, PARA SU INCLUSION EN EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 2018”;*** bajo la cifra presupuestaria ***61603.-* *III)*** En consecuencia se ***GIRA INSTRUCCIONES*** a la Jefa de la UACI, para elaborar el respectivo Contrato de los Servicios Profesionales con el Instructor ***CARLOS MANUEL MORAN MONTOYA***.- Certifíquese y comuníquese a las unidades donde corresponda para los efectos legales consiguientes.- El Concejal ***GUILLERMO ANTONIO MEZQUITA HERNÁNDEZ***, en su calidad de Administrador de Contrato presenta informe del proyecto denominado: ***RECARPETEO DE CALLE FINAL ENTRE EL TIKAL Y COLONIA ANITA, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.*** Donde menciona que realizo visita el día 19 de Noviembre del presente año, a las 2:45 p.m., y ejecuto supervisión general encontrando la obra en un 96% de avance, personal que se encontraba laborando en esos momentos: Cuatro albañiles y cuatro auxiliares haciendo un total de ocho personas. Así mismo ese día se colocó la barda de tope de la calle con una estructura de tubo galvanizado de dos yardas y media con una longitud de seis metros por un metro de altura.- El Concejal ***NOÉ SIGFREDO OSORIO*** en su calidad de Administrador de Contrato presenta informe del proyecto: ***RECARPETEO DE CALLE EN COLONIA LA ANGLICANA, SECTOR EL GUINEO, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.*** Donde menciona que realizo visita el día 6 de Noviembre del presente año, a las 9:00 a.m., y se verifico que ya se encontraba el compactado de los dos pasajes y se estaba empedrando los dos badenes que están al final de los pasajes y se encuentran esperando el en cementado, por tal razón hace constar un desarrollo satisfactorio del proyecto, dicha visita lo acompaño el Ingeniero Miguel Lemus, el avance del proyecto está en un 70% por ciento.- El Concejal ***JOSÉ MAURICIO SERMEÑO RAMOS***, en su calidad de Administrador de Contrato presenta informe del proyecto denominado: ***RECARPETEO DE POLIGONOS C Y D DE LA VÍA NUMERO TRES, COLONIA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.*** Donde menciona que realizo visita el día 15 de Noviembre del presente año, a las 2:18 p.m., y verifico que se dio inicio a la colocación de la mezcla asfáltica en calle C y D de la Vía Nº 3 de la Colonia San Francisco, la cual fue intervenida durante la ejecución por su persona pidiendo al ejecutor cancelar dicho proceso, pues técnicamente estaba siendo mal ejecutado y quedo inconclusa, la temperatura del asfalto no era la esperada, ya que habían pasado 2 horas esperando ser colocada, por lo que el día 16 se hicieron presente con ideas de subsanar algunos defectos, de la misma manera sugirió que no aceptaba ese proceso, pues esperaba recibir dicha obra en perfecto estado, así como las estimaciones habían sido contratadas. Están en la espera pues manifiesta el contratista que traería a otras personas para que pongan el asfalto y le entreguen en perfecto estado según lo contractual del proyecto.- La Concejal ***BLANCA ESMERALDA TREJO DE MARTÍNEZ,*** en su calidad de Administradora de Contrato presenta informe del proyecto: ***RECARPETEO DE PASAJE MACHUPICHU, COLONIA ANITA, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.*** Para lo cual menciona que realizo visita el día 10 de Noviembre del presente año, a las 12:50 md, acompañada del Ingeniero Miguel Lemus donde se observó el avance de la obra por actividades cordón cuneta el 45%, colocación de superficie terminada con el 33%, también se está haciendo desalojo de la tierra, por construcción de cada caja por el cordón cuneta, el espesor está cumpliendo las normas de 10 cms, la superficie terminada cumple también con los estándares establecidos, además se puede constatar que se está aplicando el *ADISOL* y el *ACELERANTE* en la mezcla de cemento hidráulico. También la relación graba arena cemento se mantiene al 1.2.2 avance por actividad, donde se encontraban dos concreteras, tres mujeres, doce hombres y un maestro de obra.- La Concejal ***GILMA ELIZABETH LARA VALENCIA*** solicita los siguientes puntos varios: ***1.- LUCES NAVIDEÑAS:*** Pregunta cómo va el avance de la decoración navideña en el Municipio, ya que se espera que dicha decoración este a tiempo para disfrutar la época, porque considera que el trabajo en realizarlo requiere tiempo y no se esté poniendo todavía el primero de Enero, y lo pregunta a solicitud de la ciudadanía, asimismo menciona que tiene conocimiento que cuando se recibió la Municipalidad el primero de Mayo del presente año, en la Bodega del Polideportivo se encontró mucho material navideño, el cual se puede ocupar, el Sindico Municipal menciona que ya se está realizando la decoración navideña, actualmente están decorando el Edificio Municipal, y posteriormente se hará en los otros espacios públicos del Municipio y la invita a que se acerque a la Municipalidad para que verifique el trabajo que se está realizando, además agrega el Alcalde Municipal que la decoración navideña se está realizando por etapas y espera que el uno de Diciembre se tengo todo terminado y que el joven contratado cumpla con el plazo estipulado.- ***2.-*** En su calidad de Administradora de Contrato presenta informe del proyecto: ***CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PASAJE 3, COLONIA BOSQUES DE ANCAR, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.*** El cual fue visitado el día diecinueve de Noviembre del presente año, a las 7: 20 a.m., donde se observó totalmente Concreteado, remates terminados, hechura de sisa terminada y el 50% de avance y aplicación de selladores en junta de dilatación, así mismo se ha realizado 19 visitas desde el 15 de Octubre hasta el 20 de Noviembre, en esta próxima semana será la finalización del proyecto, y tiene un avance del noventa y ocho por ciento, también menciona que antes de subir críticas en las redes sociales sobre el proyecto, hubiera sido bueno que el concejal le expresara a ella las observaciones correspondientes, y considera que con las publicaciones la están denigrando como mujer, y como repite le hubiera gustado que en vez de que la criticaran, le hubieran ayudado y darle recomendaciones para mejorar, ya que si bien es cierto ella desconoce del área, pero da las gracias al señor Alcalde Municipal por haberla tomado en cuenta como mujer y no denigrarla, porque ha aprendido mucho y ha sido una buena experiencia.- ***3.- CALLES DE LA COLONIA SANTA RITA***: Le da lectura de forma integra a solicitud de Colonia Santa Rita, la cual dice: El motivo de la presente es para dirigirse a ustedes con el propósito de solicitar de su ayuda con la calle del pasaje en colonia Santa Rita, Polígono 9 y 10, que por distintos motivos siempre se encuentra en mal estado desde hace mucho tiempo y viendo la necesidad en la que se encuentran, piden la ayuda necesaria para repararla o en su defecto hacerla nueva de una mejor manera (asfalto o en cementado), han tratado a través de la Directiva u otros medios pero ha sido en vano, por lo que en esta ocasión deciden hacer ver con hechos su necesidad debido a que en ocasiones esta entrada ha sido motivo de caídas y fracturas de algún vecino, ya que en este pasaje viene a desembocar todas las aguas que recoge la calle alterna desde casi cuatro cuadras.- Ante tal solicitud menciona el Alcalde Municipal que le dará seguimiento a través de la unidad competente de la Municipalidad, para darle solución a la brevedad.- ***4.- DIETAS:*** En este punto manifiesta que se apersonaron con el Concejal Neftalí Calderón al Área de Tesorería, para ver el pago de las dietas de los miembros del Concejo Municipal, y les explico el Tesorero Municipal el motivo por el cual no se les ha cancelado, ya que no hay fondos, el Acalde Municipal menciona que él personalmente le está dando seguimiento para que se cancelen las dietas, y se tiene programado que el cuatro de Diciembre se les cancelen cuatro, además tiene entendido que siempre se ha tenido problemas con los pagos de las dietas, y eso que antes eran menos concejales y ahora somos catorce miembros, todavía se va a tener más problemas, también dichos problemas se ha dado por la mala recaudación de impuesto, por tal razón se tuvo que agarrar de fondo FODES 25%, para el pago de salarios de los empleados administrativos y operativos, lo cual afecto el pago de las dietas, asimismo el Concejal Jorge Hernández expresa que también se apersono a la Tesorería a verificar sobre el pago de las dietas, pero lo que le paso fue que el tesorero le salió con una respuesta no adecuada, es decir le falto el respecto, pero el propósito en irle a preguntar era buscar soluciones para el pago de las dietas, no por otras intenciones, ya que bastantes dependen del pago de las dietas, El Concejal Noé Osorio menciona que el FODES 25%, es para gastos de funcionamiento, es decir pago del Alumbrado Público, Agua, Teléfono, etc, y el pago de las dietas y el problema que se da , es que el fondo no alcanza, y estos problemas que se dan, no viene de ahorita sino todo el tiempo se ha dado, por tal razón hay que tener paciencia para el pago de las mismas, el Concejal Oscar Cartagena agrega que comprende a todos sobre el pago de las dietas porque tanto los concejales como los empleados siempre esperan su pago por el trabajo realizado y la deudas a uno no lo esperan por eso comprende que dichos pagos se deben de dar en tiempo, para no tener que pagas mas, porque a uno no lo perdonan y se cancelan munchos intereses, y es de realizar un análisis de estados financiero para conocer como estamos en realidad, el Concejal Neftalí Calderón expresa que si hay disponibilidad porque no se cancelan las dietas que están pendientes y no esperar hasta el cuatro de diciembre, además tiene entendido que el FODES 25%, es primordialmente para el pago de dietas, y luego se cancela lo demás, por ultimo menciona el Concejal Lombardo Guerrero, que es un problema que todos los años se da y comprende los comentarios de todos, sobre el pago de las dietas, pero es cuestión de comprensión, porque todos tenemos necesidad, sino no estuviéramos acá dentro del Concejo, pero hay que ser claros, unos tienen sus empleos otros no lo tenemos, solo la dieta, asimismo menciona que como mayoría que llevan la batuta y tiene la mayoría simple pueden decir páguense la dietas, pero hay que ser realista no hay dinero, por tal razón hay que comprender, porque hasta que no se haga una buena reestructuración del personal, siempre se va a tener el mismo problema económico, independiente el partido político que gobierne, por tal razón se tiene que trabajar para mejorar los ingresos de la Municipalidad sino se trabaja en eso, siempre se van a tener los mismos problemas, para terminar con el punto el señor Alcalde Municipal menciona que se va a trabajar para mejorar los ingresos de la Municipalidad, como la actualización de la Ordenanza para la Prestación de Servicios, Cambio de Luminarias, entre otros, para no tener problemas en el pago de las dietas.- El Concejal ***RAFAEL ENRIQUE MOLINA*** en su calidad de Administrador de Contrato presenta informe de los siguientes proyectos: ***1.-*** ***RECARPETEO DE AVENIDA LAS PALMERAS Y CUARTA AVENIDA NORTE, COLONIA LAS BRISAS, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.*** El cual fue visitado el día 13 de Noviembre del presente año, a las 9:10 a.m., modalidad de la obra Libre Gestión, supervisor de la obra Ingeniero Miguel Balcaceres, y se constato que la obra solo se está curando en la base humedeciéndola, ya que esperan colar el día 21 de Noviembre.- ***2.-*** ***RECARPETEO DE CALLE CONTIGUO A RESTAURANTE EL TRÉBOL, SECTOR EL PUENTE, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA***. Donde menciona que realizo las visitas siguientes: ***a)*** El día 10 de Noviembre del presente año, realizo visita a las 10:45 am, y se encontraban trabajando un maestro de obra, seis auxiliares y dos albañiles, la obra continuo con la ejecución, con colado de base con concreto en proporción 1:2:2, en una tramo de 15 ml. Se verifico proporciones del concreto para comprobar que se ejecutara según carpeta técnica, asimismo se recomendó curar la superficie, ya que no se observaba que se estuviera realizando, además se verificaron profundidades de juntas, las cuales se veían bastante bien, se observo una junta mal cortada, por lo que se recomendó tomar medidas, ya que según maestro de obra el albañil se equivoco al momento de cortar y quedo una línea mal hecha de a próximamente tres metros, las finalizaciones de los cordones cuneta se ajusto en campo según la necesidad, además se ha realizado colado de cordón cuneta de mampostería de piedra utilizando proporción 1:2, 5:2,5., ultima vista de supervisión el diez de Noviembre, no se encontró bitácoras en el lugar, ya que según informes estaba en manos del supervisor, ***b)*** El día 17 de Noviembre del presente año, a las 8:45 a.m. realizo visita en donde estaban presentes maestro de obra, tres auxiliares y un albañil, se realizaron corte de juntas y la compactación para construir la acera peatonal, en extremos de la calle, también se habló con el maestro de obra sobre la grama a colocar en el área que establece el plano. Se observó buena calidad en el concreto y el acabado está en una calidad estable. La última visita de supervisión fue el día 17 de Noviembre en donde se firmaron bitácoras.- Por ultimo menciona el Concejal que solicita se realicen las gestiones administrativas necesarias para que la Maquina (Motoniveladora) se mande a reparar las calles de El Cantón La Presa, ya que hace poco fue a realizar inspección a solicitud de la Comunidad, y hay muchas calles que están en pésimas condiciones, específicamente la calle que está abajo de la Escuela, ante lo expuesto por el Concejal, el Alcalde Municipal menciona que girara instrucciones a la unidad de Servicios Municipales para que mande la maquina al Cantón La Presa y se realice el mantenimiento y reparación de la calles.- El Concejal ***MILTON LOMBARDO ESCOBAR GUERRERO***, realice el siguiente pliego de peticiones: ***1.-*** Presenten informe completo de la ejecución del Plan Bacheo que se está realizando dentro del casco urbano del Municipio, ya que hasta donde tiene entendido se contrato a una empresa para que lo ejecutara, ***2.-*** Recibió denuncia ciudadana sobre la reparación del Alumbrado Público en Colonia Santa Rita, por tal razón solicita que se mande a darle reparación, ya que hasta la fecha no se ha dado solución.- Con respecto a la petición mencionada el supervisor del Plan Bacheo Mauricio Sermeño expresa que actualmente se está trabajando en las calles del centro del Municipio, y se contrato a un profesional para que preste los servicios de contratación de personal, ya que dicho plan se está ejecutando por la modalidad de administración, lo cual en próximas reuniones se presentara el informe completo sobre la ejecución del Plan Bacheo en la zona urbana del Municipio y sobre la reparación del Alumbrado Público el Alcalde Municipal le dará el correspondiente seguimiento.- El Concejal ***NEFTALI DE JESÚS CALDERÓN MORAN***, menciona que sobre el punto solicitado referente a los Aires Acondicionados en las Unidades de la Municipalidad, ya no se pronuncia porque ya fue informado en el punto de la lectura de correspondencia por el Encargado de Comunicaciones y el Alcalde le dará seguimiento respectivo.- El Concejal ***OSCAR ARMANDO CARTAGENA MARTÍNEZ***, solicita de forma reiterada la reparación del alumbrado público del paso peatonal ubicado en Aldea La Cruz, así como la limpieza del sector, lo cual hasta la fecha no se ha realizado nada, y ya lo solicito en varias ocasiones, en consecuencia se ponen de acuerdo con el Alcalde Municipal para ir con el personal de la Municipalidad para reparar el Alumbrado y realizar la limpieza en mención, con el objeto de darle respuesta a la solicitado por la comunidad afectada.- No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente, a las dieciocho horas con cuarenta minutos de este mismo día, y leídas que les fue la presente acta en un solo acto, la cual la ratifican en todas y cada una de sus partes, y para constancia firmamos.-

***EDUARDO ERNESTO LARA MATAS.- JOSÉ CARLOS PLEITEZ LÓPEZ.-***

*ALCALDE MUNICIPAL.- SÍNDICO MUNICIPAL.-*

***GUILLERMO ANTONIO MEZQUITA HERNÁNDEZ****.-* ***NOÉ SIDFREDO OSORIO.-***

*PRIMER REGIDOR PROPIETARIO.- SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO.-*

***JOSÉ MAURICIO SERMEÑO RAMOS.-******BLANCA ESMERALDA TREJO DE MARTÍNEZ.-***

*TERCER REGIDOR PROPIETARIO.- CUARTA REGIDORA PROPIETARIA.-*

***NEFTALI DE JESÚS CALDERÓN MORAN.-******MARLENE ORQUÍDEA HERNÁNDEZ DE ESTRADA.-***

*QUINTO REGIDOR PROPIETARIO.- SEXTA REGIDORA PROPIETARIA.-*

***MILTON LOMBARDO ESCOBAR GUERRERO.-******GILMA ELIZABETH LARA VALENCIA.-***

*SEPTIMO REGIDOR PROPIETARIO.- OCTAVA REGIDORA PROPIETARIA.-*

***MIGUEL ÁNGEL FLORES.-******RAFAEL ENRIQUE MOLINA.-***

*PRIMER REGIDOR SUPLENTE.- SEGUNDO REGIDOR SUPLENTE.-*

***OSCAR ARMANDO CARTAGENA MARTÍNEZ.-******JORGE EDUARDO HERNÁNDEZ VALENCIA.-***

*TERCER REGIDOR SUPLENTE.- CUARTO REGIDOR SUPLENTE.-*

***WILBERTO RODOLFO ARRIAGA GODOY.-***

*SECRETARIO MUNICIPAL.-*