**ACTA NÚMERO DOS.-** Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal de la Ciudad de San Miguel, convocada por el señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, para las siete horas treinta minutos del día sábado doce de mayo del año dos mil dieciocho en la sala de sesiones de esta Alcaldía Municipal.- Presidida por el señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, se inicia a las ocho horas cuarenta y tres minutos, debido al establecimiento del quórum.- Se verifica la asistencia del Concejo y están presentes señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, Primera Regidora Propietaria Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro, Segundo Regidor Propietario Dr. José Oswaldo Granados, Tercer Regidor Propietario Ing. Jesús Orlando González Hernández, Cuarta Regidora Propietaria Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz, Quinto Regidor Propietario Sr. Rafael Antonio Argueta, Sexto Regidor Propietario Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza, Séptima Regidora Propietaria Licda. Gilda María Mata, Octavo Regidor Propietario Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Noveno Regidor Propietario Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Décima Regidora Propietaria Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, Décimo Primer Regidor Propietario Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, Primera Regidora Suplente Profa. Eneida Vanessa Ramírez, Segunda Regidora Suplente Sra. Erika Lisseth Reyes Gómez, Tercer Regidor Suplente Lic. José Lázaro Flores Hernández, Cuarta Regidora Suplente Señora María Josefina Palacios de Reyes; y Secretario Municipal señor Juan Ricardo Vásquez Guzmán.- No está presente el señor Concejal Décimo Segundo Regidor Propietario Dr. José Javier Renderos Vásquez, por motivos de salud, no obstante haber sido convocado legalmente.- Se comprueba el quórum con la asistencia de los señores Alcalde, Síndico, **once** Regidores Propietarios; y **cuatro** Regidores Suplentes.- La agenda se aprueba con **trece** votos.- La acta Nº 01 del 04/05/18, se aprueba con **trece** votos.- El señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, observa el Acuerdo Municipal N° 19 de la acta N° 1 del 4/5/18, manifiesta: Se extralimita el ejercicio de sus funciones al otorgar un Poder Judicial, el cual debe ser por cada hecho o suceso.- **ACUERDO NÚMERO UNO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **4** de la agenda: Memorándum del 02/05/2018 del señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala: Considerando que se inicia un nuevo periodo Constitucional del Concejo Municipal de la Ciudad de San Miguel periodo 2018-2021, se propone ratificar el Acuerdo Municipal N°14 de la Acta N°28 de fecha 27/06/2016, en el sentido que el señor Alcalde Municipal continúe como Representante ante la Asociación de Municipios del Chaparrastique AMC, y señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y señor Concejal Rafael Antonio Argueta, para participar en la Asamblea General ordinaria y extraordinaria de la Asociación de Municipios del Chaparrastique; con el aval del señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, artículo 45 del Código Municipal; por **ocho votos, ACUERDA:** Ratificar el Acuerdo Municipal N°14 de la Acta N°28 de fecha 27/06/2016, en el sentido que el señor Alcalde Municipal continúe como Representante ante la Asociación de Municipios del Chaparrastique AMC, y señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y señor Concejal Rafael Antonio Argueta, para participar en la Asamblea General ordinaria y extraordinaria de la Asociación de Municipios del Chaparrastique**.- CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO DOS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **5** de la agenda: Nota del 08/05/18 de la Licda. Delmy Lissette Hernández de Guzmán Tesorero Jefe: Considerando que se inicia un nuevo periodo constitucional, que comprende del 01 de mayo 2018 al 30 de abril 2021, se hace necesario nombrar los refrendarios de las cuentas bancarias a nombre de la Alcaldía Municipal de San Miguel Fondo Circulante; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, artículo 45 del Código Municipal; por **ocho votos, ACUERDA:** Nombrar refrendarios a los señores Alcalde Municipal Licenciado Miguel Ángel Pereira Ayala, Síndico Municipal Licenciado José Ebanan Quintanilla Gómez, señora Rosa Adelaida Rivera Sosa Encargada del Fondo Circulante de esta Municipalidad, quien goza de permiso por incapacidad del 19 de marzo al 16 de mayo 2018, y señorita Ilcia Patricia Romero Chévez Encargada de Fondo Circulante Interina del 19 de marzo al 16 de mayo 2018 de conformidad a los Acuerdos Municipales N° 14 del Acta N° 09 de fecha 17/03/2018 y N° 02 del Acta N° 11 de fecha 18/04/2018; autorizando que en la emisión de cada cheque debe ser indispensable la firma de la Encargada del Fondo Circulante, más una firma de los refrendarios; de la cuenta que se detalla:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BANCO AMERICA CENTRAL** | | | |
| **Nº** | **NOMBRE DE LA CUENTA** | **TIPO DE CUENTA** | **NUMERO DE CUENTA** |
| 1 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL - FONDO CIRCULANTE | Corriente | 200641660 |

**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO TRES.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **6** de la agenda: Memorándum del 09/05/18 de la Licda. Delmy Lissette Hernández de Guzmán Tesorera Jefe: Solicita autorizar realizar pago a la Dirección General de Tesorería los valores siguientes: **$ 6,459.02** en concepto de intereses del periodo del 20/04/2018 al 20/05/2018; y **$ 7,345.70,** en concepto de 18a. Cuota de Capital al 20/05/2018, referente al Convenio Tripartito de Transferencia de Fondos suscrito el 07/11/2007, y al Acuerdo de Modificación del mismo de fecha 29/05/2008; entre el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Alcaldía Municipal de San Miguel; sometido a votación por **trece votos, ACUERDA:** Autorizar pago a la Dirección General de Tesorería los valores: **$6,459.02** en concepto de intereses del periodo del 20/04/2018 al 20/05/2018; y **$7,345.70,** en concepto de 18a. Cuota de Capital al 20/05/2018, con aplicación a las cifras presupuestarias: 55301 De Gobierno Central, y 71301 De Gobierno Central del Presupuesto Municipal, compuesto de la siguiente manera: **55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS, 553 Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos, 55301 De Gobierno Central, 71 AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO, 713 Amortización de Empréstitos Internos, 71301 De Gobierno Central**; referente al Convenio Tripartito de Transferencia de Fondos suscrito el 07/11/2007 y al Acuerdo de Modificación del mismo de fecha 29/05/2008; entre el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Alcaldía Municipal de San Miguel, cuyo objeto fue transferir al Concejo Municipal de San Miguel, fondos provenientes del Contrato de Préstamo BID 1209/OC-ES “Programa de Descontaminación de Áreas Críticas”, para la ejecución y supervisión del Proyecto Adecuación del Sitio Actual de Botadero a Relleno Sanitario del Municipio de San Miguel**.- CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO CUATRO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **7** de la agenda: Memorándum del 09/05/18 de la Licda. Delmy Lissette Hernández de Guzmán Tesorera Jefe: Solicita autorizar realizar pago a la Dirección General de Tesorería el valor siguiente: **$ 5,736.33** en concepto de intereses del periodo del 20/04/2018 al 20/05/2018, referente al Segundo Convenio Tripartito de Transferencia de Fondos suscrito el 20/05/2009, entre el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Alcaldía Municipal de San Miguel; sometido a votación por **trece votos, ACUERDA:** Autorizar pago a la Dirección General de Tesorería el valor de **$5,736.33** en concepto de intereses del periodo del 20/04/2018 al 20/05/2018, con aplicación a las cifras presupuestarias: 55301 De Gobierno Central, y 71301 De Gobierno Central del Presupuesto Municipal, compuesto de la siguiente manera: **55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS, 553 Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos, 55301 De Gobierno Central, 71 AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO, 713 Amortización de Empréstitos Internos, 71301 De Gobierno Central**; referente al Segundo Convenio Tripartito de Transferencia de Fondos suscrito el 20/05/2009, entre el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Alcaldía Municipal de San Miguel, cuyo objeto fue transferir al Concejo Municipal de San Miguel, fondos provenientes del Contrato de Préstamo BID 1209/OC-ES “Programa de Descontaminación de Áreas Críticas”, para financiar la ejecución del Subprograma de Inversión: Proyecto “Obras Complementarias del Relleno Sanitario del Municipio de San Miguel”**.- CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO CINCO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **8** de la agenda: Nota del 09/05/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Según Artículo 20 de la Ley LACAP**, s**olicita nombrar la COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, que detalla en el documento; con el aval del señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala; y señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal; por **nueve votos, ACUERDA:** Nombrar la Comisión de Evaluación de Ofertas de la **Licitación Pública 01/2018AMSM** **“SEGURO COLECTIVO DE VIDA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, SEGURO PARA AUTOMOTORES LIVIANOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA PESADA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, PERIODO DEL UNO DE JUNIO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO”**,a las personas que se desempeñen con sus cargos en el proceso de evaluación de ofertas, según detalle:

Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI

Licda. Sucely Marcela Argueta Molina Analista Financiero y

Conocedora de la Materia

Lic. José Otoniel Zelaya Henríquez Asesor Legal

Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Solicitante, Seguro Automotores

Livianos, Motocicletas y Maquinaria

Pesada

Sra. Silvia Díaz Guevara de Lara Solicitante, Seguro Colectivo de Vida de

Funcionarios y Empleados

**CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO SEIS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **9** de la agenda: Nota del 09/05/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Según Artículo 20 de la Ley LACAP**, s**olicita nombrar la COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, que detalla en el documento; con el aval del señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala; y señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal; por **nueve votos, ACUERDA:** Nombrar la Comisión de Evaluación de Ofertas de la **Licitación Pública 02/2018AMSM “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, PERIODO DEL UNO DE JUNIO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO”**,a las personas que se desempeñen con sus cargos en el proceso de evaluación de ofertas, según detalle:

Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI

Licda. Sucely Marcela Argueta Molina Analista Financiero

Lic. José Otoniel Zelaya Henríquez Asesor Legal

Ing. Juan Francisco Campos Guzmán Conocedor de la Materia

Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Solicitante

**CERTIFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO SIETE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **10** de la agenda: Nota del 09/05/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Según Artículo 20 de la Ley LACAP**, s**olicita nombrar la COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, que detalla en el documento; con el aval del señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala; y señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal; por **nueve votos**, **ACUERDA:** Nombrar la Comisión de Evaluación de Ofertas de la **Licitación Pública 03/2018AMSM “SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PERIODO DEL UNO DE JUNIO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO”**,a las personas que se desempeñen con sus cargos en el proceso de evaluación de ofertas, según detalle:

Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI

Licda. Sucely Marcela Argueta Molina Analista Financiero

Lic. José Otoniel Zelaya Henríquez Asesor Legal

Arq. Alcira Jeannette Alemán de Iglesias Conocedora de la Materia

Sr. José Cesar Romero Pineda Solicitante

**CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO OCHO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:**Visto y deliberado el punto del numeral **11** de la agenda: Nota del 03/05/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Visto el informe presentado por el Arq. Moisés Fernando Girón Granados, en calidad de Administrador del contrato de ejecución del Proyecto **“CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS DE CALLE DE ZONA SUR ORIENTE DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL”** y con el visto bueno del Supervisor Externo del Proyecto **INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que podrá abreviarse I. A. C. O., S. A. DE C.V**. (**Ing. José Saúl Amaya García, Representante Legal)**, en el sentido que se le apruebe la **ORDEN DE CAMBIO No. 1 POR** **OBRA EN AUMENTO, DISMINUCION, NUEVA Y AMPLIACION DE PLAZO,** a la Empresa **ODIS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia ODIS, S.A. DE C.V. (ING. NESTOR JOEL PERAZA BONILLA, REPRESENTANTE LEGAL)**; esta solicitud ha sido requerida por la empresa constructora con el objeto de mejorar la red primaria de transporte de la escorrentía, ya que como se evidencia en las primeras lluvias el sistema de drenaje no es suficiente para captar toda el agua que sale de las residencias y la que viene por la escorrentía superficial, por lo tanto el realizador con el aval del supervisor y el administrador propone la construcción de canaletas en V que cubren una mayor área hidráulica y la construcción de badenes, para evitar en un futuro inundaciones en la superficie de rodamiento y mejorar la transitabilidad de los vehículos que circulan en la zona, como justificación para la AMPLIACION DE PLAZO el contratista señala: la obtención de permisos de ampliación de tramos; así como la dotación de un ancho mayor de rodaje que permitan un tráfico más fluido en la zona; la inclusión de obras de drenajes no contempladas en el plan de oferta y la introducción de tramos iniciales que permitan un mejor funcionamiento de los tramos, son los justificantes que potencian la orden de cambio No.1 y la ampliación de plazo, ya que con estos se puede optimizar las condiciones actuales de las vías.- Por lo descrito anteriormente y con base en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública Art.83A en lo concerniente a las modificaciones de los contratos mediante órdenes de cambios, para este caso se modificaran el monto contratado y plazo, la extensión en el plazo comprende del 15 de Mayo de 2018 hasta el 13 de Junio de 2018, que equivalen treinta días calendario; asimismo se hace constar que el costo del tiempo extra en que la empresa supervisora estará verificando el proyecto por dicha AMPLIACION DE PLAZO; será cancelado por la empresa realizadora del proyecto **ODIS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia ODIS, S. A. DE C. V. (ING. NESTOR JOEL PERAZA BONILLA, REPRESENTANTE LEGAL)**, como se hace constar en nota de fecha 17 de Abril de 2018 firmada por ambas partes.- Se aclara que las obras que se describieron anteriormente pueden ejecutarse, pero se necesita la aprobación de Orden de cambio No. 1 de incrementar el costo del proyecto; por lo que el monto a incrementar será de  **CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE DOLARES SETENTA Y DOS CENTAVOS ($14,469.72) IVA incluido, cuyo porcentaje con respecto al monto contratado asciende al 3.6657%,** por ser justificada dicha acción tal como se estipulan en las Bases de Licitación y Contrato CE 114-211217 (Licitación) EN LA CLAUSULA DECIMA TERCERA: **MODIFICACIONES DEL CONTRATO,** de acuerdo a la Ley de Adquisiciones en el Art.83-A, en donde hace referencia a las Modificaciones de Ordenes de Cambio siempre y cuando no sea Superior al 20% del Monto Contratado, pero en este caso existe un **AUMENTO DE OBRA**, es necesario para la municipalidad porque se mejorara el aspecto funcional y estético de la obra.- Habiendo valorado lo antes expuesto, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene nota del Administrador de Contrato, Supervisor; y Realizador del Proyecto; con el aval del señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala; y señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, artículo 45 del Código Municipal; por **ocho votos**, **ACUERDA: 1°)** Aprobar la **ORDEN DE CAMBIO No.1 POR OBRA EN AUMENTO, DISMINUCION, NUEVA**, a la Empresa **ODIS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia ODIS, S. A. DE C. V. (ING. NESTOR JOEL PERAZA BONILLA, REPRESENTANTE LEGAL),** Realizador del Proyecto **“CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS DE CALLE DE ZONA SUR ORIENTE DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL";** según el cuadro de aumento y disminución de obra siguiente:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Items** | **Descripción** | **Orden de Cambio No. 1** | | | | | | |
| **Cantidad contratada** | **Aumento** | **Disminución** | **Cantidad a realizar** | **Precio Unitario $** | **Subtotal $** | **Total $** |
|  | **CALLE EL PROGRESO Y AV. HERRERA, COL. 14 DE JULIO Y COL. SAN JOSE** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 | Corte de material existente | 1,955.10 | 66.0371 | - | 2,021.14 | $2.96 | $5,982.57 |  |
| 2.0 | Demolición de rampas o aceras | 165.00 | 13.93 | - | 178.93 | $6.92 | $1,238.20 |  |
| 3.0 | Desalojo de material | 2,443.88 | 82.5586 | - | 2,526.44 | $4.69 | $11,849.00 |  |
| 4.0 | Conformación de Sub-Base | 3,478.63 | 473.06 | - | 3,951.69 | $1.86 | $7,350.14 |  |
| 5.0 | Base Granular | 695.00 | 28.36 | - | 723.36 | $23.24 | $16,810.89 |  |
| 6.0 | Reubicación de postes eléctricos y telefónicos | 5.00 | 1.00 | - | 6.00 | $327.70 | $1,966.20 |  |
| 7.0 | Remoción de arboles | 4.00 | 5.00 | - | 9.00 | $99.39 | $894.51 |  |
| 8.0 | Construcción de cerco de pues | 25.00 | 69.00 | - | 94.00 | $7.75 | $728.50 |  |
| 9.0 | Nivelación de Pozos | 12.00 | - | -5.00 | 7.00 | $133.02 | $931.14 |  |
| 10.0 | Suelo cemento compactado 20:1 | 12.00 | 3.12 | - | 15.12 | $45.53 | $688.41 |
| 11.0 | Badenes de mampostería de piedra pulidos | 4.00 | 58.10 | - | 62.10 | $57.95 | $3,598.70 |
| 12.0 | Trazo lineal para construcción | 610.44 | 28.0487 | - | 638.49 | $1.23 | $785.34 |
| 13.0 | Cordón Cuneta | 610.44 | - | -52.20 | 558.24 | $24.71 | $13,794.11 |
| 14.0 | Riego de Liga | 3,478.63 | 101.33 | - | 3,579.96 | $2.57 | $9,200.50 |
| 15.0 | Mezcla asfáltica en caliente (E=0.06) | 3,478.63 | 101.33 | - | 3,579.96 | $23.19 | $83,019.27 |
| 16.0 | Señales discontinuas en Pavimento con pintura Termoplástica | 633.84 | - | -6.73 | 627.11 | $3.38 | $2,119.63 |
| 17.0 | Señalización del área de trabajo | 1.00 | - | - | 1.00 | $393.34 | $393.34 |
| 18.0 | Rotulo de Proyecto | 1.00 | - | - | 1.00 | $391.17 | $391.17 |
|  | **PARTIDAS NUEVAS** |  |  |  |  |  |  |
| 19.0 | Canaleta en “V” de concreto 180Kg/cm2 | 0.00 | 75.59 | - | 75.59 | $24.71 | $1,867.83 |
|  | **24 AV SUR, URBANIZACION LA PAZ** |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 | Corte de material existente | 279.39 | - | -27.39 | 252.00 | $2.96 | $745.92 |
| 2.0 | Desalojo de material de corte | 349.24 | - | -34.24 | 315.00 | 4.69 | $1,477.35 |
| 3.0 | Conformación de Sub-Base | 1,275.75 | - | -555.75 | 720.00 | $1.86 | $1,339.20 |
| 4.0 | Base granular | 255.15 | - | -27.39 | 123.38 | $23.24 | $2,867.35 |
| 5.0 | Nivelación de Pozos | 4.00 | 1.00 | - | 5.00 | $133.02 | $665.10 |
| 6.0 | Trazo lineal para construcción | 320.00 | - | -120.76 | 199.24 | $1.23 | $245.07 |
| 7.0 | Cordón cuneta | 320.00 | - | -120.76 | 199.24 | $24.71 | $4,923.22 |
| 8.0 | Riego de Liga | 1,275.75 | - | -28.35 | 1,247.40 | $2.57 | $3,205.82 |
| 9.0 | Mezcla asfáltica en caliente (E=0.06) | 1,275.75 | - | -28.3497 | 1,247.40 | $23.19 | $28,927.21 |
| 10.0 | Señales discontinuas en pavimento con pintura termoplástica | 202.50 | - | -2.50 | 200.00 | $3.38 | $676.00 |
| 11.0 | Señalización del área de trabajo | 1.00 | - | - | 1.00 | $393.30 | $393.30 |
| 12.0 | Rotulo del Proyecto | 1.00 | - | - | 1.00 | $391.17 | $391.17 |
|  | **PARTIDAS NUEVAS** |  |  |  |  |  |  |
| 13.0 | Badenes de mampostería de piedra pulidos | 0.00 | 12.40 | - | 12.40 | $57.95 | $718.58 |
|  | **PROLONGACION CALLE CHAPARRASTIQUE, COL. PRESITA I** |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 | Corte de material existente | 317.25 | 2.26 | - | 319.51 | $2.96 | $945.75 |
| 2.0 | Desalojo de material de corte | 396.56 | 2.83 | - | 399.39 | $4.69 | $1,873.14 |
| 3.0 | Conformación de Sub-Base | 653.67 | 109.08 | - | 7662.75 | $1.86 | $1,418.72 |
| 4.0 | Base granular | 130.73 | - | -4.73 | 126.00 | $23.24 | $2,928.24 |
| 5.0 | Trazo lineal para construcción | 290.52 | - | -30.42 | 260.10 | $1.23 | $319.92 |
| 6.0 | Cordón cuneta | 290.52 | - | -30.42 | 260.10 | $24.71 | $6,427.07 |
| 7.0 | Riego de Liga | 653.67 | - | -41.67 | 612.00 | $2.57 | $1,572.84 |
| 8.0 | Mezcla Asfáltica en caliente (E=0.06) | 653.67 | - | -41.47 | 612.00 | $23.19 | $14,192.28 |
| 9.0 | Señales discontinuas en pavimento con pintura termoplástica | 145.26 | - | -8.26 | 137.00 | $3.38 | $463.06 |
| 10.0 | Señalización del área de trabajo | 1.00 | - | - | 1.00 | $393.30 | $393.30 |
| 11.0 | Rotulo del Proyecto | 1.00 | - | - | 1.00 | $391.17 | $391.17 |
|  | **PARTIDAS NUEVAS** |  |  |  |  |  |  |
| 12.0 | Badenes de mampostería de piedra pulidos | 0.00 | 22.00 | - | 22.00 | $57.95 | $1,274.90 |
| 13.0 | Remate de mampostería de piedra de 30x40 cm, mortero 1:3 | 0.00 | 6.00 | - | 6.00 | $23.15 | $138.90 |
| 14.0 | Canaleta de aguas lluvias 0.80x0.40 M. Pared de Ladrillo P/Lazo; Repello 1:4, Incluye excavación y guarda nivel cada 5 ML | 0.00 | 25.00 | - | 25.00 | $145.36 | $3,634.00 |
| 15.0 | Nivelación de pozo | 0.00 | 3.00 | - | 3.00 | $133.02 | $399.06 |
| 16.0 | Remoción de arboles | 0.00 | 4.00 | - | 4.00 | $99.39 | $397.56 |
|  | **AV INDEPENDENCIA Y CALLE 4, COL. CARRILLO** |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 | Corte de material existente | 1,055.10 | 311.3277 | - | 1,366.43 | $2.96 | $4,044.63 |
| 2.0 | Desalojo de material de corte | 1,318.88 | 389.16 | - | 1,708.04 | $4.69 | $8,010.71 |
| 3.0 | Conformación de Sub-Base | 3,528.01 | 510.5376 | - | 4,038.55 | $1.86 | $7,511.70 |
| 4.0 | Base granular | 705.60 | - | -17.19 | 688.50 | $23.24 | $16,000.74 |
| 5.0 | Nivelación de pozos | 4.00 | - | -1.00 | 3.00 | $133.02 | $399.06 |
| 6.0 | Trazo lineal para construcción | 1,085.54 | 49.4634 | - | 1,135.00 | $1.23 | $1,396.05 |
| 7.0 | Cordón cuneta | 1,085.54 | - | -104.05 | 981.49 | $24.39 | $23,938.54 |
| 8.0 | Riego de Liga | 3,528.01 | - | -75.51 | 3,452.50 | $2.57 | $8,872.93 |
| 9.0 | Mezcla asfáltica en caliente (E=0.06) | 3,528.01 | - | -75.5097 | 3,452.50 | $23.190 | $ 80,063.48 |
| 10.0 | Señales discontinuas en pavimento con pintura Termoplástica. | 542.77 | 16.13 | - | 558.90 | $3.38 | $1,889.08 |
| 11.0 | Señalización del área de trabajo | 1.00 | - | - | 1.00 | $393.30 | $393.30 |
| 12.0 | Rotulo del Proyecto | 1.00 | - | - | 1.00 | $391.17 | $391.17 |
|  | **PARTIDAS NUEVAS** |  |  |  |  |  |  |
| 13.0 | Canaleta en “V” de concreto 180Kg/cm2 | 0.00 | 76.00 | - | 76.00 | $24.39 | $1,853.64 |
| 14.0 | Badenes de mampostería de piedra pulidos | 0.00 | 126.40 | - | 126.40 | $57.95 | $7,324.88 |  |
| 15.0 | Remate de mampostería de piedra de 30x40 CM, mortero 1:3 | 0.00 | 7.00 | - | 7.00 | $23.15 | $162.05 |  |
| **TOTAL** | | | | | | | | **$409,206.61** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION** | **MONTO CON IVA** | **PORCENTAGE** |
| MONTO INICIAL DE CONTRATO | $ 394,736.89 | 100.0000% |
| MONTO DE REASIGNACION DE AUMENTO | $ 31,670.08 | 8.0231% |
| MONTO DE REASIGNACION EN DISMINUCION | $ 17,200.36 | 4.3574% |
| MONTO EN AUMENTO Y/O DISMINCION | $ 14,469.72 | 3.6657% |
| NUEVO MONTO CONTRACTUAL | $ 409.206.61 | 103.6657% |

**2°)** Autorizar erogación de FONDOS FODES con aplicación a la cifra presupuestaria: 61601- VIALES por **CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE DOLARES SETENTA Y DOS CENTAVOS ($14,469.72)** IVA incluido, para pagar a la empresa constructora las obligaciones que emane la modificación al contrato.- **3°)** Aprobar AMPLIACION DE PLAZO, a la Empresa **ODIS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia ODIS, S. A. DE C. V. (ING. NESTOR JOEL PERAZA BONILLA, REPRESENTANTE LEGAL)**, Realizador del Proyecto **“CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS DE CALLE DE ZONA SUR ORIENTE DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL”,** por un plazo de 30 días calendario a partir del 15 de Mayo de 2018 finalizando el 13 de Junio de 2018.- **4°)**Autorizar al señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, para que firme las modificaciones al contrato respectivo con la empresa **ODIS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia ODIS, S. A. DE C. V. (ING. NESTOR JOEL PERAZA BONILLA, REPRESENTANTE LEGAL),** Realizador del Proyecto **“CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS DE CALLE DE ZONA SUR ORIENTE DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL”** el cual deberá ser elaborado y autenticado por el Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad**.- CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- 12.-** Lectura de Correspondencia.-El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, solicita certificación de los acuerdos tomados de la agenda de la presente sesión.- El señor Concejal Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, solicita certificación de los acuerdos tomados de la agenda de la presente sesión.- Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente sesión y acta a las diez horas veintinueve minutos del día doce de mayo corriente, que firmamos.-

Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Pasan las firmas de la Acta Nº 02

Vienen las firmas de la Acta Nº 02

Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro Dr. José Oswaldo Granados

Primera Regidora Propietaria Segundo Regidor Propietario

Ing. Jesús Orlando González Hernández Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz

Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Sr. Rafael Antonio Argueta Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza

Quinto Regidor Propietario Sexto Regidor Propietario

Licda. Gilda María Mata Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez

Séptima Regidora Propietaria Octavo Regidor Propietario

Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores

Noveno Regidor Propietario Décima Regidora Propietaria

Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina Licda. Eneida Vanessa Ramírez

Décimo Primer Regidor Propietario Primera Regidora Suplente

Sra. Erika Lisseth Reyes Gómez Lic. José Lázaro Flores Hernández

Segunda Regidora Suplente Tercer Regidor Suplente

Sra. María Josefina Palacios de Reyes Sr. Juan Ricardo Vásquez Guzmán

Cuarta Regidora Suplente Secretario Municipal

Las firmas anteriores corresponden

a la acta 02 sesión del 12/05/18 del

Concejo Municipal.-