ACTA 09/2014

REUNION ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA 09/2014

Reunidos en la Sala de Sesiones de las Oficinas del Instituto Salvadoreño de Turismo, ubicadas sobre la 41 Avenida Sur y Alameda Roosevelt Nº115, en la ciudad de San Salvador, a las doce horas del día jueves veintidós de mayo del año dos mil catorce, para celebrar la Novena   Reunión Ordinaria del presente año de la Junta Directiva del Instituto Salvadoreño de Turismo, presidida por el Licenciado Walter Hercilio Alemán Castro, Director Presidente, nombrado por el Señor Presidente de la República. Presentes los siguientes miembros Directores de Junta Directiva: Ingeniera Blanca Natalia Montes Berdugo y Licenciada Fátima Elena Pérez Cordero, Directora Propietaria y Directora Suplente, respectivamente nombradas por el Señor Presidente de la República, en representación de la Empresa Privada; Licenciada Mirna Elizabeth Chinchilla de Amaya y Doctor Manuel Mártir Noguera, Directora Propietaria y Director Suplente, respectivamente, nombrados en el Ramo de Turismo; Licenciado Ricardo Salvador Flores Ortiz, Director Propietario, nombrado en el Ramo de Relaciones Exteriores; Licenciada Tania Luisa Cedillos de González, Directora Propietaria, nombrada por la Secretaría de Inclusión Social. Por la Administración Superior: Licenciada Dolores Eduviges Henríquez de Funes, Directora Ejecutiva. Invitado: Doctor Jorge Pineda Escobar, Asesor Legal Junta Directiva ISTU.

- Apertura.- El Licenciado Walter Hercilio Alemán Castro, de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Ley del ISTU, Art. 15, literal b), dio inicio a la Reunión Ordinaria de Junta Directiva 09/2014, a las doce horas del día jueves veintidós de mayo de dos mil catorce.

- Comprobación de Quórum. - Según el Art. 10 de la Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Turismo, con la presencia del Licenciado Walter Hercilio Alemán Castro, Director Presidente; la Ingeniera Blanca Natalia Montes Berdugo, el Licenciado Ricardo Salvador Flores Ortiz, la Licenciada Tania Ana Luisa Cedillos de González y la Licenciada Mirna Elizabeth Chinchilla de Amaya, todos Directores Propietarios, se estableció Quórum.

Conforme con lo que se establece en el inciso final del Artículo 10 de la Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Turismo, también están presentes los Directores Suplentes:  Licenciada Fátima Elena Pérez Cordero y Doctor Manuel  Mártir Noguera, quienes  participan a la Sesión de Junta Directiva con voz, pero sin voto.

- Aprobación Agenda 09/14. - La Agenda 09/14 fue aprobada en todos sus Puntos.

- Aprobación Actas 07/14 y 08/14. - Las referidas Actas fueron aprobadas en todo su contenido, por unanimidad, por los Directores presentes.

- Informe Obra de Construcción Cancha de Fútbol Playa Apulo.

El Arquitecto Ludovico Samayoa, Supervisor de la Obra de Construcción de la Cancha de Fútbol Playa en el Centro Recreativo Apulo, presentó a Junta Directiva informe de avance de la obra en referencia, las cuales corresponden al periodo del 29 de abril al 20 de mayo de 2014. DESCRIPCION DE LOS PROCESOS EJECUTADOS: ♦Terminación de concreto estampado; ♦Colocación de artefactos sanitarios; ♦colocación de porterías; ♦pintura general; ♦colocación de luminarias; ♦conexión de tubería principal a pozo existente; ♦instalación de subestación eléctrica; ♦engramado; ♦limpieza general. El avance físico real a la fecha es del 99.95% y el Avance Financiero Real es del 99.95%. Los aspectos más relevantes durante el periodo que cubre el informe son los siguientes: ♦El contratista logró superar el problema existente con el subcontratista del concreto estampado; ♦El día 20 de mayo de 2014 se realizó la recepción preliminar. CONCLUSIONES: 1. La empresa logró superar los problemas y terminar el proyecto;  las observaciones encontradas son producto de los procesos constructivos y deben ser superadas para proceder a la recepción final. 2. Se han atendido la mayoría de las recomendaciones del periodo anterior. RECOMENDACIONES: 1. Instar al Contratista a cumplir con la parte administrativa establecida en los documentos contractuales para liquidar administrativamente el proyecto. 2. Se recomienda cumplir con las observaciones lo más rápido posible para proceder a la recepción final del proyecto. Junta Directiva quedó informada sobre el hecho que el proyecto está en el proceso de recepción final con la obra ya terminada. En ese sentido, se informará a Casa Presidencial, poniendo a la disposición del Señor Presidente de la República  para su inauguración, si él lo estimare conveniente.

- Informe Obra de Construcción Cancha de Fútbol Playa Costa del Sol.

INFORME DE AVANCE AL 22 MAYO 2014 EN CANCHA DE FUTBOL PLAYA COSTA DEL SOL. El Ingeniero Edmundo Villavicencio, Supervisor de la Obra de Construcción de la cancha de fútbol playa en el Centro Recreativo Costa del Sol, presentó avance de la referida obra, al 22 de mayo de 2014, manifestando lo siguiente: Actualmente la obra presenta un avance del 99.00% aproximadamente. A la fecha el avance no es medible por estar casi la totalidad, pero representa en obra gris un 99% y los subcontratos tienen un avance promedio de 97%. Faltan a esta fecha 4 días calendario para su finalización. La aprobación del diseño por la compañía eléctrica fue dada verbalmente el 13 mayo del presente, aunque oficialmente por escrito hasta el 15 de mayo de 2014; aun así desde el 13 de mayo se tomó acción de parte del constructor y con aprobación de la supervisión de proceder, en aras del tiempo. EL AVANCE EN LO ELECTRICO ES: La colocación de los postes de la cancha (4) han sido instalados; las lámparas las entregan el 31 de mayo, por lo que su instalación se termina 7 días después. Los postes de las lámparas exteriores (16) se terminan de colocar el 22 de mayo y con sus lámparas el domingo 25 de mayo/14. La subestación y conexiones eléctricas se terminan de instalar el domingo 25 de mayo/14 y las puertas aproximadamente el miércoles 28 de mayo/14. La solicitud a la compañía eléctrica se hará este fin de semana para avanzar con los trámites y se espera en tiempo normal la conexión, de cuatro a seis semanas después. Los avances por zona son los siguientes: En la Zona Norte, Sur, y Este están completas, y se hicieron recepciones parciales e informales para ir revisando los detalles a superar.  En la Zona oeste se ha terminado, a excepción de pintura final y resanes, pero con las observaciones de las otras zonas se ha estado tomando el cuidado de que a la hora de la recepción ya no existan problemas similares. Solamente con algunas de las divisiones metálicas de baños habrá retraso porque en días de lluvia no se han podido pintar, pero se espera terminar antes del fin de mes, si el clima lo permite. Estas tuvieron un cambio en rediseño y por esa razón existe el atraso. En el resto del proyecto: Drenaje de la cancha, se colocó la arena y solo falta la limpieza o tamizado de la capa superficial por las piedras grandes u otros objetos que podrían encontrarse en ella. Las bombas del pozo y la cisterna ya están, sólo se está a la espera de pruebas finales a la conexión eléctrica.  Los biodigestores  están  colocados y solo finalizando las compactaciones alrededor. Las rampas sur y la sur poniente se han concluido.  Están previsto para terminar el domingo 25 de mayo/14, los engramados y concreto estampado. CONCLUSIONES  y RECOMENDACIONES: El constructor entrega la obra el 25 de mayo/14, quedando  pendiente solamente: 1) La conexión eléctrica del distribuidor, por lo cual después de esa fecha tendrá que hacer las pruebas a los equipos eléctrico-mecánicos; y 2) Las lámparas para la cancha, que se reciben a finales de mayo, para poder instalar y probar en el transcurso de una semana.  Después de entregar, tienen 15 días para superar los detalles que se les observen (ya se les empezó a hacer observaciones por zonas, por lo que han iniciado ese proceso parcialmente). Para los días de retraso de entrega final por lo de la conexión eléctrica se sugiere solicitar una suspensión administrativa en vez de prorroga ya que no sabemos con exactitud el día de conexión. En caso de ofrecer la cancha para eventos deportivos sugerimos sea después de la conexión definitiva de la electricidad y después de las pruebas de los equipos electromecánicos. Junta Directiva quedó informada, manifestando que lo que resta por terminar de la obra es mínimo, por lo que también se informará a Casa Presidencial sobre el estado de avance de la obra, poniendo a la disposición del Señor Presidente de la República  para su inauguración, si él lo estimare conveniente.

- Contratación Auditoria Fiscal, año 2014.

“El Licenciado Miguel Ángel Solórzano, Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de ISTU, y el Jefe de la Unidad Financiera, Luis Arnoldo Majano, informaron que, en cumplimiento con lo establecido en el Art. 131 del Código Tributario, que determina que el Instituto Salvadoreño está en la obligación de contratar los servicios profesionales de Auditoria Fiscal, se ha solicitado de parte del Jefe de la Unidad Financiera, que para el Ejercicio 2014, (periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014), se contraten los Servicios Profesionales de Auditoria Fiscal para dicho periodo, estableciendo que el servicio de la Auditoria estará enfocado a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales y sustantivas, conforme a lo establecido en los Arts. 129 y 130 del Código Tributario. Por lo anterior, se procedió a solicitar las cotizaciones respectivas a través del Módulo de Divulgación COMPRASAL del Ministerio de Hacienda, durante el periodo comprendido del 02 al 06 de mayo de 2014, obteniéndose de dicha publicación las ofertas siguientes: 1. QMYCIA S.A. DE C.V., quien ofertó por un monto de $1,995.00, IVA incluido. 2. CONTADORES PUBLICOS-AFE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., quien ofertó por un monto de $4,520.00, IVA incluido. 3. BMM & ASOCIADOS S.A. DE C.V., quien ofertó por un monto de $3,200.00 IVA incluido. En la ofertas presentadas por las empresas antes detalladas, se describe lo siguiente: ♦Estructura organizativa de la empresa; ♦Cómo está compuesto el personal de Dirección; ♦Cómo está estructurado el personal idóneo del proyecto; ♦Los servicios financieros que ofrecen; ♦Objetivos de la auditoria; ♦Metodología propuesta y Plan de control de calidad; ♦Plan de Acción; ♦Dictamen final; ♦Recursos que utilizará la empresa para ejecutar el trabajo solicitado ♦Experiencia de la Firma; ♦Honorarios y forma de pago. De acuerdo a la información obtenida y a los resultados del análisis hecho a cada empresa, sobre la base de la ofertada presentada por las mismas, de acuerdo a los ítems antes especificados, contenidos en el cuadro comparativo presentado por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de ISTU, en el cual el Jefe de la UFI y de la UACI recomiendan que se adquieran por Libre Gestión los servicios profesionales de Auditoria Fiscal para el Ejercicio 2014 a la empresa BMM & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., considerando que dicha empresa: ♦Cumple con todos los términos legales; ♦expresa de manera sistemática y ordenada la forma de cómo se desarrollará el trabajo de auditoria para el ISTU; ♦presenta el personal idóneo de una manera más clara, especificando cada uno de los responsables  para cada proceso. ♦Adicionalmente, al hacer un comparativo de la experiencia en el campo fiscal en el área gubernamental, se puede determinar la vasta experiencia de BMM & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., con respecto a las otras dos empresas ofertantes, quien a la fecha no ha tenido observación alguna relacionada a incumplimientos en plazos establecidos para la entrega de los Informes del ISTU. Junta Directiva, enterada, Acuerda: Que se adjudique a la empresa BMM & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., el servicio de Auditoria Fiscal del Instituto Salvadoreño de Turismo para el Ejercicio Fiscal 2014, por un monto de $3,200.00, IVA incluido, comprendido del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, en cumplimiento al Artículo 131 del Código Tributario, en vista que dicha empresa tiene buena estructura organizativa; es la empresa que ha brindado los servicios de auditoria fiscal al ISTU en los últimos años, cuyo resultado ha sido satisfactorio para la Institución, además de la amplia experiencia de dicha empresa con el Sector Gubernamental. La forma de pago será de la siguiente manera: 1) 20% a la presentación del Plan de Auditoria. 2) 40%, a la presentación de Carta de Gerencia a septiembre 2014. 3) El restante 40% a la entrega y presentación de Informe Final de Auditoria.  En la facturación se detallará el monto correspondiente a la retención del 1% que haga el ISTU por los avances de trabajo presentados. Del mismo modo, Junta Directiva Autoriza: Al Señor Presidente de la Junta Directiva del Instituto Salvadoreño de Turismo la firma del contrato respectivo”. COMUNIQUESE.

- Informe Ingresos de Personas y Financieros mes de abril de 2014 y acumulados a abril de 2014. Comparados los mismos ingresos con el mes de marzo del año 2013.

Se presentó a Junta Directiva cuadro comparativo de ingresos del mes de marzo del año 2013, versus los ingresos percibidos en el mes de abril de 2014, aclarando que se hace dicha comparación, porque en el año 2013 las Vacaciones de Semana fueron en marzo y en el año 2014 las Vacaciones de Semana Santa fueron en abril, por lo que al comparar, se tendría una diferencia abismal. En lo que se refiere a los ingresos de personas en marzo del año 2013 se tuvo un total de 929,757, mientras que en abril de 2014 se tuvo un total de 909,018 visitantes, obteniendo una diferencia de -2%. Sin embargo, en lo que respecta los ingresos financieros, en marzo del año 2013, se percibió un total de $348,215.69, mientras que en abril del año 2014, se percibió por dicho concepto un total de $385,601.00, obteniendo una diferencia de +$37,385.31, porcentualmente +10%.

Acumulado Ingresos de Personas y Financieros a Abril 2014, comparado con los ingresos acumulados a Abril 2014.

En lo que se refiere al acumulado de ingresos de personas de enero a abril del año 2013, se recibió un total de 1,860,899 visitantes, mientras que en el acumulado de enero a abril del año 2014 se recibió un total de 1,826,130 visitantes, obteniendo una diferencia de -34,769.000 visitantes, porcentualmente  -2%. Sin embargo, en lo que respecta los ingresos financieros, en el acumulado de enero a abril del año 2013, se percibió un total de $856,593.94, mientras que en el acumulado de enero a abril del año 2014, se percibió un total de $874,818.02, obteniendo una diferencia de +$18,224.08, porcentualmente +002%. Los Parques que han registrado mayor crecimiento son: Primer lugar Los Chorros, con un crecimiento del 64%, lo cual se debe a que en el año 2013 durante ese periodo la Carretera Panamericana permaneció cerrada por mejoras a la misma. Segundo Lugar: Parque Walter Thilo Deininger, con un crecimiento del 56%, lo cual se debe a la transformación que ha tenido dicho Parque, con la implementación de Deportes Extremos. Tercer Lugar: Agua Fría, con un crecimiento del 6%. Junta Directiva quedó informada.

- Informes Dirección Ejecutiva.

Con relación al proceso Libre Gestión 20140061, relacionado con la “Formulación de 22 carpetas técnicas para los proyectos Obras Complementarias en Cancha de Fútbol Playa, en el Centro Recreativo Apulo; obras complementarias en Cancha de Fútbol Playa Costa del Sol; Reparación Parque Recreativo Atecozol”, y con el propósito de mantener al día a Junta Directiva sobre el avance del mismo, la Directora Ejecutiva informó que al 22 de mayo del año en curso, han presentado ofertas las siguientes empresas: 1) LA PIRAMIDE, PROYECTOS DIVERSOS, S.A. DE C.V.; 2)GRUPO DE INGENIERIA ASOCIADA, S.A. DE C.V.; 3)RIJOJIVE, S.A. DE C.V.; 4)NOVA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.; 5) DECA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.; y 6) P + P ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. Por lo que, de acuerdo a la programación, se está cumpliendo con los tiempos establecidos. La siguiente fase es la adjudicación por Libre Gestión, lo cual se hará del conocimiento de Junta Directiva.  Junta Directiva quedó informada.

- Puntos Varios.

Junta Directiva solicitó que para la próxima reunión de Junta Directiva, que será el miércoles 28  de mayo de 2014, se presente un informe de avance de la obra de reparación en las oficinas administrativas de ISTU. __________Y no habiendo más que hacer constar, se dio por finalizada la presente reunión a las quince horas con treinta minutos del día de su inicio, para lo cual firmamos de conformidad. ___________________________________________________

Lic. Walter Alemán Castro       			  		 Ing. Blanca N. Montes Berdugo                           Director Presidente                                                  		 Directora Propietaria

Lic. Ricardo Salvador Flores Ortiz                  		 	 Lic. Mirna Elizabeth de Amaya           Director Propietario				   	    	            Directora Propietaria

Lic. Tania Luisa Cedillos de González				 Dr. Manuel Mártir Noguera                                                                                                       Directora Propietaria						 Director Suplente

Lic. Fátima Elena Pérez Cordero                                 	                                					 	  Directora Suplente