ACTA 04/2014

REUNION ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA 04/2014

Reunidos en la Sala de Sesiones de las Oficinas del Instituto Salvadoreño de Turismo, ubicadas sobre la 41 Avenida Sur y Alameda Roosevelt Nº115, en la ciudad de San Salvador, a las doce horas con treinta minutos del día lunes diez de febrero del año dos mil catorce, para celebrar la Cuarta Reunión Ordinaria del presente año de la Junta Directiva del Instituto Salvadoreño de Turismo, presidida por el Licenciado Walter Hercilio Alemán Castro, Director Presidente, nombrado por el Señor Presidente de la República. Presentes los siguientes miembros Directores de Junta Directiva: Ingeniera Blanca Natalia Montes Berdugo y Licenciada Fátima Elena Pérez Cordero, Directora Propietaria y Directora Suplente, respectivamente nombradas por el Señor Presidente de la República, en representación de la Empresa Privada; Licenciada Mirna Elizabeth Chinchilla de Amaya y Doctor Manuel Mártir Noguera, Directora Propietaria y Director Suplente, respectivamente, nombrados en el Ramo de Turismo; Licenciado Ricardo Salvador Flores Ortiz y Licenciada Florencia Leonor Arévalo de Melara, Director Propietario y Directora Suplente, nombrados en el Ramo de Relaciones Exteriores. Por la Administración Superior: Licenciada Dolores Eduviges Henríquez de Funes, Directora Ejecutiva. Invitado: Doctor Jorge Pineda Escobar, Asesor Legal Junta Directiva ISTU.

- Apertura.- El Licenciado Walter Hercilio Alemán Castro, de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Ley del ISTU, Art. 15, literal b), dio inicio a la Reunión Ordinaria de Junta Directiva 04/2014, a las doce horas con treinta minutos del día lunes diez de febrero de dos mil catorce.

- Comprobación de Quórum. - Según el Art. 10 de la Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Turismo, con la presencia del Licenciado Walter Hercilio Alemán Castro, Director Presidente; la Ingeniera Blanca Natalia Montes Berdugo, el Licenciado Ricardo Salvador Flores Ortiz y la Licenciada Mirna Elizabeth Chinchilla de Amaya, todos Directores Propietarios, se estableció Quórum.

Conforme con lo que se establece en el inciso final del Artículo 10 de la Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Turismo, también están presentes los Directores Suplentes: Licenciada Florencia Leonor Arévalo de Melara, Licenciada Fátima Elena Pérez Cordero y Doctor Manuel  Mártir Noguera, quienes  participan a la Sesión de Junta Directiva con voz, pero sin voto.

- Aprobación Agenda 04/14. - La Agenda 04/14 fue aprobada en sus Puntos.

- Informe relacionado con Proceso de Construcción Cancha de Fútbol Playa en Centro Recreativo Costa del Sol, Respecto a Solicitud de Orden de Cambio.

El Ingeniero Edmundo Villavicencio, Gerente de Supervisión de la Obra a cargo de la empresa INTACTO S.A. DE C.V, presentó informe ante Junta Directiva, con relación a la obra de Construcción de la Cancha de Fútbol Playa en el Centro Recreativo Costa del Sol, Municipio de San Luis La Herradura, quien dentro de su informe expresó: El Contratista de la Obra de Construcción de la Cancha de Fútbol de Playa en el Centro Recreativo Costa del Sol, PRISMA INGENIEROS, S.A. DE C.V., ha solicitado al Instituto Salvadoreño de Turismo, a través de la Supervisión y el Administrador del Proyecto un aumento en el volumen de la obra que conlleva adición y/o cambio de obras no contempladas, generadas por la diferencia entre el Plan de Oferta y los Planos. Las mismas obedecen a obras, sin las cuales el proyecto no es funcional. El Proyecto de “Construcción de Cancha de Fútbol Playa en Centro Recreativo Costa del Sol”, se está construyendo en las instalaciones del Centro Recreativo Costa del Sol, Municipio de San Luis La Herradura, Departamento de La Paz. La empresa constructora es PRISMA S.A. DE. C.V., a la cual se le adjudicó la obra por un monto de $1,449,956.87. El proyecto inició de acuerdo a la Orden de Inicio el día 28 de octubre de 2013 y ésta prevista finalizarlo el día 25 de abril de 2014.  Actualmente la obra presenta un avance del 45%. De acuerdo a los Términos de Referencia, para la Supervisión del Proyecto en Romanos V, ALCANCES DE LA CONSULTORIA, Numeral 5, que establece: “Verificar cualquier discrepancia entre los documentos contractuales y las condiciones físicas de la obra previa y durante su ejecución. Hacer las correcciones necesarias con la autorización del Administrador del Contrato, para que la obra cumpla con lo establecido en los documentos contractuales”. Las Disposiciones Contractuales, en el Numeral 2.11, CANTIDADES DE OBRA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, establecen: “Las cantidades de obra por ejecutar son las que se presentaron en la oferta económica. Estas son aproximadas y están calculadas con base a los planos constructivos. Por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra. Tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato producto de ésta contratación. El contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta. Para los fines de pago, regirán las cantidades de obra realmente ejecutadas, en base a estimaciones mensuales avaladas por la Supervisión y aprobadas por el Administrador del Contrato”. Del mismo modo, en la Cláusula Décima Sexta del Contrato, Modificación y/o Prórroga, se establece: “De común acuerdo, el presente instrumento podrá ser modificado y ampliado en cualquiera de sus partes o prorrogado en su plazo, de conformidad con la ley, siempre y cuando concurra una de las situaciones siguientes: a) Por motivos de caso fortuito o fuerza mayor, tal como se establece en la cláusula vigésima del contrato. b) Cuando existan nuevas necesidades, siempre vinculadas al objeto contractual; c) Cuando surjan causas imprevistas. En tales casos, el Instituto emitirá la correspondiente resolución de modificación, ampliación o prórroga del contrato, la cual será notificada posteriormente a la Contratista, para lo cual éste instrumento acreditará la obligación contractual que resultare de dicha ampliación, modificación o prórroga. Además, de acuerdo a las disposiciones legales establecidas en la LACAP, Modificación de los contratos, Art. 83-A, en la cual se establece que: “La Institución Contratante podrá modificar los contratos en ejecución regidos por la presente Ley, independientemente de su naturaleza y antes del vencimiento de su plazo, siempre que concurran circunstancias imprevistas y comprobadas. Para el caso de los contratos de ejecución de obra, podrá modificarse mediante Órdenes de Cambio, que deberán ser del conocimiento del Consejo de Ministros o del Concejo Municipal, a más tardar tres días hábiles posteriores al haberse acordado la modificación; la notificación al Consejo de Ministros no será aplicable a los Órganos Legislativo y Judicial. Para efectos de ésta Ley, se entenderá por circunstancias imprevistas, aquel hecho o acto que no puede ser evitado, previsto o que corresponda a Caso fortuito fuerza mayor”. Con relación a la obra de construcción en el Centro Recreativo Costa del Sol, se informa que se han hecho compensaciones de obra, donde algunas obras tienen mayores volúmenes a los reales y otras menores. Pero, para evitar que el monto del proyecto creciera mucho, se han eliminado algunas Partidas que no es necesario ejecutarlas en éste momento y bien pueden realizarse como obras complementarias. En lo que se refiere a las nuevas obras al Contrato, se debe a que hay varias que no están contempladas en el Presupuesto, pero que los Planos contractuales sí muestran. Uno de los casos más ejemplares, es que en Presupuesto no hay Partida para las gradas para subir y bajar de las graderías, donde la gente se sentará. Por otra parte, se tiene la necesidad de realizar un muro de piedra en vez del muro diseñado de bloques por las siguientes razones: 1) El nivel freático de la zona es muy superficial; 2) el nivel apenas se encuentra a 69 cms.,  de profundidad  y se descapotó entre 20 y 30 cms., lo que dejaba apenas  una profundidad, cerca de los 40 cms. de espacio, y estos son los niveles en verano, ya no se diga en invierno. El diseño final del muro de piedra fue presentado por el formulador (Diseñador) como solución alterna debido al imprevisto de tener el nivel freático tan superficial. Se tuvo que realizar de forma inmediata, caso contrario el proyecto se paralizaba. El muro es lo que da la sustentación a toda la plataforma del estadio. En cuanto al drenaje de aguas lluvias en cancha, si bien estaba en el contrato, el sistema propuesto no cumple con la especificación de seguridad estructural y funcional, por los siguientes motivos: 1) No contempla la recolección de las aguas lluvias en todos los puntos de la cancha. 2) No evacúan correctamente las aguas lluvias. Esto produciría que las aguas se queden estancadas en la sub-base de material selecto, socavándola y provocando hundimientos. La solución drenaje de aguas lluvias que se propone es la siguiente: 1) Drenaje tipo francés, uso de geotextiles y goedrenes de alta tecnología, con capacidad de drenar todos los puntos de la cancha, evitando empozamientos. 2) Filtrado de agua lluvia por medio de filtros de grava para evitar que se obstruya el sistema, solución altamente usada en campos deportivos. Por lo que se concluye que el monto de las obras nuevas es por la cantidad de $147,258.15. Por otro lado, como el monto de las obras a disminuir asciende a la suma de $42,605.16, resulta que, al disminuir esta última cifra, la Orden de Cambio asciende al monto de $104,652.99, IVA incluido. El monto de la Orden de Cambio equivale a SIETE PUNTO VEINTIDOS POR CIENTO (7.22%). Por tanto, ésta Junta Directiva, sobre la base de los argumentos presentados en lo que se refiere a la solicitud de Orden Cambio, conforme con lo que se establece en las disposiciones relacionadas anteriormente y las cláusulas plasmadas en el contrato, y contando la misma con la aprobación del Supervisor, avalada por el Administrador del Proyecto, RESUELVE: APROBAR la Orden de Cambio, en cuanto al monto contractual de la obra, por la suma de US$104,652.99, IVA incluido, lo cual incrementa el monto contractual de la obra, hasta llevarla a la cantidad de  US$1,554.609.86, IVA incluido. Por lo que se deberán emitir las modificaciones correspondientes al contrato y a las garantías contractuales para llevarlo a la suma de US$1,554.609.86, IVA incluido. COMUNIQUESE.

- Informes Dirección Presidencia

5. a. Informe Situación Provisiones Presupuesto 2013.

El Director Presidente se refirió a solicitud que se hiciera al Señor Viceministro de Hacienda, en febrero del año en curso, solicitando la Autorización de Provisiones Presupuestarias 2013 para los proyectos de las canchas de fútbol playa en los Centros Recreativos Costa del Sol y Apulo, respectivamente. Lo anterior, debido a que el Ministerio de Hacienda mandó nota, en noviembre del año 2013, informando que no se autorizaría la constitución de provisiones contables con cargo a asignaciones presupuestarias de 2013, excepto para aquellos proyectos de inversión que estén en ejecución y que tengan su propia fuente de financiamiento. Por lo anteriormente expuesto, el Director Presidente, luego de haber realizado las consultas necesarias ante el Ministerio de Hacienda, ante la respuesta negativa a nuestra  petición y luego de haber analizado las diferentes alternativas viables, de manera tal que no afecten la ejecución normal del Presupuesto 2014, propone a Junta Directiva, debido a  que para el Ejercicio 2014 se cuenta con una Asignación Presupuestaria para continuidad de los  Proyectos por un Monto de $3,000.000.00 para las obras complementarias de las canchas de fútbol playa en los Centros Recreativos Costa del Sol y Apulo, a razón de $1,500.000.00 a cada Proyecto, que se utilicen los Fondos últimamente relacionados para cubrir con los pagos de los compromisos pendientes. Junta Directiva, escuchado el informe verbal del Señor Presidente de la Junta Directiva, considerando procedente la propuesta, Acuerda: Que se cubran los compromisos de pago pendientes con  las empresas constructoras y supervisoras de las obras de construcción de las canchas de fútbol playa en Apulo y  de Costa del Sol, así como las Ordenes de Cambio que resultaren en dicha Ejecución y que a la fecha no han sido canceladas, con los tres millones asignados para el año 2014,  siendo el monto total para la Costa del Sol de $776,895.11 y para Apulo de $792,295.54, para ser pagados con la asignación de los $3,000.000.00 que se tenían para las obras complementarias en dichas canchas. Asimismo, Junta Directiva Solicita al Jefe de la Unidad Financiera, Señor Luis Majano, documente lo aprobado por Junta Directiva, para respaldar la decisión tomada. COMUNIQUESE.

|  | INFORME CUADRO RESUMEN CANCHAS DE FUTBOL PLAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PRESUPUESTO 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código | Nombre del Proyecto | Monto Contrato | Devengado 2013 | Sin Devengar | Más Orden de Cambio | Total Reprogramar 2014. |  |  |  |  |
| 5676 | Canchas Fútbol Playa Apulo | $ 1180,062.26 | $ 560,067.60 | $ 619,994.66 | $ 172,300.88 | $ 792,295.54 |  |  |  |  |
| 5677 | Cancha Fútbol Playa C. del Sol. | $ 1502,956.87 | $ 842,714.75 | $ 663,242.12 | $ 104,652.99 | $ 767,895.11 |  |  |  |  |
|  | Total | $ 2683,019.13 | $ 1402,782.35 | $ 1283,236.78 | $ 276,953.87 | $ 1560,190.65 |  |  |  |  |
|  |  | PRESUPUESTO 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código | Nombre del Proyecto | Monto Autorizado 2014 | Sin Devengar 2013 | Más Ordenes de Cambio | Total Pendiente de Ejecutar 2013- | Saldo P/ Complementar Obras 2014 |  |  |  |  |
| 5676 | Canchas Fútbol Playa Apulo | $ 1500,000.00 | $ 619,994.66 | $ 172,300.88 | $ 792,295.54 | $ 707,704.46 |  |  |  |  |
| 5677 | Cancha Fútbol Playa C. del Sol. | $ 1500,000.00 | $ 663,242.12 | $ 104,652.99 | $ 767,895.11 | $ 732,104.89 |  |  |  |  |
|  | Total | $ 3000,000.00 | $ 1283,236.78 | $ 276,953.87 | $ 1560,190.65 | $ 1439,809.35 |  |  |  |  |

6. Informes Dirección Ejecutiva

6.a. Nota del Canciller de la República al Consultor Español José Ramón González Pan

La Directora Ejecutiva se refirió a nota que envió el Señor Ministro de Relaciones Exteriores, Licenciado Jaime Miranda, al Ingeniero José Ramón González Pan, Consultor Español, agradeciéndole por su valiosa contribución para el desarrollo de la asistencia técnica denominada “Asesoría y Capacitación para Personal de Instituto Salvadoreño de Turismo e Instituciones vinculadas a la Administración de Parques y Áreas Naturales Protegidas de El Salvador con énfasis en la Prevención de Incendios Forestales”, llevada a cabo en El Salvador, del 19 al 26 de enero del presente año. En la misma, expresa que su aporte ha sido de gran utilidad, ya que a través de las experiencias compartidas, se han logrado fortalecer los conocimientos para un mejor desarrollo de las labores que actualmente son ejecutadas por la Comisión Nacional de Incendios Forestales de El Salvador y del Instituto Salvadoreño de Turismo y expresa su disposición para continuar ejecutando en conjunto el desarrollo de actividades como la realizada en enero del presente año, a fin de contribuir a la promoción y el fortalecimiento de las relaciones con España. Junta Directiva quedó informada y agradeció al Licenciado Salvador Flores y, de manera muy especial, al Señor Ministro de Relaciones Exteriores, Licenciado Jaime Miranda, por el apoyo brindado en éste acontecimiento, a través de dicho Ministerio, para que se concretizara la referida Capacitación, la cual crea un precedente en el quehacer del Instituto, posicionándolo como un ente promotor en la prevención de incendios, abriendo espacios para seguir con éste tipo de Jornadas. El Licenciado  Walter Alemán, reiteró sus agradecimientos a los Directores representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores por su incondicional e invaluable apoyo, por medio del Ministerio que representan y pidió se hicieran extensivos los agradecimientos al Licenciado Jaime Miranda, Ministro de Relaciones Exteriores.

6.a.bis. Agradecimientos Directores Junta Directiva ISTU.

El Director Presidente y la Directora Ejecutiva agradecieron a todos los miembros de Junta Directiva, por los valiosos aportes que cada uno están brindando al Instituto, desde sus respectivas áreas de trabajo y conocimientos, que contribuyen de gran manera en el buen quehacer del Instituto. Del mismo modo, se informó que, el próximo jueves 27 de febrero del año en curso, a iniciativa de la Licenciada Fátima Elena Pérez Cordero, se estará desarrollando una Feria de Salud y Bienestar, con el propósito de brindar al personal de oficina central un momento de relajación y cuidado, como parte de la terapia de motivación; además de brindarles masajes relajantes con una duración de 15 minutos por persona. Se agradeció también a la Ingeniera Blanca Natalia Montes quien, todos los miércoles, se reúne con los Administradores para la implementación del Proyecto “Las Cinco Eses”, que consiste en aplicar principios administrativos para la mejora en el servicio, aseo y  en la parte administrativa en cada Parque; también semanalmente un grupo de tres jóvenes estudiantes de la Universidad Francisco Gavidia visitan los parques  con el objetivo de corroborar si se están poniendo en practica los principios impartidos. Y, a la Licenciada Tania Cedillos de González, por viabilizar la obtención de cuatro reservorios de agua para el Parque Walter Thilo Deininger, que servirán para contrarrestar eventuales incendios que se susciten en el mismo. Junta Directiva quedó informada, reiterando sus agradecimientos a todos los miembros de Junta 	Directiva que están contribuyendo al fortalecimiento de la Institución.

7.  Puntos Varios.

7.a. Estatus gestiones Alcaldía San Luis La Herradura.

De acuerdo a lo informado en la reunión de Junta Directiva 01/2014, sobre notificación de resolución pronunciada por la Alcaldía de San Luis La Herradura, mediante la cual ratifican el cobro de Impuestos y Tasas Municipales realizadas al ISTU, adeudando al ISTU la cantidad de $34,458.00, invitando a la Institución a que se acoja al beneficio de Dispensa de Multas e Intereses, se está a la espera de la resolución que emita la Alcaldía de San Luis La Herradura, Junta Directiva, luego de analizar diferentes alternativas, para solventar dicha situación, Acuerda: En vista de que en enero del presente año se presentó un Escrito, pidiendo se revoque la Resolución emitida por el Señor Alcalde de San Luis La Herradura, que se espere la respuesta al Recurso de Revisión que se interpuso en enero del presente año, con la expectación de que nos hagan una reducción en cuanto al pago de los impuestos y tasas que nos adeudan. Y, si las repuesta no es favorable, buscar una alternativa viable.

7.b. Presentación Informes de los avances en las obras de construcción de las canchas de fútbol playa.

Junta Directiva solicitó que para las próximas presentaciones de avances en las obras de construcción de las canchas de fútbol playa en Costa del Sol y Apulo, respectivamente, éstas sean realizadas directamente por las empresas Supervisoras de cada proyecto, con el fin de estar debidamente informados y de manera oportuna, de todos los acontecimientos que se susciten, de los cuales la Junta Directiva debe estar enterada.

7.c. Autorización Arrendamiento a CONAMYPE de inmueble ubicado en Nahuizalco.

La Directora Ejecutiva se refirió al inmueble ubicado en el Barrio La Trinidad del Municipio de Nahuizalco, Departamento de Sonsonate, cuyo propietario es el Instituto Salvadoreño de Turismo: Dicha casa fue de bahareque hasta el año 2001, ya que  CONAMYPE gestionó financiamiento ante FANTEL para la construcción de la referida casa, con el objetivo de que ahí funcionara el Centro de Desarrollo Artesanal, CEDART NAHUIZALCO, proyecto que terminó en el año 2004, con la inauguración de la nueva casa de sistema mixto, conservándose el diseño arquitectónico original. En fecha 01 de mayo del año 2004 CONAMYPE – ISTU celebraron un contrato de arrendamiento sobre la casa antes referida, asignándole una cuota simbólica de $40.00 de arrendamiento, por el hecho de que CONAMYPE había gestionado su construcción. Sin embargo, transcurridos 14 años, se ha revisado y evaluado dicho caso. Por lo que se somete a consideración de Junta Directiva que, a partir del mes de marzo de 2014, CONAMYPE pague una cuota de $150.00 mensuales por el arrendamiento de la casa antes referida. Junta Directiva, de conformidad a Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Turismo,  Art.13, literales k) y m), Acordó: Que a partir del mes de marzo del presente año, CONAMYPE, pague en concepto de arrendamiento mensual por el inmueble antes referido, la cantidad de US$150.00. COMUNIQUESE. ________________________Y no habiendo más que hacer constar, se dio por finalizada la presente reunión a las dieciséis horas del día de su inicio para lo cual firmamos de conformidad. _______________________________________________________________

Lic. Walter Alemán Castro       			  		 Ing. Blanca N. Montes Berdugo                                    Director Presidente                                                  		  Directora Propietaria

Lic. Ricardo Salvador Flores Ortiz                  		 	 Lic. Mirna Elizabeth de Amaya           	Director Propietario				   	  	 Directora Propietaria

Lic. Florencia L. Arévalo de Melara                			 Lic. Fátima Elena Pérez Cordero                                       	 Directora Suplente 				    	 	 Directora Suplente

Dr. Manuel Mártir Noguera                                                                                                      Director Suplente